Číslo smlouvy zhotovitele:    SOD 23-266

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v platném znění  - občanského zákoníku

_________________________________________________________________________________________​​​_

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : 


Lázně Hodonín, s.r.o.
Se sídlem:



Měšťanská 3559/140





695 01 Hodonín


Zastoupený :




· ve věcech smluvních

Mgr. Andreou Kubátovou, jednatelkou
· ve věcech technických

xxxxxxxx
IČ :



06458467
DIČ : 



CZ699001303
1.2.      Zhotovitel:


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

              Se sídlem:



Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín


Zapsaný u:                                       KS v Brně, oddíl C, vložka 41915
IČO: 



26285363      



DIČ:  



CZ26285363 

Zastoupený:


Bc. Jiřím Šetinou, DiS., jednatelem



Osoby oprávněné jednat
· ve věcech smluvních

xxxxxx




na základě plné moci
· ve věcech technických:

xxxxxxxx
II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD 23-266 uzavřené dne 5.1.2024.
2.1 V článku 5. Termíny a místo plnění se ruší odstavec 5.3 a nahrazuje se novým, který bude mít následující znění:

„5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):



do 30.4.2024
2.2 V článku 6. Cena díla se do odstavce 6. 2. vkládá nový text, který bude mít následující znění:


„Z důvodů uvedených v článku 4. se cena díla snižuje o částku 145 536,72 Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:


realizace díla

4 150 809,55 Kč   bez DPH    


DPH 21%


 871 670,01 Kč


cena celkem

 5 022 479,56 Kč vč. DPH“                              
III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

V Hodoníně, dne ………… 2024  




        V Hodoníně, dne ………… 2024
………………………………………

     
……………………………….
za objednatele



                                 za zhotovitele
PAGE  
2

