SMLOUVA O DÍLO

č. SMLJ-24-123/2024

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	Správa Krkonošského národního parku

se sídlem:	Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO:	00088455

DIČ:	CZ00088455

bankovní spojení:

zastoupená:	PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel")

2. ZhotovitelZhotovitel::	CONSTRUCT METRIC s.r.o.

se sídlem:	Marešova 643/6/, 198 00 Praha 9

IČO:	17633338

DIČ:	neplátci DPH

bankovní spojení:

zastoupený:	Trefná Viktorie - jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374239 Kontaktní osoba:

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany")

uzavírají  níže uvedeného dne,  měsíce a roku v souladu  s ustanovením  § 2586 a násl.  zákona  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník"), tuto

Smlouvu	o dílo

(dále jen „Smlouva")

Článek II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy garáží ve Špindlerově Mlýně" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě výsledků výběrového řízení Objednatel rozhodl o přidělení Veřejné zakázky Zhotoviteli a za účelem plnění Veřejné zakázky Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu.

2. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu Smlouvy) uvedené v záhlaví Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné Smluvní strany podepsat bez dalšího tuto Smlouvu.

3. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje příslušným podnikatelským oprávněním  ve vztahu k předmětu této Smlouvy a toto bude mít k dispozici po celou dobu trvání této Smlouvy.

1/10

Současně prohlašuje, že v okamžiku uzavření této Smlouvy proti němu není zahájeno ani vedeno správní či jiné řízení, jehož předmětem by bylo omezení či zrušení oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti nezbytné k realizaci předmětu této Smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení předmětu Smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení  Díla. Pokud některé práce na sjednaném Díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by Dílo prováděl sám.

5. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily řádnému provedení Díla dle této Smlouvy, a pokud tyto nastanou, oznámí je bez zbytečného odkladu  Objednateli.

Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele, za  podmínek stanovených jouto Smlouvou, na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost Dílo - „Stavební úpravy garáží ve Špíndlerově Mlýně" (dále jen „Dílo"), jež je podrobně popsáno v projektové dokumentaci zpracované Ing. Janem Chaloupským z 03/2013 (dále jen „Projektová dokumentace", která byla součástí zadávacích podmínek k zadání Veřejné zakázky. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že Projektovou dokumentaci má k dispozici a že se s ní řádně a podrobně seznámil., a rovněž v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má oba shora uvedené dokumenty k dispozici a že se s nimi podrobně seznámil.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení Díla (obstará vše, co je k provedení Díla potřeba).

4. Předmět a rozsah prací je dále vymezen veškerými vyjádřeními dotčených orgánů a orgánů státní správy, které byly předány Zhotoviteli před zahájením plnění Díla. Zhotovitel je povinen při zhotovování Díla řídit se platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.

5. Předmětem této Smlouvy, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak, je též závazek Zhotovitele zajistit dokumentaci skutečného provedení Díla.

6. Objednatel se zavazuje při provádění Díla potřebnou součinnost a Zhotoviteli řádně  provedené  Dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto Smlouvou sjednaných. Dílo bude provedeno   při respektování pokynů Objednatele, a to v rozsahu a v souladu s případnými podmínkami vymezenými orgány veřejné správy a s Projektovou dokumentací.

Článek IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1.	Termín zahájení provádění Díla (termín předání místa plnění) od: 01. 06. 2024

2.	Zhotovitel provede a předá Dílo (vč. vyklizeni místa plnění) nejpozději do:  30. 09. 2024.

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této  Smlouvy  a neodpovídá za škody tímto způsobené,  pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této Smlouvy.

4. Pokud Zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání Díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit Objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

5.	Místem plnění je objekt garáží ve Špindlerové Mlýně, st. p. 180, k.ú. Bedřichov v Krkonoších.

6. V případě, že Objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na Díle, je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení Díla dle tohoto článku Smlouvy.

2/10

Článek V. CENA DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje, že realizuje Dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě, termínu a za celou dobu trvání platnosti této Smlouvy za následující cenu:

Celková cena bez DPH	Výše DPH	Celková cena s DPH

(v Kč)		(v Kč)		(v Kč) 509 214,-	Neplátci DPH	Neplátci DPH

Jedná-li  se  o  práce  podléhající  režimu  daňové  přenesené  povinnosti,  bude  postupováno dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Objednatel v takovém případě ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

V případě změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě, postačuje písemné oznámení Zhotovitele o takové změně.

2.   Podrobná cena Díla je stanovena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a   je její nedílnou součástí.

3. Výše uvedená celková cena Díla (i ceny jednotkové uvedené v položkovém rozpočtu) je cenou maximální, nejvýše přípustnou a jedná se o cenu konečnou.

4.  Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, jedná   se zejména o veškeré náklady na materiál potřebný pro realizaci této Smlouvy, administrativní náklady a režijní náklady vzniklé v průběhu doby plnění Smlouvy, vývoj inflace, dopravu do místa plnění apod. V ceně Díla je tak zahrnuta i cena veškerých prací a dodávek nutných k řádnému provedení Díla, cena za zřízení a provoz zařízení staveniště po celou dobu provádění prací, poplatky za případný zábor veřejného prostranství, materiál na stavbu, spotřeba energie a vody a další náklady Zhotovitele, nutné pro řádné a včasné a kompletní provedení Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla je taktéž zahrnuto zajištění dokumentace skutečného provedení Díla.

Článek VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.	Cena za Dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to takto:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu Díla měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do  výše 90 % ceny za Dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele. Zbývajících 10 % ceny za Dílo je Zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a Objednatelem v zápisu o předání a převzetí Díla, tj. po  dni, který nastane později.

2. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat jednotkové ceny a pořadová čísla položek dle přílohy č. 1 této Smlouvy. Bez odsouhlaseného soupisu skutečné provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura Zhotovitele neplatná.

3.  Zástupce Objednatele je povinen vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů  ode dne jeho předložení. Nevyjádří-li se zástupce Objednatele k soupisu ve lhůtě dle předchozí věty, má se za to, že je soupis odsouhlasen. Pokud zástupce Objednatele předmětný soupis schválí a podepíše, je Zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce, v němž byly fakturované   práce   a   dodávky   provedeny).   Zhotovitel   předkládá   soupisy   Objednateli     k

3/10

odsouhlasení nejpozději k poslednímu dni v měsíci (tj. měsíc, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny). Pokud Objednatel předmětný soupis neschválí, potom Zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů Objednatele.

4. Splatnost faktur bude činit 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli. Faktura bude  považována za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Faktura bude uhrazena ze strany Objednatele bezhotovostní formou. Objednatel připouští elektronickou fakturaci.

5. Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti (případně  bude  obsahovat  chybné údaje), je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli. Po tomto vrácení je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není Objednatel v prodlení s placením faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení Objednateli

Článek VII.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení Díla a že   se před podpisem této Smlouvy seznámil s polohou a povahou místa plnění.

2.	Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně při respektování zejména:

• zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve zněni pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, resp. v souladu s tímto stavebním zákonem použitelných obecně závazných právních předpisů, nebude-li příslušný prováděcí předpis vydán apod., právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,

• předpisů, norem, vzorových listů, technologii, výrobních předpisů (receptur)  a  jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky),

• ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle  příkazů  Objednatele, ustanovení § 2594 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek Objednatele stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti Díla nebo jeho části, musí tyto zkoušky být provedeny před dokončením a předáním Díla.

4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla v místě plnění skryté překážky znemožňující řádné provedení Díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli. Do rozhodnutí Objednatele je Zhotovitel oprávněn provádění Díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení Díla.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného  Díla  prostřednictvím jím  pověřených osob, a to kdykoliv po celou dobu provádění Díla. Objednatel bude zejména kontrolovat, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup do místa plnění apod. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.

6.   Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s touto Smlouvou (včetně příloh) či pokyny Objednatele,  je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

4/10

7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této  Smlouvy.  Zhotovitel  je povinen  dokladovat způsob  likvidace  vzniklých  odpadů  a  příslušné  listiny  doložit Objednateli v rámci předávacího řízení.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární  předpisy a normy. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v místě plnění během provádění prací (oplocení a označení apod.).

9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele a jeho poddodavatelů a jiné osoby pohybující  se  v místě plnění, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.

10. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu Zhotovitele podle § 2595 Občanského zákoníku.

11. Při provádění Díla prostřednictvím poddodavatele má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

12.  Zhotovitel je dále povinen při plnění této Smlouvy:

a. zajistit dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené se zavazuje zajistit i u svých poddodavatelů;

b. ve smlouvách se svými poddodavateli zajistil srovnatelné podmínky s podmínkami sjednanými v této Smlouvě;

c.	zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům;

d. používat při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, bude-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

13. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě v termínu určeném včl. IV. této Smlouvy. Zhotovitel se seznámil položkovým rozpočtem, neshledal žádné zřejmé okolnosti, které by měly vliv na cenu Díla uvedenou v tomto článku Smlouvy, a prohlašuje, že je schopen Dílo za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat.

14. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě s odpovídajícím pojistným plněním, a to po celou dobu realizace předmětu  plnění této Smlouvy.  Porušení této  povinnosti  v průběhu plnění Smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí a to do 7 pracovních dnů. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. Smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy Objednateli k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek Vlil.

PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:

a.  provádění Díla brání vyšší moc;

b. se vyskytnou vážné skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla;

c.   dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv    z důvodů na straně Zhotovitele.

5/10

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2.   Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a  v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

a.	pracovníci Zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy;

b. vadný postup Zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy;

c. je ohrožena bezpečnost zhotovovaného Díla, život nebo zdraví pracujících osob v místě plnění nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit zhotovované Dílo do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

Článek IX. VYŠŠÍ MOC

1. Vyšší mocí se pro potřeby této Smlouvy rozumí události, které  nastaly  za  okolností,  které nemohly být odvráceny Smluvními stranami, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze Smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2.    Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná Smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině  a jeho skončení druhou Smluvní stranu. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění Smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 14 dní a nedohodnou-li se Smluvní strany v této době na alternativním řešení, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

Článek X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené Q'e provedeno), je-li způsobilé sloužit svému účelu, nevykazuje-li vady a nedodělky a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě a Projektové dokumentaci. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. Dílo může být ve výjimečných případech převzato, i pokud bude vykazovat takové vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání Díla Objednatelem ani nebrání řádnému užívání Díla, Objednatel však není povinen takové Dílo převzít, jak je uvedeno v předchozí větě.

2. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín odevzdávání Díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

3. Zhotovitel předá Objednateli do zahájení přejímacího řízení veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro užívání Díla, požadovány Objednatelem nebo které jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy, a to zejména:

-	výsledky všech požadovaných a nezbytných zkoušek a měření,

-	atesty, certifikáty, záruční listy, prohlášení o shodě použitých výrobků,

-	doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech,

-	pokyny pro provádění údržby.

6/10

4. O převzetí Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o převzetí Díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou Smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti Díla (případně jeho části), identifikační údaje o Díle i jeho částech, případně též soupis vad nebránících řádnému užívání Díla, prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá, a soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

5. Vady, které nebrání řádnému užívání Díla a které budou uvedeny v předávacím protokolu dle předchozího odstavce této Smlouvy (pokud Objednatel převezme Dílo i s takovýmito vadami), se Zhotovitel zavazuje odstranit na své náklady nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne sepsání předávacího protokolu, nebude-li Smluvními stranami s ohledem na charakter vady uvedeno jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele.  Veškeré  takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel na základě doručené faktury ve lhůtě do 14 dnů od jejího doručení Zhotoviteli, práva Objednatele ze záruky a na uplatnění smluvní pokuty nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno. O odstranění vad musí být sepsán zápis.

Termín převzetí Díla se považuje za splněný, pokud Dílo bylo Objednatelem do termínu uvedeného včl. IV odst. 2 této Smlouvy převzato (tj. pokud byl Objednatelem podepsán  předávací protokol). V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíši obé Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Smluvní strany vylučují možnost postupu podle § 2609 odst. 1 Občanského zákoníku.

Článek XI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami, zejména Projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Drobné odchylky od Projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem Smluvních stran ve stavebním deníku.  Tyto odchylky je však Zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení Díla.

3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé Dílo je 60 měsíců. Záruční  doba začíná běžet ode dne protokolárního předání Díla čl. X této Smlouvy. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady.

4. Objednatel je povinen nahlásit Zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační  protokol).  Pokud bude Objednatel požadovat odstranění vady Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Jde-li o havarijní vady, vady bránici provozu nebo vady ohrožující život, zdraví či majetek osob, je Zhotovitel povinen započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit,  a to  na  své náklady. V  případě, že se Smluvní  strany  nedohodnou jinak, je  Zhotovitel  povinen  odstranit vady vždy  nejpozději do  10 dnů  od  nahlášení,  Nebude-li  možno  konkrétní  vadu  ve  lhůtě  10 dnů  odstranit,  ať  už z technických nebo technologických důvodů, případně z důvodu delších dodacích lhůt  jednotlivých komponentů, mohou Smluvní strany na základě písemné dohody tuto lhůtu  prodloužit o přiměřenou dobu nutnou k odstranění takové vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci,

5. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady Zhotovitelem a Zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady Zhotovitele.

7/10

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran této Smlouvy.

Článek XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou nebo Občanským zákoníkem. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé Smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že Zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této Smlouvy, není objektivně schopen Dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy či její části i v případě, je-li se Zhotovitelem zahájeno insolvenčni řízení. Dále je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud provádění Díla je v rozporu s kvalitativními parametry danými touto Smlouvou.

3. Ukončení této Smlouvy se nedotýká nároku na úhradu sjednané smluvní pokuty, náhradu škody vzniklé porušením povinností dle této Smlouvy, jestliže nárok k tomu oprávněné Smluvní strany vznikl nejpozději ke dni ukončení Smlouvy, ani dalších práv a povinností, které svojí povahou  mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

Článek XIII.

SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může po Zhotoviteli požadovat zaplacení níže  uvedených smluvních pokut a Zhotovitel je povinen je zaplatit:

a) pro případ prodlení Zhotovitele s předáním Díla oproti termínu stanovenému touto Smlouvou, Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy za každý, byť i jen započatý den prodlení;

b) v případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad dle čl. X odst. 5 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení;

c)  v případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl.  XI odst. 4 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a den prodlení.

2. V případě prodlení některé Smluvní strany s úhradou svého peněžního  závazku  dle  této  Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat po povinné Smluvní straně zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty dle tohoto článku této Smlouvy jsou splatné na  základě  písemné  výzvy  oprávněné Smluvní strany odeslané na adresu povinné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to uplynutím 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě povinné Smluvní straně.

4. Zaplacením smluvní pokuty dle jakéhokoli ujednání tohoto článku této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní  strany  požadovat  po  druhé  Smluvní  straně  náhradu  způsobené  škody  v plném rozsahu. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

5. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetního dokladu Zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu Díla.

Článek XIV.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

8/10

1.

9/10

1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

3. Smlouva vstupuje v platnost podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.  Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Možnost měnit Smlouvu jinou formou Smluvní strany vylučují.

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla  uzavřena  na základě vážné  a svobodné vůle obou Smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že Smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

8. Přílohy:

•	Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

V Praze, dne 14.5.2024

s.r.o.

10/10

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	Bartošova 13

Stavba:	Udržovací práce m. objektu garáži

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Špindfarův Mlýn	Datum:	25.4.2023

Zadavatel:	ÍČ:

Správa KRNAP, Dobrovského 3, Vrchlabí	DIČ:

Ucrtazeč:	iČ:	*7633335

CONSTRUCT METRIC s.r.o.	Di'č:	Vypín údaj

Projektant:	IČ:

kig. Jan Chaloupský, U hřiště 632, Trutnov	D!Č:

Zpracovatel:	éčl

ing. V. Švehla	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	533 214,00

Sazoa daně	ZaKšaa oané	Výše daně

DPH základní	21,00%	503 214,00	106 335,00

snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	CZK	616 149,00

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:

Objednavateli	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Strana V z 2

Strana 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Udržovací práce na objektu garáží

Objekt:

1 - Ikkžav.ací práce

KSO-.	cc-cz.

Místo:	Špindlerův Mlýn	Datum:	25.  4. 2023

Zadava-tet	iC.

Správa KRNAP,  Dobrovského 3,  Vrchlabí	DiČ:

Uchazeč:	IČ:	17633338

CGříSTř&jCT ítťcIRíC sj-ď.	SřČ:	Vyjílift iíááj

Projektant:	IČ:

ing  Jan Chaloupský,  U hřiště 639. Trutnov	DIČ:

Zpracovatel:	tČ:

ing. V. Švehta	DIČ:

PmrÁ-zvfca:

Cena  bez DPH	493 714,00

Základ dané	Sazba daně	Výše daně

dph základní	493 714,00	21,00%	103 680,00

snížená	0.00	15 00%	000

Cena s DPH	■V   CZK	597 394,00

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpisj	Razítko	Datum a podpis:		C	tko Marešo

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Strana 1 z 5

Strana 2 z 5

SOUPIS PRACÍ

Stavíja:

Udržovací práce na objektu garáži

Objekt:

t - Udržovací práce

Misto:	Špindíerav Mlýn	Datum:	25. 4. 2023

Zadavatel:	Správa KRNAP.  Dobrovského 3. Vrchlabí	Projektant:	ing. Jan Chaloupský, U hřiště 539.  Trutnov

Uchazeč:	CONSTRUCT METRIC s.r.o.	Zpracovařei:	ing. V. Švehla

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Itákiacfy  soupisy  celkem					4S3   714,00

d	HSV	Práce a dodávky HSV	238    683.00

D    5	Komunikace pozemní	10  164,00

1    K   564851011	Podklad ze štérkodrtě ŠD plochy do 100 m2 0 150 mm	m2	8,400	320,00	2 688,00  CS  ÚRS 2022 02

w	21 QV0JS-S.V-	S 400

iteaseaeS	'iOii'	&.480

2	K  591211111	Kladeni dtežSyf z kostek osobáchz kamene do lote z

kameniva těženého tl 50 mm	m2                     8,400	480,00	4 032,00  CS ÚRS  2022 02 21.Ó*(0.5-0.1)		:	i

8.400

w	UezsaiM	*06"	84CO

3    M  58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	8,400	410,00	3 444,00 CS ÚRS 2022 02

w	21,0*(0,S0,1)	8,400

w	kSezžsoučeí	"06“	8.400

D   6	Úpravy povrchu, poddaný a osazován: vyplní	31 916,00

4	K   612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně

ručně	m2	20,350	180,00	3 663,00  CS  ÚRS 2022 02

w	figVs	20 390

5     K   6123211411	Vtápenocemsnfewa cmrata Šímová avcuvrervé

___ i_   ...	vnjtmich stěn nanášená ručně vyztužené vláknem	m2		20,350	320,00	6 512,00 w	fig15		T  .		20,350 |

1	1	Příplatek k vápe-rsocementové omítce vr.-třnich stěn za	I

6      K   5'222" 'řV'	teářjCfi feStch 5 rr S&jS&y račpě 'lyzžyženB	rr£	22' 35C	SC Cv	■* JvS 22

___ i___ L	vláknem

r  w	figis	20,350	--------------------------------- !---------------------------

t ~i	I

7     K   622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně

ruCně	m2	32 699	180.00	5 834.00 CS ÚRS 2022 02

w	M«	32.6SC

8      K   6223211411	Vápenocementová omítka štuková dvouvrsívá

vnějších stěn nanášená ručně vyztužené vláknem	m2	32,690	320,00	10 461,00

W	«814	32.050

rhjKsss* » vapešKícsners>ie oraůce vneg&ch stěn za

9     K   6223211911	každých daišÁch 5 mm douěiCfcy měně vyzkižsrtě	m2	32,693	50,00	1 635,00 vláknem					|

W	fig!4	32.690

t0   K  6313121411	Copinéiri t átesavstínich nrggareaáeft  tetznam.

reparačnim	m3	6,532	420,00	2 743,00

w	fig16"0,10*0,80	“80%"	0,346

w	fig17*0,10*0,40	"40%”	6.186

w	SáSZSOJČSá	£.532

0	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 165,00

1t    K  935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z	1

betonových tvárnic š 509 mm	m	18,000	560,00	10 080,00  CS  ÚRS 2022 02

VV	se.3	Ť3r	tS 332

,2    W   59227054	žJabovkapříkopová betonová 500x500x130mm	m	18.000	210.00	3 780.00 CS ÚRS 2022 02

13    K   935113111	Osazeni odvodňovaciho polymerbetonového žlabu s	~	I

krycím roštem šířky do 200 mm	m	21,000	210,00	4 410.00  CS ÚRS 2022 02

Z:jD	“OS"	2i  sm M  592270061	žlab odvodňovacizpoiymerbetonu se spádem dna

\0,5% 130x155/160mm s roštem B125	m	21,000	310,00	6 510,00

--------------------- j~

5   M  59227122	čelo plné na začátek a konec odvodňovaciho žlabu

maswSScfcéft® z s<tfym&rižeiorzf š	kus	2000	250.00	500.03  CS ÚRS 2022 02

1  K  949101111	Lešení pomocně pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2	m2	87,000	110,00	9 570,00  CS ÚRS 2022  02

ř20.5*8.5í*21,5	37.030

Bourán; pcK&jsúi* pco dlažby nebo tnszanjn

K  8SSQ42141	betonových nelao z Ufeho asfefei ti 4o 100 mm pl přes.	m3	* S20.GG	9  934,00  CS ÚRS 2022 02

4 m2

figtSD. 10*0.83	“80%”	0.34S

%t?“0. KHM©	"‘ttW	S.ÍS6

Meziswuěel	6,532

K  966008211	Bourání odvodňovaciho žlabu z betonových	m	39,000	260,00	10  140,00  CS ÚRS 2022 02 L- -------------- --------    příkopových tvárnic š do 500 mm

-f.C	*Q£”	2? 009

IS.O	'Q~‘	SX3

Mezisoučet	33.003

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

w    fev.	.Vex'sccder	'C"S‘	2£<5,03S

40    K   T835CT3ÍÍ	Odrezivěni krytiny před provedením nátěru sklonu přes

1	1	j10do 30°	m2	206,036	56,00	ft 541,00 CS ÚRS 2022 02

w	Ssíl	206.033

41  i ft   ~£353í3tS	OaferffléSěs.' ftNírv jísš pmvsdenrr *3á5fe.: sfcfcnu rise

13dt>30=	rnl	23E,30S	SljSC	7 213:80 CS L?&£2222 02

w	figii	205,093

1

42    K  783501513	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10	m2	206.098	15,00	3 091,00  CS  ÚRS 2022 02 do 30° Sekcvou vodou

W	feí1	2S6.SŠ6

j 43    K  783533001	Základníjednonásobný epoxidový nálěr krytiny 2

plechu sklonu do 10°	m2	206,098	69,00	14 221,00 CS ÚRS 2022 02

w	fell	233.39B

44   ft  7Č35475XÍ	Kr/cá “síícnýsíáBr;' •po^eSar.cyj -*©*	r

plechu sklonu do 10"	m2	■432,1 »&	9-: x	37 w=ě áJ	otcS  2022 02

W	fig11*2	412.19S

I	I

45    K  783591101	i Příplatek k ceně jednonásobného nátěru krytiny za	m2	203.098	26.0C	5 359,00  CS URS 2022 02 sklon přes 10 do 30°

VV	£gt!	2Ecjaea

46    K   783591111	Poplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytinyza sklon

:přes 10 do 30°	m2	206,098	35,00	7 213,00 CS ÚRS 2022 02

w	fell	206,088

47     K  733921551	Orrjii SakSfOi-. -.scfcj šeterravýcň Eoáfeň před

provedením nátěru	m2	156.965	25.X	3 974,00 CS CRS 2022 02

w	2.4*0.3*6	"prahy garáží”	4.320

w   fig16	Mezisoučet	4.320

w	{20.34J.3*2m454í 3*2ř  "podlaha gsrážT	154,645

w  £g7?	SúeasoXet	154£45

w	Součel	"04°	í 58,955

48    K   783933161	jPenetračni epoxidový  nátěr pórovitých betonových

podlah	m2	158,965	65,00	10 333,00  CS  ÚRS 2022 02

yv	4,323

w	£S"‘7	154.645

w	Wkz»sojiČ«>	15B.96S

49     K  783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr	[	12 399,00 ICS ÚRS 2022 02

betonové podlahy	m2	158,965	78,00

VV	fete	4 323

w	figt7	154,645

w	Mezisoučet	158,965

Strana 5 2 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Udržovací práce na  objektu garáži

Objekt:

2 - Vedtep? náklady

KSO.	cc-cz.

Místo:	Špindlerův Mlýn	Datum:	25.  4. 2023

Zadsví-isir	aL/.

Správa KRNAP,  Dobrovského 3,  Vrchlabí	CVČ.

Uchazeč:	IČ:	1763333S

CuíáSJíťJC•: "-tie.. RSČ s_	—, ,3,	-ipi. Ui2j

Projektant:	IČ:

ing. Jan Chaloupský.  U hřiště 639. Trutnov	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

ing. V. Švehía	DIČ:

PaznátrAa:

Cena  bez DPH	15 500,00

Zákfad daně	Sazba daně	Výše daně

dph základní	15 500,00	21,00%	3 255,00

snížená	QDD	15.00%	000

Cena s DPH	v	CZK	18 755,00

Projektant	Zpracovatel

C

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Strana  1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Sta^-fea:

Udržovací práce na objekiu garáži

Objekt:

2 - Veáfefšínálady

Místo:	Špindferúv Mlýn	Datum:	25. 4. 2023

Zadavatel:	Správa KRhíAP. Dobrovského 3, Vrchlabí	Projektant:	ing. Jan Chaloupský, U 'cčšřě 63S Tmlreov

Uchazeč:	CONSTRUCT  METRIC s.r.o.	Zpracovatel:	ing. V. Švehia

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 500,00

VRN - Vedíejší rozpočtové náklady	15 500,00

VRK1  -  Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 500 oc

VRN2 - Příprava staveniště	2 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00

VRIctó - twen-flíská ošrGvast	1 0ÍÍ3.30

VRN5 - Finanční náklady	500.00

VRN.6 - Územní vlivy	500.00

VRN7 - Provozní vlivy	í 5CK),00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 000,00

VFA’?  - ■Qstair.ř rárisdy	2 500 :00

Strana 2 z 3

Strana 3 z 3