# Cenová nabídka

Zpracování projektové dokumentace na udržovací práce na vodoteči.

Rozsah prací:

- Geodetické zaměření toku

- Příčné a podélné profily toku

- Návrh obnovy příčných prahů

- Odstranění náletů

- Doplnění ozelenění

- Položkový výkaz výměr

Zahájení prací do 4-týdnů od objednání

Ukončení prací do tří měsíců od zahájení

Nabídková cena bez DPH:

- Cena geodetické zaměření			30 000,-Kč

- Projektová dokumentace				34 000,-Kč

- Položkový výkaz výměr				6 000,-.Kč

Zpracoval 19.4.2024				xxx