DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. S24-023-0026 na realizaci díla „Sportovní areál Střelnice Domažlice, komunikace pro pěší a parkovací plocha“ ze dne 06.10.2023

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice

zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

IČO: 00253316

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č. ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice

adresa pro doručování: xxx

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx

tel. č.: xxx

fax: xxx

e-mail: xxx

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 06.10.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu „Sportovní areál Střelnice Domažlice, komunikace pro pěší a parkovací plocha“ (dále též „Smlouva“), dne 18.01.2024 pak uzavřely Dodatek č. 1 a dne 28.03.2024 Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

II. Změna Smlouvy

1.    	Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají omezení předmětu díla o práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v závěrečném nabídkovém rozpočtu nazvaném Stavba: N24-023-0074 ZL 4 – dle skutečnosti, který vychází ze skutečného zaměření stavby a je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, a současně rozšíření předmětu díla o práce a dodávky uvedené bez znaménka v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.	Smluvní strany s ohledem na změnu rozsahu předmětu díla uvedenou v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 4.540,08 Kč bez DPH.

3. 	S ohledem na ujednání předchozích odstavců tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena díla bude celkově činit 3.739.543,13 Kč bez DPH, tzn. 4.524.847,19 Kč vč. DPH (uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).

III. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.

2.	Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet (položkový rozpis) nazvaný: Stavba: N24-023-0074 ZL 4 – dle skutečnosti

V Domažlicích 17.05.2024		V Domažlicích 16.05.2024

___________________________			___________________________

objednatel						zhotovitel

město Domažlice	SWIETELSKY stavební s. r. o.

Bc. Stanislav Antoš, starosta 	xxx

xxx

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě  byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro stanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Uzavření Dodatku č. 3 schválila rada města na svém 52. jednání konaném dne 14.05.2024          usnesením č. 2157 a).

Město Domažlice

Bc. Stanislav Antoš, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 17.05.2024	Jméno a příjmení příkazce: xxx

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 17.05.2024	Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx

Podpis: