Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.12.2023 na provedení stavby 
„Odstavná plocha pro ZŠ Stanislavice“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Objednatel: 			město Český Těšín

se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:		xxx

xxx

e-mail:				xxx

IČ:				00297437

DIČ:				CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

# 1.2 	Zhotovitel:			Barny team, s.r.o.

se sídlem:			Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Liborem Seberou, jednatelem společnosti

ve věcech technických:		xxx

e-mail:				xxx

IČ:				27797252

DIČ:				CZ27797252

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu vzniku změn oproti původním zadávacím podmínkám (dodatečné stavební práce a méněpráce) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.12.2023. Specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

# Změny

## Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

## 5.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH 			 298.205,75 Kč

dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH		   41.548,48 Kč

méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH			 - 13.470,58 Kč

celková cena díla bez DPH 				326.283,65 Kč

DPH 21 %		 				  68.519,57 Kč

celková cena díla včetně DPH 			          	 394.803,22 Kč

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací.

3.7	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 1479/23./1/RM dne 20.5.2024.

V Českém Těšíně dne 21.5.2024			V Českém Těšíně, dne 21.5.2024

______________________________		_______________________________

za objednatele:					za zhotovitele:

Karel Kula, starosta					Libor Sebera, jednatel