Rostislav Dornean

Vítkov Zahradní 461

749 01 Vítkov 1

IČO: 64971252

- NAŠE ZN.: MBC/6908/24/KS/JM 210/2024

- VYŘIZUJE:

TEL:

E-MAIL:

- DATUM:     14. 05. 2024

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 06. 05. 2024, ve které žádá o prodloužení termínu plnění, se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č. 115/2024/KS/JM ze dne 04. 04. 2024 na výměnu dřevěné podlahy včetně kotvení a nátěru, na dodávce a montáži dřevěné konstrukce včetně nátěru a kotvení a na montáži polykarbonátu včetně doplňků a pomocného lešení, dle cenové nabídky. V daném termínu plnění zakázky z kapacitních důvodu zaměstnanců není možné realizaci prací dle objednávky dokončit v dohodnutém termínu.

Objednávka č. 115/2024/KS/JM ze dne 04. 04. 2024 se mění takto:

Termín plnění se posouvá do 30. 06. 2024.

Ostatní ujednání objednávky č. 115/2024/KS/JM zůstávají beze změn.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Datum.: 14. 05. 2024 | Datum.: 14. 05. 2024 |

………………………………	………………………………………

Ing. Darja Vavříková			                Rostislav Dornean

vedoucí odboru kancelář starosty