DODATEK č. 1 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 21.2.2024

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

„Oprava podlah v budově B a D DpS Dubina a v budově E a A DpS U Kostelíčka“

I.

SMLUVNÍ  STRANY

OBJEDNATEL:	Sociální služby města Pardubic

se sídlem: 		Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice

ID DS:			9hzk7z6

IČ:			75090970

DIČ:			CZ 75090970

Bankovní spojení:	ČSOB Pardubice

Číslo účtu:		212446805/0300

Zastoupený:

ve věcech smluvních:	Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel

ve věcech technických:	Roman Plžik, technický ředitel

tel.: 602 485 221, e-mail: roman.plzik@ssmpce.cz,

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:	Jan Horák

se sídlem:		Lidmily Malé 817, 530 12 Pardubice

ID DS:			DS_b2r8o95vy

IČ:			86975668

DIČ:			CZ8203163309

Bankovní spojení:         Komerční banka

Číslo účtu:                     43-2884460297/0100

Zastoupený:

ve věcech smluvních:	Jan Horák

tel.: 777 091 672, e-mail: info@horak-podlahy.cz

ve věcech technických: Jan Horák

tel.: 777 091 672, e-mail: info@horak-podlahy.cz

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Pardubic,

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 21.2.2024 s níže uvedeným zdůvodněním oprávněnosti změn.

- Zdůvodnění: V průběhu realizačních prací při demontáži v DpS U Kostelíčka byl zjištěn nestabilní rozpraskaný betonový podklad, který nešel specifikovat před samotnou realizací díla.

- V prostorách prádelny budovy E v 1.PP, v pokojích budovy A v 1.NP (64) a v 2.NP (66, 67, 68, 69 a chodba) se zvýšila náročnost provedení díla a došlo k navýšení materiálu podlahové krytiny z důvodu prořezů u atypických ploch v budově – viz příloha č. 1 tohoto dodatku „Výkaz - b) Položkový výkaz výměr s rozměry DpS U Kostelíčka“.

- Všechny změny byly zaznamenány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.

- Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č. 1 následující články smlouvy z 21.2.2024.

IV.

- CENA DÍLA

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami bude navýšena cena díla o částku uvedenou v tomto dodatku.

- Cena dle SoD: 		 570 979,- Kč bez DPH

- Cena dodatku č. 1:	   39 225,- Kč bez DPH

- Cena celkem:		 610 204,- Kč bez DPH

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Pardubicích dne: 26.4.2024

Za objednatele :                                                                       Za zhotovitele :

________________________                                           ________________________

Ing. Petr Krejčí, LL.M.					       Jan Horák

ředitel