S M L O U V A    O    D Í L O   č.  1/2024/

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel :	Město Klatovy

Sídlo :	náměstí Míru 62/I, 339 01 Klatovy

Zastoupené : Mgr. Rudolfem Salvetrem  - starostou města

IČO:    00255661

DIČ:   CZ00255661

Zhotovitel:  Mgr. Jaroslav Šindelář

sídlo: J. J. Ryby 74, Plzeň, 323 00

Bank. spojení :  156801453/0300

IČO: 68827288

DIČ: CZ7212035853

II.

PŘEDMĚT  SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě provést na svůj náklad

a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací: Zajištění těsnosti nádrže kašny na náměstí Míru v Klatovech (dále i jen „dílo“), v souladu s provedenou kalkulací    v nabídce.

2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

termín zahájení prací: 	11. dubna 2024

termín dokončení prací:  8. května 2024

2. Místo plnění: náměstí Míru Klatovy

IV.

CENA ZA DÍLO

1. Cena za dílo se sjednává dohodou stran ve výši 87 200,- Kč (slovy:

osmdesátsedmtisícdvěstěkorunčeských) bez DPH.

2. DPH bude účtováno dle platných daňových zákonů.

3. Cena je stanovena za kompletní provedení díla dle předmětu smlouvy, plně funkčního

a jsou v ní obsaženy veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je konečná a bez souhlasu smluvních stran se nesmí zvyšovat.

5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených objednatelem bude 14 dnů ode dne doručení.

V.

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli včasné zahájení prací.

2. Objednatel se zavazuje na kontrolních dnech spolupracovat v koordinaci dodavatelů se zhotovitelem tak, aby nedošlo k neumožnění provádění prací.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné

kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně nebo jej může nechat provést pod svým osobním vedením.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí ve sjednané době a dále se zavazuje provést dílo dle právních a dalších předpisů a norem.

VI.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1.  Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 12 měsíců ode dne převzetí díla.

2. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem.

3. Vady díla zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady nebo poruchy do 30 dnů od obdržení reklamace.

VII.

SANKCE

1. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednavatele s úhradou ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VIII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů,

b) prodlení zhotovitele v délce 15 dnů se zahájením prací,

c) soustavné nebo zvlášť závažné porušení podmínek jakosti díla.

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel neposkytl zhotoviteli v jím určené přiměřené lhůtě potřebnou součinnost k provedení díla.

X.

OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. 	Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl práce na díle zahájit v dohodnutém termínu a plynule v nich pokračovat. O předání staveniště bude zhotovitelem sepsán zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Dodávky el. energie a vody si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

2.	Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které bude výrazně označené. Po dobu provádění díla odpovídá zhotovitel za škody na staveništi.

3. 	Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad likvidaci odpadů vzniklých v průběhu provádění díla, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zavazuje se zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, denně bude na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tento právní úkon byl odsouhlasen Radou města Klatovy, usnesením č. 8, bod č. 194/8, dne 15.04.2024.

V Plzni dne                                                                                   V  Klatovech  dne

Zhotovitel: 					                    Objednatel:

Mgr. Jaroslav Šindelář                                                                  Město Klatovy

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města