Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele

……………………………….						          ……………………………….

Smlouva o dílo

Rekonstrukce podlahy v hledišti Janáčkova divadla

OBJEDNATEL:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem	Dvořákova 589/11, 602 00 Brno

zastoupený:	MgA. Martinem Glaserem, ředitelem

IČ:	00094820

DIČ:	CZ00094820

Bankovní spojení:                                                         	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:   	2110126623 /2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 30

(dále jen „Objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

Brixton Group, s.r.o.

Sídlo:					Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno

Zastoupený: 				Ing. Alexanderem Ben Hamadem, jednatelem

IČ: 				25550586

DIČ: 				CZ25550586

Bankovní spojení: 			Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 				6126398349/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32682

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou na profilu zadavatele pod názvem „Rekonstrukce podlahy v hledišti Janáčkova divadla“, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace.

Článek I. Předmět smlouvy

###### 1.1.	DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1.	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „Rekonstrukce podlahy v hledišti Janáčkova divadla“ v rozsahu

- Odstranění stávající PVC krytiny vč. rohových a přechodových list

- Ekologická likvidace demontované PVC krytiny

- Penetrace + rychlovysprávka stávajícího podkladu

- Stěrkování podest a obrus, vysátí

- Dodávka a montáž PVC, splňující požadavky na nejvyšší protipožární odolnost CFL-S 1, včetně nášlapu 0,60 mm

- Dodávka a montáž rohových lišt, styky budou silikonovány

- Výřezy pro VZT, osvětlení, úchytné otvory pro nové sedačky

- Úklid prostor

1.1.2.	Etapy realizace:

1.1.2.1.  I. etapa:

V rámci I. etapy Zhotovitel provede část předmětu plnění – rekonstrukci podlahy v přízemí hlediště, rozsah prací podle přílohy č. 1 této smlouvy, části pro I. etapu.

1.1.2.2.  II. etapa:

V rámci II. etapy Zhotovitel provede část předmětu plnění – rekonstrukci podlahy na balkonu hlediště, rozsah prací podle přílohy č. 1 této smlouvy, části pro II. etapu.

1.1.2.	Technická specifikace:

Zhotovitel provede podlahu PVC typu Centra, zátěž 34 – 42 tl. 2 mm, barevný odstín dle současného stavu, nejvyšší protipožární odolnosti CLF-S 1 (platí pro obě etapy). PVC, schodišťové a přechodové lišty pro I. a II. etapu musí mít shodný barevný odstín.

1.1.3. 	Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- Zhotovitel bude v průběhu provádění díla koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla.

- Zhotovitel je povinen koordinovat práce s firmou KINOEXPORT s.r.o., IČO 25315943, která pro Objednatele smluvně zajišťuje demontáž a výměnu sedaček

- Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid pracoviště.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.4. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4.	Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

##### 1.2.	ZMĚNY DÍLA

1.2.1.	Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

1.2.2.	Změnou díla je:

a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla,

b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla,

c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat,

d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od skutečného stavu.

Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst.  4–7 zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny a musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

1.2.3.	Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.

1.2.4.	Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

##### 1.3.	zvláštní podmínky

1.3.1.	Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále do uplynutí záruční doby sjednané touto smlouvou. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.

1.3.2.	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

1.3.3.	Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.3.4.	Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.

1.3.5.	Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.

##### 1.4.	PODdodavatelé zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

- Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.

- Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

##### 1.5.	VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K PŘEDMĚTU DÍLA

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Omezení předmětu plnění z důvodů nedostatku finančních prostředků Objednatele

V případě, že Objednatel neobdrží prostředky na realizaci II. etapy díla tak, aby dílo mohlo být zrealizováno nejpozději v roce 2030, je oprávněn omezit rozsah předmětu plnění a II. etapu díla nerealizovat. V takovém případě Zhotovitel nemá právo vymáhat realizaci II. etapy díla po Objednateli a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv sankce, náhrady škody či ušlý zisk z toho plynoucí.

Článek II. Doba plnění

###### 2.1.	DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.1.1.	Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.

2.1.2.	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Obě smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti teprve jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v úplném znění. Za termín zahájení plnění díla se považuje termín zahájení předání pracoviště podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy.

###### 2.2.	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

I. etapa:

2.2.1.	zahájení provádění I. etapy díla 15.7.2024 (v součinnosti s firmou KINOEXPORT s.r.o., IČO 25315943, která pro Objednatele smluvně zajišťuje demontáž a výměnu sedaček)

2.2.2.	dokončení provádění I. etapy do 10.8.2024

2.2.3.	odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy

2.2.4.	Zhotovitel splní svou povinnost provést I. etapu díla jejím řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou.

II. etapa:

2.2.5.	K zahájení provádění II. etapy vyzve Objednatel písemně nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem zahájení. Objednatel předpokládá, že realizace II. etapy proběhne v průběhu měsíců července a srpna, a to nejpozději v roce 2030. Konkrétní termíny realizace sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu je prostor hlediště Janáčkova divadla v Brně.

Článek IV. Cena

4.1.	Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy a v příloze č. 1 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1.	Cena I. etapa díla činí bez daně z přidané hodnoty

1.297.518,96 Kč

### 4.1.2.	Cena II. etapa díla činí bez daně z přidané hodnoty

1.240.590,48 Kč

4.2.	Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1.1. a 4.1.2. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zařízení pracoviště, provozní náklady Zhotovitele, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla. DPH bude v režimu přenesené daňové povinnosti, za jeho odvod je odpovědný objednatel.

4.3.	Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1.	pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění; pokud se na dílo vztahuje přenesená daňová povinnost, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s touto skutečností a DPH bude povinen odvést Objednatel.

4.3.2.	Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

###### 4.4.	SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1.	Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce spojené s takovou změnou sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených.

4.4.2.	Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v NABÍDCE. V případě, že v NABÍDCE takové položky obsaženy nejsou, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.3.	Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5.	Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 4.4.2. této smlouvy.

##### 4.6.	VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU CENĚ DÍLA

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Inflační doložka pro II. etapu díla

Cenu II. etapy díla podle čl. IV. odst. 4.1.2. této smlouvy lze změnit v důsledku změny míry inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok za těchto podmínek:

- Cena nebude měněna, pokud bude realizace II. etapy díla realizována v roce 2025.

- Dojde-li k realizaci II. etapy díla v roce 2026 nebo později (tj. v roce 2027, 2028, 2029, 2030), může být cena II. etapy díla upravena o míru inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ. Výchozí mírou inflace pro úpravu ceny je míra inflace za rok 2025, konečnou mírou inflace pro úpravu ceny je míra inflace k termínu zahájení realizace II. etapy díla. Rozdíl mezi výchozí mírou inflace a konečnou mírou inflace vyjádřený v procentech je koeficient, o který lze upravit cenu II. etapy díla.

- O úpravu ceny musí smluvní strana požádat písemně druhou smluvní stranu. K úpravě ceny může dojít jen na základě dohody smluvních stran na základě uzavřeného písemného dodatku ke smlouvě.

Článek V. Platební podmínky

5.1.	Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Objednatel uhradí cenu každé etapy díla po předání a převzetí příslušné etapy díla a po odstranění všech vad a nedodělků, a to na základě faktury Zhotovitele. Faktura bude v příloze obsahovat kopii protokolu o předání a převzetí příslušné etapy díla.

5.2.		Faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;

- číslo faktury;

- den uskutečnění zdanitelného plnění;

- den splatnosti faktury;

- označení díla.

5.3.	Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy.

5.4. 	Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s touto smlouvou nebo pokud je Zhotovitel v prodlení s realizací, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

###### 5.5.	Splatnost faktur, které bude současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je den předání a převzetí dokončené etapy díla.

5.6.	Smlouva je podmíněna tím, že zhotovitel pro případ odeslání faktury e-mailem akceptuje svoji povinnost si nechat potvrdit doručení faktury ze strany objednatele s tím, že v opačném případě platí, že taková faktura nebyla doručena a současně se zavazuje nahradit škodu vzniklou porušením tohoto závazku. Za potvrzení doručení faktury se pro účely určení obsahu ujednání nepovažuje automatizované potvrzení o doručení emailu na server příjemce, pokud si odesílatel takové potvrzení sám vyžádal v prostředí, které využívá k odesílání elektronické pošty.

5.7.	V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí se zajištěním částky DPH přímo ve prospěch správce daně.

Článek VI. Pracoviště

###### 6.1.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ

6.1.1.	Pracovištěm se rozumí prostor hlediště Janáčkova divadla v Brně. Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště k termínu zahájení každé etapy podle čl. II. této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání pracoviště bude pořízen protokol o předání a převzetí pracoviště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí pracoviště a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2.	Ode dne převzetí pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.1.3.	Nejpozději následující den poté, kdy dojde k předání pracoviště, se bude konat 1. kontrolní den stavby (podle čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy) za účasti pracovníků památkové péče.

###### 6.2. 	ÚKLID PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště, odstraňovat všechny přebytečné překážky a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpadky. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

###### 6.3. 	VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání příslušné etapy díla pracoviště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

###### 6.4.	OPATŘENÍ k zamezení poškození okolních ploch

6.4.1. 	Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovu a prostory Objednatele a jejich bezpečnost, to vše na pracovišti a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.4.2.	Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením prostor budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny k zamezení znečistění a poškození prostor a ploch mimo pracoviště a k zamezení vstupu nepovolaných osob na pracoviště. Zhotovitel je povinen provést úpravy k tomu potřebné na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na prostorách mimo pracoviště.

Článek VII. Provádění díla

7.1. 	Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě.

7.2.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Podmínky pro poddodavatele jsou uvedeny v čl. I. odst. 1.4. této smlouvy.

###### 7.3.	DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

7.3.1.	Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) osobu realizačního týmu, uvedenou v odst. 7.3.2. této smlouvy. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit pro osoby realizačního týmu i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

7.3.2.	Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit Objednateli. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

Ing. Alexander Ben Hamad ve funkci vedoucí zakázky

7.4.	Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů.

7.5.	Zhotovitel je povinen svolat a vést kontrolní dny stavby za účasti pracovníků památkové péče, a to nejméně 1x při zahájení prací na rekonstrukci podlahy a 1x při ukončení prací na rekonstrukci podlahy, a pořídit z nich zápis.

Článek VIII. Práva a povinnosti Objednatele

8.2.	Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkonem funkce dozoru Objednatele dle této smlouvy tuto osobu:

Dr. Vlastimil Fabišik

8.2.  	PRÁVA A POVINNOSTI dozoru Objednatele

8.2.1.	Dozor Objednatel bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím dozoru Objednatele.

8.2.2.	Dozor Objednatele bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a díla.

8.2.3.	Dozor Objednatele není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

###### 8.4.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím dozoru Objednatele. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek IX. Povinnosti Zhotovitele

9.1.	Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

9.2.	Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

9.3.	Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

9.4.	Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

Článek X. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

10.1.	Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání pracoviště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

10.2. 	NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XI. Předání díla

11.1. 	Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, na pracovišti za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. Nejpozději dne, kdy dojde k ukončení prací na díle předáním a převzetím dokončeného díla, se bude konat 2. kontrolní den stavby (podle čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy) za účasti pracovníků památkové péče.

11.2.	Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.

11.3.	Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy,

  - záruční listy a návody k údržbě,

pokud tyto doklady nepředal dříve.

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat

  - označení díla

  - označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

  - zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

  - prohlášení Objednatele o převzetí díla

  - datum a místo sepsání protokolu

  - jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít

  - seznam předané dokumentace

  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

  - termín vyklizení pracoviště

  - datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)

  - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

Článek XII. Odpovědnost za vady

12.1.	Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla.

12.2.	Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé Zhotoviteli vyúčtovat.

12.3.    	Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

12.4.    	Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.5.   	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:

- použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval;

- dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;

- vyšší mocí.

12.6.	Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí každé etapy díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí příslušné etapy díla.

12.7.	Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

12.8.	Způsob uplatnění reklamace

12.8.1.	Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

12.8.2.	Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: 		info@brixtongroup.cz

mobilní telefon:	+420 737 259 016

telefon:		---

datová schránka:	janst94

12.8.3.	Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů);

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

12.8.4.	Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.

12.8.5.	Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.8.6.	Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

12.9.	Podmínky odstranění reklamovaných vad

12.9.1.	Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

12.9.2.	Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

12.9.3.	Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace Objednatele a dokončit je do 24 hodin od obdržení reklamace, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.

12.9.4. 	Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 24 hodin je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 13.5. této smlouvy.

12.9.5.	Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

12.9.6.	Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

12.9.7.	Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 13.5. této smlouvy.

12.9.8.	O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.10.	Poskytnutí slevy

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako dílo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

12.11.	   V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2635 občanského zákoníku.

Článek XIII. Smluvní pokuty

13.1.	Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Obdobně se toto ustanovení použije pro II. etapu.

13.2.	Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Obdobně se toto ustanovení použije pro II. etapu.

13.3.	V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v v čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a den prodlení. Obdobně se toto ustanovení použije pro II. etapu.

13.4.	V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením pracoviště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

13.5.	V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ a hodinu prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a hodinu prodlení.

13.6.	Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.7.	Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

13.8.	Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.

13.9.	Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.

13.10.	Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

13.11.	Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Článek XIV. Odstoupení od smlouvy

14.1.	Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

14.2.	Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

14.3.	Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

14.4.	Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

14.5.	Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

14.6.	Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

14.7.	Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.

14.8.	Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

14.9.	Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XV. Ochrana informací

15.1.	Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.3.2. této smlouvy).

##### 15.2.  	ochrana práv k průmyslOvému a duševnímu vlastnictví

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

##### 15.3.  	závazky smluvních strav ve vztahu ke GDPR

            - Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

            - V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů.

            - Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.

            - Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.

            - Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.

            - Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.

            - Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.

            - Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.

            - Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.

            - Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.

            - Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.

            - Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.

            - Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.

            - Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby.

# Článek XVI. Následná nemožnost plnění

16.1.	Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

16.2.	Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

# Článek XVII. Vyšší moc

17.1.	Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.

17.2.	Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.

17.3.	V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.

17.4.	Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

18.1.	Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

18.2.	Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

18.3.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.

18.4.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha č. 1.  	ROZPOČET

18.5.	Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

18.6	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

18.7.	Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

18.8. 	Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu této smlouvy a pro případ, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv, považují veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

V Brně, dne ………......………..……	 V Brně, dne .........................

_________________________			    	          		__________________________

za Objednatele	                           za Zhotovitele

……………………………….	       Ing. Alexander Ben Hamad

……………………………….		          jednatel

Příloha č. 1 – rozpočet

| ROZPOČET - I. etapa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukce podlahy v hledišti Janáčkova divadla |  |  |  |  |  |
| Janáčkovo divadlo Hlediště |  |  |  |  |  |
| pol | název | MJ | množství | JC | cena celkem |
| 1. | demont schod.hran | bm | 560 | 35 | 19 600,00 Kč |
| 2. | demont stáv.pvc oblouky,schody+ postupně,podesty,vstup | m2 | 591,84 | 45 | 26 632,80 Kč |
| 3. | kontejner 16m3 na demont.část | ks | 3 | 7500 | 22 500,00 Kč |
| 4. | odnos nános pvc po demontáži na kontejner | kpt | 3 | 10000 | 30 000,00 Kč |
| 5. | vysátí podkladu po demontáži,obrus lepidla,vysátí,penetrace pro novou stěrku | m2 | 591,84 | 7 | 4 142,88 Kč |
| 6. | samonivelační stěrka tl.3-5mm,dle míry poškození podkladu při demontáži pvc se zalepením otvorů pro sedačky | m2 | 591,84 | 380 | 224 899,20 Kč |
| 7. | obrus stěrky vysátí penetrace pod lepidlo | m2 | 591,84 | 150 | 88 776,00 Kč |
| 8. | dodání pvc dle volby investora včetně prořezu 15%,zátěž 34-43 tl.2mm | m2 | 680,616 | 530 | 360 726,48 Kč |
| 9. | montáž na lepidlo s odřezem oblouků podstupňů,atd | m2 | 591,84 | 240 | 142 041,60 Kč |
| 10. | výřezy pro průduchy 20 x 15 cm svislé podstupně | ks | 600 | 100 | 60 000,00 Kč |
| 11. | výřez pro kotvení sedadel i zábradlí | ks | 2400 | 20 | 48 000,00 Kč |
| 12. | výřezání otvorů pro zásuvky 220V | ks | 40 | 25 | 1 000,00 Kč |
| 13. | výřezy pro LED svítidla na schodnicích á 2bm délky | ks | 48 | 350 | 16 800,00 Kč |
| 14. | dodání a osazení schod hran v barvě na schodech a podestách sedací plochy | bm | 600 | 290 | 174 000,00 Kč |
| 15. | d+m přechod lišty 40 mm vstupy půlobloukovité | bm | 20 | 320 | 6 400,00 Kč |
| 16. | dovoz materiálu na zakázku | kpt | 5 | 2000 | 10 000,00 Kč |
| 17 . | přesun a transport hmot na místo montáží | kpt | 5 | 3000 | 15 000,00 Kč |
| 18. | ovrn doprava pracovníků na de + montáž | kpt | 1 | 5000 | 5 000,00 Kč |
| 19. | konečný hrubý úklid po montáži | kpt | 1 | 12000 | 12 000,00 Kč |
| 20. | ostatní nepředvídatelné skryté nutné pomocné práce | kpt | 1 | 15000 | 15 000,00 Kč |
| 21. | koordinace řemesel elektro,podlahy,sedačky | kpt | 1 | 15000 | 15 000,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 1 297 518,96 Kč |
| ROZPOČET – II. etapa |  |  |  |  |  |
| Rekonstrukce podlahy v hledišti Janáčkova divadla |  |  |  |  |  |
| Janáčkovo divadlo balkon střed a boční |  |  |  |  |  |
| pol | název | MJ | množství | JC | cena celkem |
| 1. | demont schod.hran | bm | 530 | 35 | 18 550,00 Kč |
| 2. | demont stáv.pvc oblouky,schody+ postupně,podesty,vstup | m2 | 537 | 45 | 24 165,00 Kč |
| 3. | kontejner 16m3 na demont.část | ks | 3 | 7500 | 22 500,00 Kč |
| 4. | odnos nános pvc po demontáži na kontejner | kpt | 3 | 10000 | 30 000,00 Kč |
| 5. | vysátí podkladu po demontáži,obrus lepidla,vysátí,penetrace pro novou stěrku | m2 | 537 | 7 | 3 759,00 Kč |
| 6. | samonivelační stěrka tl.3-5mm,dle míry poškození podkladu při demontáži pvc se zalepením otvorů pro sedačky | m2 | 537 | 380 | 204 060,00 Kč |
| 7. | obrus stěrky vysátí penetrace pod lepidlo | m2 | 537 | 150 | 80 550,00 Kč |
| 8. | dodání pvc dle volby investora včetně prořezu 15%,zátěž 34-43 tl.2mm | m2 | 680,616 | 530 | 360 726,48 Kč |
| 9. | montáž na lepidlo s odřezem oblouků podstupňů,atd | m2 | 537 | 240 | 128 880,00 Kč |
| 10. | výřezy pro průduchy 20 x 15 cm svislé podstupně | ks | 550 | 100 | 55 000,00 Kč |
| 11. | výřez pro kotvení sedadel i zábradlí | ks | 2400 | 20 | 48 000,00 Kč |
| 12. | výřezání otvorů pro zásuvky 220V | ks | 40 | 25 | 1 000,00 Kč |
| 13. | výřezy pro LED svítidla na schodnicích á 2bm délky | ks | 48 | 350 | 16 800,00 Kč |
| 14. | dodání a osazení schod hran v barvě na schodech a podestách sedací plochy | bm | 580 | 290 | 168 200,00 Kč |
| 15. | d+m přechod lišty 40 mm vstupy půlobloukovité | bm | 20 | 320 | 6 400,00 Kč |
| 16. | dovoz materiálu na zakázku | kpt | 5 | 2000 | 10 000,00 Kč |
| 17 . | přesun a transport hmot na místo montáží | kpt | 5 | 3000 | 15 000,00 Kč |
| 18. | ovrn doprava pracovníků na de + montáž | kpt | 1 | 5000 | 5 000,00 Kč |
| 19. | konečný hrubý úklid po montáži | kpt | 1 | 12000 | 12 000,00 Kč |
| 20. | ostatní nepředvídatelné skryté nutné pomocné práce | kpt | 1 | 15000 | 15 000,00 Kč |
| 21. | koordinace řemesel elektro,podlahy,sedačky | kpt | 1 | 15000 | 15 000,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 1 240 590,48 Kč |