
SMLOUVA O DÍLO č. ...................
uzavřená podle § 2586 a souvisejících Občanského zákoníku v platném znění
1. Smluvní strany      
Objednatel
S investorem: 



Základní škola Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace,
sídlem:




nám. Míru 375/3, 602 00 Brno
IČ:




48512648
oprávněný zástupce 
              :        Mgr. Kateřina Julínková – ředitelka školy
zastoupený ve věcech kontaktních  :        Mgr. Kateřina Julínková – ředitelka školy
zastoupený ve věcech technických  :        Mgr. Kateřina Julínková – ředitelka školy
bankovní spojení


:        Komerční banka a.s.
číslo účtu


:        33537621/0100 
(dále jen “objednatel”)

a
zhotovitel 
s obchodní firmou:
 


sport cité + s.r.o.
sídlem
:




Bílovice 519, 687 12 Bílovice
 
IČ:





04929845
DIČ:





CZ04929845
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 92673
oprávněný zástupce: Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti
zastoupený ve věcech kontaktních:    Šínová Zuzana, obchodní manažer 
 
zastoupený ve věcech technických:
 Ing. David Burian
bankovní spojení


: ČSOB, a.s.
číslo účtu


: 273799671/0300
(dále jen “zhotovitel”)

2. Předmět díla
2.1
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu, zadání a podmínek:

	Dílo:
	„ZŠ Brno, nám. Míru 3 – Oprava přístupových cest“ 

	Obsah a rozsah díla:
	Dle nabídky zhotovitele ze dne 23. 6. 2017


	Místo provádění díla : 
	ZŠ náměstí Míru 3 Brno


2.2.
V podrobnostech obsahu a rozsahu díla se smluvní strany odkazují na nabídku zhotovitele ze dne 23. 6. 2017 dle přílohy této SOD,  když strany výslovně prohlašují, že je jim znám její obsah a tato je přílohou této smlouvy o dílo.
2.3.
Podmínky výslovně sjednané touto smlouvou mají přednost před podmínkami dokumentů a příloh.

2.4.
Předmět díla může být v průběhu realizace díla změněn o práce a činnosti, které vyplynou z potřeby nepředvídatelných změn. Tato změna podléhá dohodě a uzavření dodatku této smlouvy. 

2.5.
Předmět díla bude proveden v rozsahu a jakosti dle položkového rozpočtu. Pro jakost a způsob provedení platí standardy ČSN platné ke dni podpisu této smlouvy. 
2.6.
Případné změny projektové dokumentace budou zhotoviteli písemně předány nejpozději do  7 kalendářních dnů před započetím příslušných prací na díle. 
3. Čas plnění
3.1. Doba realizace díla se rámcově sjednává takto

a)  předpokládaný termín zahájení realizace předmětu díla: 
                       červenec 2017
b) předpokládaný termín předání díla do:



       31. srpen 2017
3.2. Doba plnění sjednaná pro realizaci nebo ukončení díla se přiměřeně prodlouží v případech, že objednatel přeruší práce zhotovitele z důvodů na straně objednatele. Podmínkou včasného plnění je zejména dodržení stanovených termínů při zajištění stavební připravenosti, předání projektové dokumentace a stavebního povolení ze strany objednatele a splnění podmínky řádného financování díla. 
3.3.
Zhotovitel není vázán smluvními termíny a neodpovídá za škodu v důsledku toho vzniklou, dojde-li k prodlení při realizaci díla zejména:
a) z důvodu překážek na straně objednatele (např. opožděné předání staveniště, opožděné předání stavebního povolení, neposkytnutí součinnosti potřebné ke zdárnému dokončení díla, vadné projektové dokumentace, apod.)

b) z důvodu skrytých překážek podmiňujících dohodu o změně díla,

c) nezajištěním řádného financování díla nebo záruk zaplacení díla, 

d) z důvodu vyšší moci, např. nepříznivými klimatickými podmínkami.
4. Cena díla
4.1. 
Smluvní cena byla stanovena vzájemnou dohodou dle obsahu a rozsahu díla.

	Cena díla bez DPH            160 949,- Kč                                                  
Cena DPH 21%:                  33 799,- Kč                                               
Cena celkem s DPH:         194 748,- Kč                                             



Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění dle této smlouvy použije pro veřejně správní činnost. 
4.2. 
Cena díla zahrnuje náklady spojené s provedením díla dle cenové nabídky ze dne 23. 6. 2017. Cena díla může být změněna jen v případech upravených touto smlouvou. Součástí ceny jsou dohodnuté práce a dodávky, místní a jiné poplatky (např. poplatky za odvoz suti či zeminy, za skládku apod.). V ceně díla jsou zahrnuty též náklady zhotovitele, spojené s  vybudováním, provozem a demontáží či vyklizením zařízení staveniště. 
4.3. 
V případě změn předmětu díla oproti podkladům pro uzavření smlouvy (položkovému rozpočtu stavby,, nabídky zhotovitele apod.) realizovaných dle pokynů objednatele učiněných zápisem do stavebního deníku nebo formou dodatku k této smlouvě, zavazuje se objednatel zaplatit cenu díla upravenou v souladu s touto změnou. 

4.4.  
V případě, že v průběhu samotné realizace bude nutné z důvodu nevhodné únosnosti pláně a geologických poměrů pod stavbou realizovat dodatečná řešení, (např. změna způsobu zakládání), zavazuje se objednatel takovéto řešení na základě zhotovitelem a objednatelem písemně odsouhlasené předložené nabídky zhotoviteli uhradit.

4.5.  
V případě, bude-li zhotovitel objektivně nucen provádět práce k překonání překážek, které s ohledem na dosavadní průzkumy nebylo možné předpokládat (např. dodatečně objevená podzemní stavební tělesa, přeložení odstranění či jiné řešení objevených nepředvídaných sítí, objevení archeologické lokality, provedení dekontaminace dodatečně zjištěných kontaminovaných zemin, odstranění ekologické zátěže, řešení objevených pramenišť a pramenů), zavazuje se objednatel takovéto řešení na základě zhotovitelem a objednatelem písemně odsouhlasené předložené nabídky zhotoviteli uhradit.

4.6. 
Případné vícepráce zadá objednatel zhotoviteli zásadně písemně ve formě dodatku nebo zápisem do stavebního deníku. Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení víceprací budou tyto projednány a zapsány do stavebního deníku oprávněnými osobami obou smluvních stran. Současně zhotovitel vypracuje na tyto vícepráce bez zbytečného odkladu cenovou nabídku, kterou předloží objednateli k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení víceprací bude uzavřen změnový list, který bude následně promítnut do dodatku k této smlouvě o dílo. 

5. Platební podmínky
5.1. 
Cena díla bude hrazena zálohovou fakturou ve výši 50% a konečnou fakturou. V případě bezproblémového převzetí díla ze strany investora neplatí bod 5.3. V případě řešení nedostatků při předání bude druhá faktura pouze na 40%, zbylých 10% až po odstranění nedostatků, viz 5.3. Součástí faktury je soupis provedených prací. V případě výhrady objednatele k faktuře nebo podkladu k vystavení faktury je objednatel povinen uplatnit námitku nebo fakturu vrátit do tří dnů od obdržení dokumentu jinak se má zato, že s fakturou souhlasí. 

5.2. 
Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po vystavení faktury objednatelem. Případné námitky k faktuře může objednatel uplatnit do 3 kalendářních dnů po obdržení faktury, jinak se má za to, že s fakturou souhlasí.

5.3. 
Zadavatel uhradí vystavené faktury na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu potvrzeného objednavatelem do výše 90% z ceny díla. Zbylých 10% pozastávka bude uhrazena po odstranění případných nedodělků a vad, vzešlých z přejímacího protokolu a prokazatelně způsobených dodavatelem.
5.4. 
Úhradou ceny díla / faktury se rozumí připsání částky na bankovní účet zhotovitele.

5.5.
Bez souhlasu zhotovitele není objednatel oprávněn započítat pohledávky na cenu díla mimo vlastní pohledávky objednatele vzniklé z této smlouvy o dílo. 

5.6.
Dodavatel se zavazuje, že všem subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s poskytnutím dotace zadavateli, poskytne všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností vůči zadavateli a poskytne potřebnou součinnost. 

5.7.
Dodavatel se zavazuje, že zadavateli vyhotoví a odevzdá účetní doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů tak, aby zadavatel byl schopen splnit svoji povinnost prokázat přijatelné výdaje.

5.8.        Zadavatel neposkytuje zálohy na realizaci díla.

6. Záruka a odpovědnost za vady
6.1. 
Odpovědnost za vady provedených prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících Občanského zákoníku.

6.2. 
Záruční doba činí 60 měsíců od převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé.  
6.3.
Záruční doba na běžný spotřební materiál a na výrobky se záruční dobou kratší než je záruční doba k dílu, činí záruční doba 24 měsíců nebo dobu garantovanou dodavatelem výrobku.
6.4. 
Zhotovitel se zavazuje dostavit se do 24 hodin po obdržení reklamace k prohlídce reklamované vady. Smluvní strany písemně dohodnou způsob a termín odstranění vady. Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli podmínky pro odstranění reklamované vady na dobu nezbytně nutnou.
6.5.
Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit u zhotovitele neprodleně po jejím zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a musí být uvedeno, jak se vada projevuje. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistí nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mohla být zjištěna později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.
6.6.
Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používání díla nebo jeho části a z běžného opotřebení díla. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval.

7. Majetkové sankce

7.1. V případě nedodržení termínu dokončení díla zaviněním zhotovitele, přísluší objednateli nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny za každý den prodlení.

7.2. V případě za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště 100 ,-Kč  za každý den prodlení po dohodnutém termínu uklizení znečistěných prostor,
7.3. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, pokud staveniště nevyklidí do sjednaného termínu. 
7.4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky neuhrazené faktury za každý den prodlení do zaplacení.

7.5. Za každou oprávněnou reklamaci 100,-Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po převzetí reklamace. Smluvní pokutu dodavatel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů po obdržení reklamace, případně do lhůty písemně dohodnuté se zadavatelem,

7.6. Jestliže dodavatel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění zadavatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 100,-Kč.
8. Majetkové vztahy
8.1.
Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel, není-li vlastníkem investor stavby.

8.2.
Do předání a převzetí díla nese nebezpečí škody na díle zhotovitel. Zhotovitel neodpovídá za škodu     

               vzniklou poškozením díla objednatelem. 
8.3.
Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle, za které odpovídá zhotovitel, nese 
              zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

9. Předání staveniště a předání a převzetí díla
9.1.
Objednatel se zavazuje před zahájením prací předat zhotoviteli staveniště, zajistit příslušné seznámení odpovědného vedoucího zhotovitele s místními podmínkami stavby a provést o tom zápis do stavebního deníku. 
9.2.
Dílo se pokládá za splněné dnem dokončení funkčního díla dle podmínek této smlouvy. 
9.3.
Smluvní strany se zavazují minimálně 7 kalendářních dnů před dohodnutým termínem předání díla zahájit předávací řízení tak, aby ke dni předání díla bylo dílo funkční a způsobilé k užívání. Smluvní strany se zavazují o předání a převzetí díla vyhotovit zápis. Zápis o předání a převzetí díla podepisuje za zhotovitele zmocněná osoba a za objednatele TDI, případně statutární orgán objednatele nebo jím zmocněná osoba.

9.4.
Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání plynulému a bezpečnému užívání díla. V případě převzetí díla musí být tyto vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Po odstranění eventuelních vad a nedodělků bude sepsán protokol. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Na základě tohoto protokolu lze uvolnit první část zádržného. 

9.5.
V případě nepřevzetí díla objednatelem je objednatel povinen písemně věcně odůvodnit nepřevzetí díla. V případě užívání díla objednatelem se má za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno ke dni zahájení užívání díla objednatelem.  


10. Oprávněné osoby 
10.1.
Za objednatele jsou zmocněni jednat :

a) ve věcech smlouvy                           Mgr. Kateřina Julínková   
b) ve věcech realizace stavby               Mgr. Kateřina Julínková
c) investorský dozor

Ing. Mojmír Kopecký
10.2.  
Za zhotovitele jsou zmocněni jednat

a) ve věcech smlouvy



Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti
b) ve věcech realizace stavby

              Ing. David Burian
c) do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
Ing. Petr Výstup, technik








                             
11. Závěrečná ustanovení

11.1. Dodavatel čestně prohlašuje:

 - že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, 
- že se seznámil s místem stavby a jsou mu známy veškeré podmínky realizace stavby, 
- že uvedená nabídková cena je nejvýše přípustná.
11.2.  Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit dle ustanovení § občanský zákoníku.

11.3. Zadavatel  má právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo dodavatele na náhradu škody ani ušlého zisku. Dále má právo zadavatele na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Dále právo zadavatele na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany dodavatele.
11.4.
Smluvní  strany  jsou  povinny  zachovávat   mlčenlivost   o   všech skutečnostech týkajících se uzavírání a plnění smlouvy o dílo a o všech údajích týkajících se předmětu  plnění  díla,  se  kterými  přijdou do styku. Povinnost mlčenlivosti platí i po skončení smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn použít základní údaje o díle (mimo ceny) a fotografie díla pro své reference a reklamní účely. Dále je oprávněn po předchozím souhlasu objednatele na dílo po dobu realizace umístit svou reklamní tabuli s údaji o zhotoviteli díla.

11.5.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou číslovaného dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se druhá strana písemně vyjádří do 1 týdne po doručení návrhu.

11.6.
Tato smlouva  se vyhotovuje  ve čtyřech  stejnopisech, z  nichž  každá  strana obdrží po dvou.
11.7.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců smluvních stran.

V Brně, dne 30. 6. 2017
                                                          V Bílovicích, dne 30. 6. 2017
 ..............................................................     
                              .................................................................        

                     objednatel





              zhotovitel 

 Základní škola Brno, nám. Míru 3                                                                       sport cité + s.r.o.
 Mgr. Kateřina Julínková, ředitelka                                                   Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti
Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet ze dne 23. 6. 2017

