**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. Objednatele: 19/69841/2024**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ev. č. PM: 19/69841/2024/1/2024

**I. Účastníci smlouvy**

Objednatel: Polabské muzeum, příspěvková organizace

se sídlem: Na Dláždění 68/25, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady

zastoupené: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem příspěvkové organizace

IČO: 00069841

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: **Quanti s.r.o.**

se sídlem: Thákurova 531/4, Dejvice, 160 00 Praha 6

zastoupený: Ing. Václavem Podlipným

IČO: 24749001

DIČ: CZ24749001

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX  
dále jen „Zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/69841/2024 ze dne 12. 2. 2024.

**Článek I.**

**Předmět Dodatku**

1.  S ohledem na vzniklé skutečnosti, a to na obou smluvních stranách, které se projevily v průběhu realizace předmětu zakázky, vytvoření multimediálního venkovního průvodce pro Hrabalovu chatu v Kersku, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 19/69841/2024 ze dne 12. 2. 2024, kterým se ve výše uvedené smlouvě mění čl. III. Termín a způsob předání, odst. 1., a to tak, že nově je uvedeno:

*Zhotovitel se zavazuje předat a vyfakturovat dílo, které je předmětem této smlouvy do* ***17. 5. 2024****.*

2.  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12. 2. 2024 zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.

**Článek II.**

**Závěrečné ustanovení**

1.  Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.  Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nájemní smlouvy odpovídá jejich rozhodné a pravé vůli, že jej neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Poděbradech dne……… V Praze dne……….

Objednatel Zhotovitel

PhDr. Jan Vinduška Ing. Václav Podlipný

ředitel příspěvkové organizace CEO Quanti