DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –    KOMUNIKACE BÍLÁ VČ. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	 615/2016/SOD

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města |
| bankovní spojení | KB a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: | 724201/0100 |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| Identifikátor datové schránky: | skjbfwd |
| tel.: | 323 618 100 |
| Email: | Vladimir.koren@ricany.cz |
| dále „Objednatel“ |  |
| ZHOTOVITEL: | NOZA s.r.o. |
| místo podnikání: | Huťská 229, 272 01 Kladno |
| Korespondenční adresa | Huťská 229, 272 01 Kladno |
| zastoupený: | Libor Bochořák, jednatel |
| bankovní spojení | [………….…] |
| číslo účtu: | [………….…] |
| IČO: | 24767417 |
| DIČ: | CZ24767417 |
| Identifikátor datové schránky | ebp9mm |
| tel.: |  |
| email | info@nozasro.cz |
| dále „Zhotovitel“ |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 3.11.2016  smlouvu o dílo č. 615/2016/SOD „Projektová dokumentace – KOMUNIKACE BÍLÁ VČ. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek  zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č. 17-25-003 ze dne 1.6.2017 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo č. 615/2016/SOD ( dále jen „dodatek“) :

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna hlavního inženýra projektu a jeho zástupce , autorského dozoru a zástupce zhotovitele, dále pak zpřesnění rozsahu projekčních prací týkající se variantního řešení dopravní situace v řešené lokalitě a navýšení ceny díla v návaznosti na rozšíření předmětu plnění o variantní řešení a aktualizovanou polohu dešťové kanalizace.

# Předmět smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:

- Původní text  Čl. 3, odst.3.1. se nahrazuje novým textem :

  - Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců uvedených v záhlaví této SOD jsou

    - Hlavní inženýr projektu: Ing. Katarína Chovancová

    - Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Martin Lukeš

    - Autorský dozor: Ing. Katarína Chovancová

- Původní text  Čl. 3, odst.3.2.1. se nahrazuje novým textem :

    - Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: Libor Bochořák

# Cena díla

Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:

# Původní text  Čl. 5, odst.5.2. se nahrazuje novým textem:

|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5.2.1. | Za vypracování a odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí v příslušném počtu paré dle SOD, inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad; částka je omezena do výše max. 15% celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst. 5.4.2. | 71.805,-Kč | 86.884,-Kč |
| - 5.2.2. | Za variantní řešení organizace dopravy v ul. Bílá a přilehlých komunikacích (vč. návrhu dopravního značení) vč. konzultací s majiteli dotčených nemovitostí | 139.646,- Kč | 168.971,7 Kč |
| - 5.2.3. | Po nabytí právní moci územního rozhodnutí | 44.849,- Kč | 54.267,3 Kč |
| - 5.2.4. | Za vypracování a odevzdání spojené dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet), veškerých konstrukčních a architektonických detailů, spárořezů atp .v příslušném počtu paré dle SOD částka je omezena do výše max. 22% celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst. 5.4.2. | 105.314,-Kč | 127.430,-Kč |
| - 5.2.5 | Za ,inženýrskou činnost za účelem podání žádosti o stavební povolení včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad; | 60.000,-Kč | 72.600,-Kč |
| - 5.2.6. | Po nabytí právní moci stavebního povolení | 79.286 | 95.936 |
| - 5.2.7. | Za autorský dozor při realizaci stavby přičemž předpokládaný rozsah činnosti autorského dozoru je 16 h/měsíc | 12.800,-Kč | 15.488,-Kč |

# Původní text  Čl. 5, odst.5.4. se nahrazuje novým textem:

  - Cena celkem v Kč činí:

|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1. | bez autorského dozoru | 500.900,-Kč | 606.089,-Kč |
| 5.4.2. | včetně autorského dozoru | 513.700,-Kč | 621.577,6,-Kč |

# Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku SOD dnem jeho podpisu.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.

| V Říčanech, dne [………….…] | V [………….…] dne [………….…] |
| --- | --- |
| za objednatele: | za zhotovitele: |
| ………………………………. | ……………………………… |
| Mgr. Vladimír Kořen, starosta | [………….…] |