Číslo objednatele:005/OI-U/17-Ře

Číslo zhotovitele:

841/PBMT/008/2017/N17004188

smlouva o dílo – dodatek č. 1

I.

### Smluvní strany

| Objednatel 1: | Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava |
| Tel : | 595 135 911 |
| Fax : | 596 133 729 |
| Zastoupen : | Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK |
| IČO : | 00095711 |
| DIČ : | CZ 00095711 |
| Zapsán v obch. rejstříku : | vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 |
| Bankovní spojení : | číslo účtu 86-6032100257/0100 |
| Pověřen k jednání ve věcech smlouvy | Mgr. Milan Novák – technicko-provozní náměstek |
| Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby: | 1) - vedoucí střediska |
|  | 2) Ing. Eva Mráčková - VTSÚ střediska |
|  | 3) Ing. Václav Jedlička - investiční technik střediska |
|  | 4) – technický referent ředitelství Ostrava |

| Objednatel 2: | Obec Skřipov |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Skřipov 80, PSČ 747 45 |
| Tel : | 553 781 104 / 604 205 840 |
| Zastoupen : | Ing. Radim Čech – starosta obce |
| IČO : | 00300659 |
| DIČ : | CZ 00300659 |
| Bankovní spojení : | Česká spořitelna a.s., č. ú.: 1842511389/0800 |
| Pověřen k jednání ve věcech smlouvy a realizace stavby | Ing. Radim Čech – starosta obce |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | STRABAG a.s. |
| --- | --- |
| Se sídlem: Korespondenční adresa | Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827, Ostrava - Svinov, PSČ 721 08 |
| Tel : | 596 978 111 |
| Fax : | 596 964 450 |
| Zastoupen : | Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava, na základě plné moci |
| IČO : | 60838744 |
| DIČ : | CZ60838744 |
| Zapsán v obch. rejstříku : | v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 |
| Bankovní spojení : | Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 994404-640900015/0800 |
| Pověřen k jednání ve smlouvy | Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava |
| Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby: | 1) Ing. Radovan Uhlíř, vedoucí PJ Opava |
|  | 2) Vladimír Weiss,stavbyvedoucí 3) Radek Kroča, stavbyvedoucí |

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4635 Skřípov - Hrabství“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím došlo ke změně ceny uzavřené SoD:

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací, které při realizaci nebyly vykonány:

Pol. č. 6 – Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	14,0 m            		616,- Kč

Pol. č. 12 – Beton. přídlažba s provedením lože z betonu	2,288 m2 		1.757,18 Kč

Pol. č. 13 – Beton. přídlažba 250/80/500 mm                 	18,67 ks                  	877,49 Kč

Pol. č. 20 – Osazení sil. obrubníku beton. do beton. lože 	4,85 ks                  	1.188,25 Kč

Pol. č. 21 – Obrubník beton. silniční Standard              	4,947 ks                       	534,28 Kč

Pol. č. 27 – Vodorovná doprava vybour. hmot do 1 km	2,87 t                        	83,23 Kč

Pol. č. 28 – Příplatek ZKD 1 km vodor. dopravy vyb. hmot 	40,18 t                          200,90 Kč

Pol. č. 29 – Poplatek za uložení beton. odpadu na skládce	2,87 t                      	261,17 Kč

Pol. č. 14 – Vyplnění spár živičnou zálivkou                     	3 477,65 m                  52.164,75 Kč

Na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny položky méněprací.

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení  původní ceny díla o 57 683,25 Kč bez DPH.

| Cena za dílo (v Kč) | celkem |
| --- | --- |
| Cena bez DPH Podíl SSMSK | 5 220 142,04 |
| DPH | 1 096 229,83 |
| Cena vč. DPH | 6 316 371,87 |

na novou cenu díla

| Cena za dílo (v Kč) | celkem |
| --- | --- |
| Cena bez DPH Podíl SSMSK | 5 162 458,79 |
| DPH | 1 084 116,35 |
| Cena vč. DPH | 6 246 575,14 |

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 005/OI-U/17-Ře ze dne 21. 3. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.........................................

Ing. Jan Lukšo.

| V Ostravě dne 29. 5. 2017 |  | V Ostravě dne 29. 5. 2017 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Tomáš Böhm ředitel organizace |  | za zhotovitele Ing. Jiří Malík ředitel oblasti Sever, o.z. Morava |

__________________________________								za zhotovitele

Ve Skřipově dne 29. 5. 2017						Ing. René Suchan

ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

za objednatele Ing. Radim Čech Starosta obce