SMLOUVA  O  DÍLO

číslo:  2024012S

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1.	SMLUVNÍ STRANY

1.1	OBJEDNATEL:		Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.

Adresa :				Cholinská 1120, 784 01 Litovel

Zastoupený : 				Ing. Helenou Stoupovou, jednatelkou společnosti

Osoby oprávněné jednat

-   ve věcech smluvních:       		Ing. Helena Stoupová, jednatelka

-   ve věcech technických:		Michal Blažek, vedoucí kanalizací

IČ:					47150904

Společnost   Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.  je  zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  u   Krajského  soudu v Ostravě,  v oddílu  C,  vložce  3781.

1.2.  ZHOTOVITEL : 			VODIS Olomouc s.r.o.

Sídlo : 					Olomouc, Tovární 1059/41,  PSČ 779 00

Registrace:				KS Ostrava C/20568

Zastoupený: 				Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat

-    ve věcech smluvních:       		Ing. Josef  Vychodil

-    ve věcech technických:		Ing. Hana Galušková

IČ:	25835815			Bank. spojení: ČSOB Olomouc

DIČ:	CZ25835815			č. účtu:  155521257/0300

Společnost   VODIS Olomouc s.r.o.  je  zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  u

Krajského  soudu v Ostravě,  v oddílu  C,  vložce  20568.

- Čl. 2.	PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele odbornou pomoc:

- POSOUZENÍ ODLEHČOVACÍCH KOMOR NA JEDNOTNÉ KANALIZACI V OBCÍCH ČERVENKA A HNOJICE

  - Předmětem smlouvy je zpracování posouzení odlehčovacích komor na veřejné jednotné kanalizaci v obcích Červenka a Hnojice. Posouzení bude provedeno s ohledem na Zákon č 254/2001 Sb vodní zákon) a Vyhlášku č.428/2001 Sb., kterým se provádí Zákon o vodovodech a kanalizacích.

  - Cílem posouzení je hydrotechnickým výpočtem stanovit stávající a výhledové ředící poměry na jednotlivých OK a posoudit, zda vypouštění odpadních vod do vod povrchových z odlehčovacích komor jednotné kanalizace splňuje technické požadavky na provoz stanovené právním předpisem, tj. zda tyto OK splňují požadované ředící poměry stanovené v ČSN 75 6262 Odlehčovací komory.

  - Dokumentace bude zpracovaná samostatně pro každou obec.

  - Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

ČL. 3.   ROZSAH A OBSAH  díla

  - Rozsah prací:

- Seznámení se s podklady od objednatele

- Prohlídka všech OK za účasti objednatele, předpokládá se 7 OK na jednotné kanalizaci

- Rešerše stávajících požadavků legislativy na provozování OK s vazbou na osvobození od poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

- Zhodnocení vodních toků, do kterých jsou odpadní vody z OK odlehčovány

- Orientační hydrotechnický výpočet povodí intravilánů obcí s cílem stanovení průtokových poměrů na jednotlivé OK

- Hydrotechnické posouzení jednotlivých OK s ohledem na jejich stávající stav dle zjištěného typu, uspořádání přelivů a vlastností škrtících tratí s cílem stanovit mezní průtok, kdy jednotlivé OK začínají odlehčovat.

- Stanovení bezdeštného přítoku Q24 včetně balastních vod na jednotlivé OK.

- Rozbor bezdeštných minimálních, průměrných i maximálních průtoků na ČOV

- Metoda stanovení – přímé měření (pokud má objednatel k dispozici) nebo výpočtem dle počtu připojených odběratelů na jednotlivé povodí OK

- Vykreslení jednotlivých OK ve formě zjednodušených schémat

- V rámci výpočtů bude dle ÚP obce zhodnocen i výhledový stav pro případ realizace plánované zástavby

- Zhodnocení stávajícího i výhledového stavu s ohledem na stávající legislativu, technická doporučení pro odstranění případných zjištěných nedostatků a doporučení pro realizaci výhledové zástavby

  - Obsah díla:

- Průvodní a technická zpráva

- Hydrotechnické výpočty

- Situace hydrotechnických výpočtů povodí v obci se zakreslením jednotlivých OK a vazba na vodní toky

- Schéma průtokových poměrů na jednotné kanalizaci z jednotlivých OK

- Jednoduchá schémata OK s důrazem na provedené výpočty

  - Rozsah a forma předávané dokumentace je popsaná v čl. 4.1

  - V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor

  - Součástí díla není:

- Polohopisné a výškopisné zaměření

- Detailní pasportizace odlehčovacích komor

- Projednání závěrů posouzení se správcem toku a příslušným vodoprávním úřadem

- Uhrazení správních poplatků

- Další ve smlouvě neuvedené činnosti

- Čl. 4.  ZPůSOB VYPRACOVÁNÍ  díla

  - Dokumentace bude vypracována a dodána v rámci dojednané ceny pro každou obec ve 3 tiskových vyhotoveních a 1x na CD.

  - Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.

  - Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele.

  - Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv

na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

Čl. 5.  DOBA PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo do 31.8.2024

  - Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v článku 6. této smlouvy.

  - Termíny uvedené v bodě 5.1 jsou závazné a jejich porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, včas potřebné podklady od zadavatele dle bodu 6.1. V případě, že nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.

  - Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.

  - Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

ČL. 6.  SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

  - Požadovaná součinnost a podklady od objednatele

- Pasport stávající kanalizace – polohopis, výškopis a hloubky šachet (nivelety dna šachet) ze skutečného provedení stavby – v digitální editovatelné formě dwg nebo dgn

- Účast pracovníka objednatele v terénu při prohlídkách OK (otevírání poklopů, informace ohledně jednotlivých OK). Termín prohlídek bude stanoven předem po dohodě zhotovitele i objednatele

- Sdělení pracovníkům obecního úřadu, že je bude zhotovitel kontaktovat za účelem stanovení počtů obyvatel z povodí napojených na jednotlivá OK

- Přímá měření průtoků na síti (pokud existují) a měření průtoků na ČOV a dešťové zdrži v rozsahu bezdeštná noční minima (balastní vody), průměrné denní bezdeštné průtoky a maxima při deštích (průtok ČOV i dešťovou zdrží).

- Zákresy jednotlivých OK buď z původní dokumentace nebo z vlastního měření – již bylo v rámci podkladů předáno

- Zapůjčení původní dokumentace z návrhu jednotné kanalizace v obcích

  - Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

  - Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

ČL. 7.  CENA DOKUMENTACE,  PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran ve výši:

112 000,- Kč bez DPH

  - K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.

  - Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 435 Občanského zákoníku díla. Faktura je splatná do 21 dní po jejich obdržení.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel

oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou

o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

Čl. 8.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  - Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od

objednatele.

  - Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat

a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.

Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu  ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

  - Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel

povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.

8.5	Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. Pojistná částka činí 10 000 000,- Kč.

Čl. 9.  ZMĚNA ZÁVAZKU

9.1	Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.

Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě.

9.2	K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

## Čl. 10.  VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

  - Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený zhotoviteli.  Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.

  - Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady a nebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.

  - Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.

  - Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží jedno vyhotovení.

V Litovli, dne ……………..  			V Olomouci, dne ……………

Objednatel: 						Zhotovitel:

Ing. Helena Stoupová				           Ing. Josef Vychodil

jednatelka společnosti	             	           jednatel společnosti