**SMLOUVA O DÍLO č. 2161/24**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. **Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.,**

IČ 25923099, DIČ CZ25923099

společnost se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 14804,

jejímž jménem jedná xxxxx, jednatel společnosti,

bankovní spojení: xxxxx

 (dále jen „**Objednatel**“)

a

1. **B M H spol. s r.o.**,

IČ 428 69 668, DIČ CZ42869668

společnost se sídlem Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc – Chválkovice,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 1897,

jejímž jménem jedná xxxxx, jednatel společnosti,

 xxxxx, obchodní ředitel (na základě plné moci)

bankovní spojení: xxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále jen společně „**Smluvní strany**“)

takto:

**ČLÁNEK I.**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Zhotovitel se zavazuje v rámci akce „**Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou – Slatina, Vysoké Mýto, ul. V Peklovcích, Vraclavská**“ provést pro Objednatele opravu kanalizace, a to v rozsahu dle rozpočtů, které jsou přílohou smlouvy o dílo.

(dále jen „**Dílo**“)

1. Objednatel se zavazuje Dílo od Zhotovitele v termínu a způsobem stanoveným touto smlouvou převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla ve výši a způsobem sjednaným v čl. III. této smlouvy.

**ČLÁNEK II.**

**TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA**

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo od **01.10.2024** do **31.12.2025**.
2. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí dokončeného Díla nejpozději poslední den stanoveného termínu pro dokončení Díla dle předchozího odstavce s tím, že v této výzvě stanoví termín převzetí dokončeného Díla.
3. Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo v termínu uvedeném ve výzvě Zhotovitele k převzetí dokončeného Díla, a to i v případě, že Dílo bylo dokončeno před uplynutím sjednaného termínu dle odst. (1) tohoto článku smlouvy.
4. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním Objednateli. Objednatel je povinen dokončené Dílo převzít vyjma případů, kdy Dílo trpí vadami, které brání jeho užívání, nebo vykazuje nedodělky, které brání jeho užívání. Má se za to, že případné vady či případné nedodělky nebrání užívání Díla, pokud Objednatel neprokáže opak.
5. O předání dokončeného Díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami. V předávacím protokolu bude uvedeno, zda Objednatel přebírá dokončené Dílo s výhradami nebo bez výhrad.
6. Dodržení termínu pro dokončení Díla dle odst. (1) tohoto článku je závislé na poskytnutí řádné a včasné součinnosti ze strany Objednatele dle této smlouvy. V případě, že Objednatel nepřevzal dokončené Dílo, ačkoliv jej převzít měl, má se za to, že jej převzal, a to v termínu stanoveném ve výzvě Zhotovitele k převzetí dokončeného Díla. To platí zejména v případech, kdy Objednatel odmítne převzít výzvu Zhotovitele k převzetí dokončeného Díla nebo nelze výzvu Zhotovitele k převzetí dokončeného Díla Objednateli doručit z důvodů na straně Objednatele, a v případech, kdy Objednatel odmítne v rozporu se smlouvou podepsat předávací protokol.

**ČLÁNEK III.**

**CENA DÍLA**

1. Cena Díla je stanovena na základě cenové nabídky, dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., tak že:
2. celková cena činí bez DPH: **8.416.436,25 Kč**,
3. DPH ve výši 21 % činí: **1.767.451,61 Kč**,
4. celková cena vč. DPH činí:  **10.183.887,86 Kč**.

(dále jen „**Cena díla**“)

1. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Rozpočet je dán s výhradou nezaručené úplnosti a s výhradou nezávaznosti. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2620 a 2621 Občanského zákoníku.
2. K úhradě Ceny díla Zhotovitel vystaví Objednateli po dokončení Díla konečnou fakturu.
3. V případě, že doba realizace díla přesáhne 1 měsíc, má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli a vystavit fakturu za již provedené části díla (dále jen „dílčí faktura“).
4. Splatnost faktury k úhradě Ceny i dílčích faktur díla činí 14 dnů. Cena díla bude považována za uhrazenou okamžikem připsání úhrady na bankovní účet Zhotovitele.
5. Faktura k úhradě Ceny díla vystavená Zhotovitelem bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a podle § 435 Občanského zákoníku.
6. Zhotovitel uvede ve faktuře k úhradě ceny Díla kód klasifikace produkce (CZ-CPA) v úrovni subkategorie (šestimístný číselný kód) pro jednotlivé stavební a montážní práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti u DPH ve stavebnictví podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

**ČLÁNEK IV.**

**PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést na své náklady a na vlastní nebezpečí v souladu s touto smlouvou a s platnými technickými a bezpečnostními předpisy.
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle podmínek rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy vydaných v souvislosti s realizací Díla a s prováděním prací v komunikacích a na veřejných prostranstvích.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a pracovní postupy pro používané technologie.
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
5. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování Díla spolupracovat se zástupcem Objednatele Ing. Františkem Zimou.
6. Zhotovitel je povinen při předání dokončeného díla Objednateli předat kamerový záznam opravených stok a kopii stavebního deníku. Předání kamerového záznamu opravených stok a kopie stavebního deníku bude zaznamenáno v předávacím protokolu dle čl. II odst. (6) této smlouvy.
7. Objednatel se zavazuje zabezpečit vydání všech potřebných rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná k zhotovení Díla.
8. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nutnou k řádnému provedení Díla, zejména zajistit přístup k místu zhotovování Díla (sanovaná kanalizace) pro technologii a pracovní četu Zhotovitele. Jestliže nutná součinnost nebude Objednatelem poskytnuta ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn zajistit náhradní plnění na účet Objednatele nebo odstoupit od této smlouvy.
9. Objednatel se zavazuje zajistit, že řádný průběh provádění Díla nebude rušen zásahy třetích osob.
10. Případné vícepráce, jejichž potřeba vyvstane v průběhu provádění Díla, a které nebudou zahrnuty v předmětu Díla dle této smlouvy, budou zapsány jako vícepráce ve stavebním deníku, potvrzeny zástupci obou Smluvních stran a budou předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou na obsahu tohoto dodatku a provedení těchto víceprací je nezbytné k provedení Díla v souladu s touto smlouvou, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla. Po dobu přerušení provádění Díla dle předchozí věty není Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla a jeho předáním s tím, že termín dokončení Díla se prodlužuje o dobu tohoto přerušení; nebezpečí na věci přechází po dobu přerušení provádění Díla na Objednatele.
11. Osobou odpovědnou za provedení Díla je xxxxx, mistr, mob.: xxxxx.

**ČLÁNEK V.**

**ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA**

1. Zhotovitel je odpovědný, po dobu uvedenou v čl. VI, odst. 1, za vady Díla, které mělo Dílo při předání Díla Objednateli, byť se projeví později, a za vady Díla vzniklé po jeho předání Objednateli, pokud vznikly porušením povinnosti Zhotovitele.
2. Objednatel je povinen vadu Díla oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího zjištění, písemně Zhotoviteli.
3. Podstatnou vadou Díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla stanovených obecně závaznými právními předpisy a technickými normami bránící užívání Díla v souladu s jeho účelem.
4. Objednatel má v případě nepodstatné vady Díla právo na odstranění vady Díla, případně na přiměřenou slevu z ceny Díla odpovídající rozsahu a závažnosti vady Díla, je-li vada neodstranitelná opravou.
5. Objednatel má v případě podstatné vady Díla právo na odstranění vady opravou. Je-li vada neodstranitelná opravou, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající rozsahu a závažnosti vady Díla nebo právo od smlouvy odstoupit. Neoznámí-li Objednatel podstatnou vadu Díla Zhotoviteli včas v souladu s ustanoveními tohoto článku smlouvy, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

**ČLÁNEK VI.**

**ZÁRUKA ZA JAKOST**

1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli.
3. Zárukou se Zhotovitel zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel použití.
4. Objednatel je povinen vadu, na níž se vztahuje záruka za jakost, uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího zjištění, písemně u Zhotovitele.

**ČLÁNEK VII.**

**SMLUVNÍ POKUTY**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvené ceny Díla za každý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v termínu stanoveném v čl. II. odst. (1) této smlouvy.
2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý den prodlení s úhradou ceny Díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem dle čl. III. odst. (2) a (3) této smlouvy. Smluvní strany vylučují užití § 2050 Občanského zákoníku a sjednávají, že zaplacení smluvní pokuty Objednatelem dle tohoto odstavce nemá žádný vliv na právo Zhotovitele na náhradu škody.
3. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené smluvní pokuty vzájemně uplatní pouze po vyčerpání všech možností vzájemné dohody o vyřešení vzniklé situace. Sjednané smluvní pokuty mohou být po dohodě Smluvních stran sníženy nebo nemusí být vůbec požadovány.
4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1971 Občanského zákoníku. Zhotovitel má vůči Objednateli právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i v případě, že je kryta úroky z prodlení.

**ČLÁNEK VIII.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že přerušení provádění Díla dle IV. odst. 10 této smlouvy trvá déle než 3 měsíce.
3. Jestliže se některé z ustanovení smlouvy stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost nemá vliv na platnost, vymahatelnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy.
4. Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Smluvní strany v souladu s § 564 Občanského zákoníku tímto výslovně vylučují možnost použití jiné než písemné formy dodatků k této smlouvě. Ve smyslu § 1758 Občanského zákoníku Smluvní strany sjednávají, že nechtějí být vázány bez dodržení písemné formy.
5. Domněnky vyplývající z § 1949, 1950, 1952 a 1995 až 1997 Občanského zákoníku ohledně kvitance, dlužního úpisu a prominutí dluhu se v závazku podle smlouvy neuplatní.
6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 Občanského zákoníku.
8. Tato smlouva se řídí ustanoveními právního řádu České republiky, zejména Občanským zákoníkem. K rozhodování sporů z této smlouvy, jakož i sporů s touto smlouvou souvisejících, jsou příslušné výlučně soudy České republiky.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu smlouvy jeden stejnopis.
10. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem smlouvy, kterému v celém rozsahu rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu považují za dostatečně určitou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Ve Vysokém Mýtě, dne 23.05.2024 . V Olomouci, dne 23.05.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel **za** **B M H spol. s r.o.**

xxxxx, jednatel společnosti Zhotovitel

 xxxxx, DBA, jednatel společnosti

Příloha: Položkové rozpočty

|  |
| --- |
| **Rekapitulace ceny** |
| **Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou – Slatina, Vysoké Mýto, ul. V Peklovcích, Vraclavská** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Stoka** | **Cena** |  |  |
|  | Slatina | 2 382 015,05 Kč |  |  |
|  | Vysoké Mýto, ul. V Peklovcích | 4 007 646,25 Kč |  |  |
|  | Vysoké Mýto, ul. Vraclavská | 2 026 774,95 Kč |  |  |
|  | **Celkem bez DPH** | **8 416 436,25 Kč** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Slatina** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Popis** | **MJ** | **Množství** | **Jed.cena** | **Celkem [Kč]** |
| Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š17-Š24, profil **DN 300 mm** | m | 196,37 |  |  |
| Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š16-Š15, profil **DN 300 mm** | m | 35,00 |  |  |
| Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š3-Š6, profil **DN 300 (400) mm** | m | 28,02 |  |  |
| Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š8-Š12, profil **DN 300 mm** | m | 55,00 |  |  |
| Práce robotem - frézování překážek v potrubí před sanací | hod | 25,00 |  |  |
| Práce robotem - frézování přípojek před sanací | ks | 1,00 |  |  |
| Práce robotem - otevření přípojek po sanaci | ks | 3,00 |  |  |
| Vyčištění potrubí před sanací | bm | 314,39 |  |  |
| TV monitoring potrubí po sanaci | bm | 314,39 |  |  |
| Přečerpávání odpadních vod po dobu sanace - pohotovost čerpadel | kpl | 1,00 |  |  |
| Doprava materiálu a techniky, kolona vozidel | kpl | 1,00 |  |  |
| Zařízení staveniště, přípravné a dokončovací práce, inženýrská činnost | kpl | 1,00 |  |  |
| **Cena celkem bez DPH** |   |   |   | **2 382 015,05 Kč** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vysoké Mýto, ul. V Peklovcích** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Popis** | **MJ** | **Množství** | **Jed.cena** | **Celkem [Kč]** |
| Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š1-Š3, profil **DN 300 mm** | m | 58,17 |  |  |
| Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š8-Š9, profil **DN 400 mm** | m | 41,80 |  |  |
| Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š9-Š11, profil **DN 500 mm** | m | 48,22 |  |  |
| Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š11-Š15, profil **DN 600 mm** | m | 184,34 |  |  |
| Práce robotem - frézování překážek v potrubí před sanací | hod | 28,00 |  |  |
| Práce robotem - frézování přípojek před sanací | ks | 14,00 |  |  |
| Práce robotem - otevření přípojek po sanaci | ks | 15,00 |  |  |
| Vyčištění potrubí před sanací | bm | 332,53 |  |  |
| TV monitoring potrubí po sanaci | bm | 332,53 |  |  |
| Přečerpávání odpadních vod po dobu sanace - pohotovost čerpadel | kpl | 1,00 |  |  |
| Doprava materiálu a techniky, kolona vozidel | kpl | 1,00 |  |  |
| Zařízení staveniště, přípravné a dokončovací práce, inženýrská činnost | kpl | 1,00 |  |  |
| **Cena celkem bez DPH** |   |   |   | **4 007 646,25 Kč** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vysoké Mýto, ul. Vraclavská** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Popis** | **MJ** | **Množství** | **Jed.cena** | **Celkem [Kč]** |
| Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š1-Š7, profil **DN 400 mm** | m | 220,23 |  |  |
| Práce robotem - frézování překážek v potrubí před sanací | hod | 18,00 |  |  |
| Práce robotem - frézování přípojek před sanací | ks | 1,00 |  |  |
| Práce robotem - otevření přípojek po sanaci | ks | 1,00 |  |  |
| Vyčištění potrubí před sanací | bm | 220,23 |  |  |
| TV monitoring potrubí po sanaci | bm | 220,23 |  |  |
| Přečerpávání odpadních vod po dobu sanace - pohotovost čerpadel | kpl | 1,00 |  |  |
| Doprava materiálu a techniky, kolona vozidel | kpl | 1,00 |  |  |
| Zařízení staveniště, přípravné a dokončovací práce, inženýrská činnost | kpl | 1,00 |  |  |
| **Cena celkem bez DPH** |   |   |   | **2 026 774,95 Kč** |