Soupis prací dle skutečnosti

| položka Potápěčské práce stavební - VD Doksany |  | jednotka | cena Kč bez DPH |  | cena celkem 441/2024 | jepdončoetet kcena celkem skutečnost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | počet jednotek | cena Kč za jednotku dle SoD č. |  |  |  |
| Celkem - | VD Doksany (levé jezové pole) - potápěčské práce 2024 |  |  |  | 207 112,00 |  | 204 612,00 |
| 1 | Potápěčské práce prováděné nad hladinou | osobohodin | 69 | 1 999,00 | 137 931,00 | 65 | 129 935,00 |
| 2 | Potápěčské práce prováděné pod hladinou do 13 m | osobohodin | 16 | 1 999,00 | 31 984,00 | 20 | 39 980,00 |
| 3 | Potápěčské práce prováděné pod hladinou od 13 m do 40 m | osobohodin | 0 | 3 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4 | Potápěčské práce prováděné pod hladinou od 40 m | osobohodin | 0 | 3 999,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5 | Potápěčská technika | Jednotka | počet jednotek | cena Kč za jednotku | celkem Kč bez DPH |  |  |
| 1 | stavební kompresor | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2 | nákladní přívěs do 3,51 | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | mini jeřáb | den | 0 | 3 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4 | pracovní člun plast | den | 0 | 999,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5 | pracovní člun vč. motoru 115 HP | den | 0 | 3 199,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | pracovní člun hliník vč. motoru 40 HP | den | 0 | 1 999,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | lodní motor do 10 HP | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | skládací plovoucí plošina | den | 0 | 1 999,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | vysokotlaký vodní zdroj 400 bar | den | 0 | 1 999,00 | 0,00 | 0 |  |
| .10 | vysokotlaký vodní zdroj 700 bar | den | 0 | 4 099,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | vysokotlaký vodní zdroj 200 bar - elektro | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12 | odsávací zařízení elektro průměr 100 mm | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | odsávací zařízení vzduchové průměr 100 mm | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14 | odsávací zařízení vzduchové průměr 150 mm | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15 | výtlačná hadice průměr 100 mm (každých započatých 20 m) | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | výtlačná hadice průměr 150 mm (každých započatých 20 m) | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 17 | ponorné čerpadlo | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18 | speciální přilbová souprava do kontaminované vody | den | 0 | 7 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | technická souprava pro umělé dýchací směsi NITROX-TRIMIX | den | 0 | 5 999,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20 | elektrocentrála | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | elektrická svářečka do 600 A | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | elektrická svářečka do 300 A | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23 | svářecí souprava pod vodu | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 24 | pálicí souprava pod vodu | den | 0 | 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | ocelový pracovní ponton | den | 0 | 1 999,00 | 0,00 | 0 |  |
| 26 | vzduchový vrátek | den | 0 | 49,00 | 0,00 | 0 |  |
| 27 | vzduchový otloukač | den | 0 | 399,00 | 0,00 | 0 |  |
| 28 | sbíjecí kladivo pod vodou | den | 0 | 399,00 | 0,00 | 0 |  |
| 29 | vrtací kladivo pod vodou | den | 0 | 399,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | vzduchová bruska pod vodou | den | 0 | 399,00 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | vzduchová vrtačka pod vodou | den | 0 | 399,00 | 0,00 | 0 |  |
| 32 | vzduchová řetězová pila | den | 0 | 399,00 | 0,00 | 0 |  |
| 33 | jádrová vrtačka s diam. vrtákem, vzduchová UW | den | 0 | 1 999,00 | 0,00 | 0 |  |
| 34 | jádrová vrtačka s diam. vrtákem, elektrická | den | 0 | 1 499,00 | 0,00 | 0 |  |
| 35 | fotoaparát pod vodou | den | 2 | 999,00 | 1 998,00 | 2 | J 998,00 |
| 36 | videosystém pod vodou | den | 0 | 999,00 | 0,00 | 0 |  |
| Celkem 5 Potápěčská technika |  |  |  |  | 1 998,00 |  |  |
| 6 | Ostatní | jednotka | počet jednotek | cena Kč za jednotku | celkem Kč bez DPH |  |  |
| 1 | zpracování videozáznamu | hod | 0 | 499,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | zpracování plánu BOZP | ks | 0 | 2 999,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | aktualizace plánu BOPZ | ks | 0 | 1 499,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | ubytování pracovníků | den | 0 | 999,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | vypracování nálezové zprávy | ks | 1 | 8 899,00 | 8 899,00 | 1 | 8 899,00 |
| 6 | doprava | km | 420 | 55,00 | 23 100,00 | 420 | 23 100,00 |
| Celkem 6 Ostatní |  |  |  |  | 31 999,00 |  |  |
|  |  | ss | i | 25¦ | E¦2oo,oo¦ | 0 | ¦700,00¦ |
| IMateriál:] ¦§kvára¦ |  |  | [100] |  | [2]¦5OO,OO |  | [0/0 |
|  | ¦hadry¦ |  | El |  | ¦700,00 | E0 | 1700,00] |