### DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 02. 2024 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: zastoupena:

IČ:

datová schránka:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení: číslo účtu:

dále jen „objednatel“

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec Ing. Jiřím Veverkou, ředitel nemocnice 005 34 242

+420 558 309 101 j ir i. veverka@nemtr. cz Komerční banka, a.s.

29034-781/0100

1.2. Zhotovitel:

Madesta group s.r.o.

se sídlem: zastoupen:

IČ:

DIČ:

zapsán v obchodním datová schránka: telefon, fax: e-mail:

bankovní spojení: číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

Dolní Líštná 433, 739 614 Třinec Ing. Pavel Madeja, jednatel společnosti 476 79 646 CZ 47679646

rejstříku: u MS soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4176 ktpdihk 731 577 255

pavel.madeja@madesta.cz

Komerční banka a.s., expozitura Třinec

34706781/0100

### II. Změna smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním článku V., odstavec V.3.b) a článku VI., odstavec VI.3 výše uvedené Smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:

- V článku III. Předmět díla - odstavci III. 1 se mění rozsah plném zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 1 a 2, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.

- V článku V. Cena díla v odstavci V.2. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

## Spolufinancováno Evropskou unií

### Cena díla

V.2. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla v původním rozsahu bez DPH Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH Cena díla celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH Sazba DPH

Výše DPH po změnách dle dodatku č. 1

### Cena díla celkem po změnách dle dodatku č. 1 vč. DPH

1 106 165,00 Kč 253 861,75 Kč - 58 353,44 Kč 1 301 673,31 Kě

21 %

273 351,39 Kč 1 575 024,70 Kě

### III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 12. 2. 2024 zůstávají beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek smlouvy byl vyhotoven v jednom exempláři, byl smluvními stranami přečten a jako důkaz jejich souhlasu byl elektronicky podepsán.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku j sou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele (ZL ě. 1, ZL č. 2)

V Třinci dne: ... Za objednatele:

V Třinci dne: .... Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veverka ředitel nemocnice

Ing. Pavel Madeja jednatel společnosti

## Spolufinancováno Evropskou unií

| Změnový liste. 1 k dodatku č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace |  |  |
| Autorský dozor: | xxxxxxxxxxxxxx |  |
| Delta Třinec s.r.o. |  |  |
| Zhotovitel: | Ing. Pavel Madeja |  |
| Madesta group s.r.o. |  |  |

| Označení zakázky (název akce): | Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy: | Není uvedeno |

Změna rozsahu původní veřejné zakázky "Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec" - předmětu díla dle SoD

| Vícepráce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět víceprací: |  | - Strop nad 2 kusy vsýpek - Výměna nosné konstrukce otvorů vsýpek. - Výměna stávajících protižárních dveří do místnosti dieselagregátu - Ocelové protipožární dveře do prostor kotelny - změna materiálu (DPI za DP3) - Navýšený objem podlahového betonu. - Kabelový přívod k desinfekčnímu zařízení. - prodloužení trasy. |  |
| Zdůvodnění víceprací: |  | - Po odstranění svrchní vrstvy podlahy bylo zjištěné, že se v prostorách nachází 7 „vsýpek" na uhlí místo 5. - Bylo zjištěno silné poškození nosné ocelové konstrukce žeber „vsýpek", z tohoto důvodu došlo k jejich odstranění a osazení nových HEB profilu do vysekaných kapes. - Stávající požární dveře do místnosti dieselagregátu nesplňovaly technické požadavky dle PD, proto musely být nahrazeny za nové. (DPI za DP3) - Požární dveře do prostor kotelny byly v rozpočtu špatně vyspecifikovány. Jednalo se o dřevěné protipožární dveře(DP3), je nutno osadit dveře protipožární ocelové.(DPl) - Z konstrukčních důvodů byla upravena tl. betonové desky. (Minimální konstrukční výška pro uložení karisítě) - Z provozního důvodu bylo změněno připojovací pole přívodního kabelu k |  |
| Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH): |  | 220 157,34 |  |
| Vícepráce zapříčiněné chybou PD | Uvedení čísla změny |  |  |
|  | - | - |  |
|  | - | - |  |
|  | - | - |  |
| Jméno a podpis AD: | - |  |  |
| Méněpráce |  |  |  |
| Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: |  | 4) Ocelové protipožární dveře do prostor kotelny - změna materiálu (DPI za DP3) -19.819,86 |  |

| ' ti Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: | Nejsou |
| --- | --- |
| Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH): | -19 819,86 |
| Záměna položek dle §222 odst. 7 |  |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny | NE |

|  |  | Jméno: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Za zhotovitele | Hlavní stavbyvedoucí | Ing. Pavel Madeja |  |
| Za objednatele | Výrobnětechnický náměstek | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Za projektanta | Generální projektant | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |

| Závěry: | Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby | ANO |
| --- | --- | --- |
|  | Změny mají vliv na harmonogram realizace | NE |
|  | Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo. | SOUHLASÍ |

|  | 1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo |
| --- | --- |
| Přílohy: |  |

|  |  | Jméno: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Za zhotovitele | Halní stavbyvedoucí | Ing. Pavel Madeja |  |
| Za objednatele | Výrobnětechni cký náměstek | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Za projektanta | Generální projektant | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |

| Změnový list č. 2 k dodatku č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Nemocníce Třinec, příspěvková organizace |  |  |
| Autorský dozor: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Delta Třinec s.r.o. |  |  |
| Zhotovitel: | Ing. Pavel Madeja |  |
| Madesta group s.r.o. |  |  |

| Označení zakázky (název akce): | Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy: | Není uvedeno |

| Změna rozsahu původní veřejné zakázky "Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec" - předmětu díla dle SoD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce |  |  |  |
| Předmět víceprací: |  | - Změna tvaru a velikosti venkovní zpevněné plochy - Nájezdová rampa - záměna materiálu. |  |
| Zdůvodnění víceprací: |  | - Z provozních důvodů objednatele byl změněn tvar a velikost zpevněné plochy. - Na základě zaměření tvaru a výškopisu venkovní plochy před vjezdem do budovy byl změněn materiál nájezdové rampy z betonu na obalované kamenivo. |  |
| Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH): |  | 33 704,41 |  |
| Vícepráce zapříčiněné chybou PD | Uvedení čísla změny |  |  |
|  | - | - |  |
|  | - | - |  |
|  | - | - |  |
| Jméno a podpis AD: | - |  |  |
| Méněpráce |  |  |  |
| Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: |  | 2) Nájezdová rampa - záměna materiálu -17.451,31 Kč |  |
| Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: |  | 1) Změna tvaru a velikosti venkovní zpevněné plochy - 21.082,27 Kč |  |

| Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH): | -38 533,58 |
| --- | --- |
| Záměna položek dle §222 odst. 7 |  |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně ■případného snížení ceny ,, | NE |

|  |  | Jméno: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Za zhotovitele | Hlavní stavbyvedoucí | Ing. Pavel Madeja |  |
| Za objednatele | Výrobnětechnlcký náměstek | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Za projektanta | Generální projektant | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |

| Závěry: | Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby | ANO |
| --- | --- | --- |
|  | Změny mají vliv na harmonogram realizace | NE |
|  | Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo. | SOUHLASÍ |

|  | 1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo |
| --- | --- |
| Přílohy: |  |

|  |  | Jméno: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Za zhotovitele | Halní stavbyvedoucí | Ing. Pavel Madeja |  |
| Za objednatele | Výrobnětechni cký náměstek | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Za projektanta | Generální projektant | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |