Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 9-BVT-030-0-2024

č. dodatku  9-BVT-030-1-2024

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

  - Objednatel: 	Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Sídlo: 	Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: 	Ivo Savara, ředitel školy

- ve věcech technických: 	Ivo Savara, ředitel školy

Bankovní spojení: Komerční banka	číslo účtu: 5558420277/0100

IČ: 60371749

Tel. / E-mail:  774 204 595 / supsuh@supsuh.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2.	Zhotovitel:	TRASKO BVT, s.r.o.

Sídlo:   	Na Nouzce 487/8,  Vyškov 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99562

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: 	Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

- ve věcech technických: 	Ing. Miroslav Šebesta, vedoucí divize sanací (724 783 076)

Martin Zbořil, stavbyvedoucí (775 738 237)

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s.	číslo účtu: 279146532/0300

IČ: 06020666	DIČ: CZ06020666

ID datové schránky: uxthbbb

Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / bvt@trasko.cz

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

- Uzavřená smlouva o dílo

  - Dne 12.4.2024 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla na akci ,,SUPŠ UH – sanace kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).

  - Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: 9-BVT-030-0-2024.

# Předmět dodatku

3.1.   	Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla, na základě dohody smluvních stran. Důvod je na straně objednatele.

3.2.	Článek II. Doba a místo plnění odst. (1) smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

b) Termín realizace		26. 4. – 30. 6. 2024

# Závěrečná ustanovení

  - Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Tento dodatek je vypracován ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

  - Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.

  - Na základě smlouvy o dílo a tohoto dodatku zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby). Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na www.trasko.cz. Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.

  - Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

V Uherském Hradišti dne ………….		Ve Vyškově dne …………….

……………………………………………….	     …………………………………

za objednatele SUPŠ UH	za zhotovitele TRASKO BVT, s.r.o.

Ivo Savara, ředitel školy		Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti