SMLOUVA O DÍLO Č. 2/2017

(dále jen SOD)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

na zhotovení díla

"Výměna pískové filtrace - úpravna bazénové vody"

1. Smluvní strany
   1. Objednatel: 33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace

se sídlem Plzeň, T. Brzkové 31, PSČ 318 11

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou Pr 564 zastoupená: Mgr. Radkem Růžičkou, ředitelem IČ:49777548

* 1. Zhotovitel: Vodohospodářská montážní, servisní a obchodní společnost s.r.o.

se sídlem Burketova 62, 397 01 Písek

zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4017 zastoupená: Ladislavem Pípalem, jednatelem IČ: 60851619

DIČ: CZ60851619

bankovní spojení:

č.účtu:

(dále jen zhotovitel)

* 1. Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem.

1. Výchozí podklady a údaje

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů :

* 1. Nabídky zhotovitele ze dne 6. 3. 2017 č. 0603/2017/LP
  2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů norem, které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto zrněny budou řešeny smluvními stranami písemnými dodatky k této smlouvě o dílo.

1. Název a předmět díla
   1. Název a předmět díla: „Výměna pískové filtrace - úpravna bazénové vody"
   2. Místo provedení díla: Terezie Brzkové 31, Plzeň.
2. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

* 1. Zahájení díla: 17. 7. 2017
  2. Ukončení díla: 22.8.2017