**Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru investora**

**Č. S-** **2024000240**

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

**RBP, zdravotní pojišťovna**

se sídlem: Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554

zastoupená: Ing. Antonínem Klimšou, MBA, výkonným ředitelem

IČ: 476 73 036

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

*(dále jen příkazce)*

a

**Ing. Jiří Bureš**

se sídlem: Datyňská 1220/27d, 736 01 Havířov - Bludovice

zastoupen: Ing. Jiřím Burešem

IČ: 655 05 841

DIČ: xxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

*(dále jen příkazník)*

**Úvodní ustanovení:**

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku cenového srovnání ze dne 6.5.2024 s názvem **"Technický dozor stavby „Výměna oken v předsazené hliníkové fasádě ve 3. NP budovy "A" na ředitelství RBP, zdravotní pojišťovny“"**, ve které byla nabídka příkazníka vybrána jako nejvhodnější.
3. Příkazník prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k akci **"Výměna oken v předsazené hliníkové fasádě ve 3. NP budovy "A" na ředitelství RBP, zdravotní pojišťovny"**, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální cenu uvedenou v této smlouvě.
4. Příkazník bere na vědomí, že příkazce uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:

Název: **Výměna oken v předsazené hliníkové fasádě  ve 3. NP budovy "A" na ředitelství RBP, zdravotní pojišťovny**

Místo provádění: RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava

Celkové předpokládané náklady: 5.243.217,32,- Kč bez DPH

Zhotovitel projektové dokumentace pro provádění stavby: xxxxxxxxx

Předpokládaná doba: 50 kalendářních dní

Stavebník: RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

Příkazník se zavazuje, že pro příkazce a na jeho účet zařídí níže specifikovanou záležitost a za tím účelem provede požadované činnosti, nebo činnosti, které vyžaduje povaha obstarávané záležitosti.

**Článek II.**

**Specifikace závazku příkazníka**

Příkazník se zavazuje provést činnost technického dozoru investora (dále je TDI) při realizaci stavby, na kontrolních dnech, na technických radách. Příkazník se v rámci TDI zavazuje zejména k těmto činnostem:

1. Součinnost při uzavírání smlouvy o dílo v oblasti ustanovení, která se týkají realizace stavby.
2. Předání staveniště v souladu a v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo.
3. Průběžná kontrola vedení stavebního deníku a atestů použitých materiálů.
4. Postupná kontrola postupu prací, kvality prováděných prací a jejich soulad se smlouvou o dílo, kontrola zakrývaných konstrukcí.
5. Kontrola postupu prací z hlediska plnění harmonogramu prací.
6. Kontrola fakturace zhotovitele (kontrola soupisů provedených prací) dle smlouvy o dílo.
7. Součinnost při uzavírání případných dodatků ke smlouvě o dílo, zejména z titulu více, či méně prací.
8. Organizace kontrolních dnů v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo.
9. Kontrola plnění těch ustanovení smlouvy o dílo, které se týkají realizace stavebních prací.
10. Přejímka díla v souladu se smlouvou o dílo, přejímka staveniště po ukončení prací na díle.
11. Kontrola závěrečného vyúčtování prací.

Příkazník se zavazuje provádět TDI po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby. Další podmínkou je osobní přítomnost TDI při realizaci této stavby dle potřeby zhotovitele, dále na kontrolních dnech svolaných příkazcem.

Při plnění této smlouvy bude příkazník vycházet zejména z následujících podkladů

1. projektová dokumentace pro provádění stavby
2. nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“)

**Článek III.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

Příkazník je povinen zařídit sjednanou záležitost s odbornou péčí, podle pokynů příkazce, v souladu s podklady k veřejné zakázce a v souladu se zájmy příkazce, které příkazník zná nebo musí znát.

Příkazce vystaví příkazníkovi písemnou plnou moc, a to v přiměřeném rozsahu, pokud to bude nezbytné pro uskutečnění právních úkonů při plnění předmětu smlouvy.

Příkazník se zavazuje neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.

Jako podklad pro plnění smlouvy platí odsouhlasená, platná projektová dokumentace pro realizaci díla. Příkazník nesmí použít tuto dokumentaci, případně další technické podklady převzaté nebo pořízené při plnění smlouvy příkazcem k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy, zejména je předávat či jinak zpřístupnit třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu příkazce.

**Článek IV.**

**Odměna a platební podmínky**

Celková odměna provedení technického dozoru investora je sjednaná smluvními stranami ve výši:

Cena bez DPH      63.000,--Kč

DPH 21%    13.230,--Kč

Celkem vč. DPH    76.230,--Kč (sedmdesátšestisícdvěstětřicet korun českých)

Dohodnutou odměnu uhradí příkazce příkazníkovi po protokolárním předání a převzetí stavby a to na základě faktury vystavené příkazníkem a to nejpozději do 30 dnů od jejího doručení příkazci.

**Článek V.**

**Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody**

V případě, že příkazník nebude řádně plnit činnosti, ke kterým se zavázal v článku II. této smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové odměny za každý případ.

Příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení.

**Článek VI.**

**Zástupci smluvních stran**

Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně příkazce . xxxxxxxxx, mob. telefon xxxxxxxxx email xxxxxxxxx

Ve věcech plnění této smlouvy je kontaktní osobou na straně příkazníka Ing. Jiří Bureš, mob. telefon xxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxx

**Článek VII.**

**Závěrečná ustanovení**

Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.

Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemně na základě dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu.

Příkazce obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příkazník.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

Příkazce pro účely efektivní komunikace s příkazníkem a případně pro účely plnění smlouvy či svých zákonných povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to v průběhu účinnosti této smlouvy a dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy. Příkazník se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace v Zásadách zpracování osobních údajů pro příkazníka a další osoby dostupných na internetové adrese https://www.rbp213.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/a-125/

V Ostravě dne . . . . . . . . . . . . . V Havířově dne . . . . . . . . . . . . .

Za příkazce: Za příkazníka:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Antonín Klimša, MBA Ing. Jiří Bureš

výkonný ředitel

RBP, zdravotní pojišťovna