DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

ev. číslo zhotovitele: ……..

ev. číslo objednatele: E76/2023

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (smlouva o dílo dále jen jako „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

(dále jen „dodatek“)

## Účastníci smlouvy

  - Objednatel: 		Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková

organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj.2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

Sídlo: 			U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zastoupený:           	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou

IČ:			00079481

DIČ: 			CZ00079481

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních oprávněna k jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka

Ve věcech technických oprávněn k jednání: xxxxxxxxx, náměstek odboru technického a správy budov, tel: 7xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Autorský dozor (dále jen „AD“):

xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“):

xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel:		TERMIL s.r.o.

Sídlo: 			Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 	39403

Zastoupený:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:			25490885

DIČ:			CZ25490885

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Ve věcech technických oprávněn k jednání:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí výroby, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, která spočívá v doplnění čl. 2 odstavcem 2.6, úpravě čl. 3 odst. 3.2 a čl. 4 odst. 4.3. smlouvy takto:

- Předmět smlouvy

  - Předmět díla je upraven dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

- Kupní cena a platební podmínky

  - Celková cena dodávky je smluvními stranami sjednána ve výši:

Celková cena dle smlouvy bez DPH		1.113.544,27 Kč

Nová cena prací celkem bez DPH	1.215.143,48 Kč

DPH (21 %)	   255.180,13 Kč

Celková cena včetně DPH	1.470.323,61 Kč

- Místo a doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat zadavateli nejpozději 
do 3,5 měsíců ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště.

5    Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek č. 1 musí být v souladu se ZZVZ uzavřen elektronicky.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek zveřejní kupující v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1.

  - Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem zveřejnění v souladu s právními předpisy.

  - Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: Změnový list č. 1

| ## V Jablonci nad Nisou Za objednatele: Podepsáno elektronicky 28.5.2024 ................................................ xxxxxxxxxxxx, ředitelka | ## V Jablonci nad Nisou Za zhotovitele: Podepsáno elektronicky 28.5.2024 ................................................ xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel |
| --- | --- |