# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3252/2016

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

- Smluvní strany

Objednatel :		Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571

DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních		Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických	Roman Kašpar

Ing. Jan Chaloupka

Zhotovitel:		název firmy: Dvořák –Karlík s.r.o.

ulice a čp.: Dudychova 298

PSČ, město: 534 01 Holice

IČ: 28825870

DIČ: CZ28825870

Číslo účtu: 248082775/0300

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:	Ing. Monika Dvořáková

ve věcech technických:		Vojtěch Dvořák, Ing. Monika Dvořáková, Martin Karlík

# Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 29872

- Předmět díla

Akce :		Výměna koupelnového jádra , zdravotechniky a zřízení topné soustavy v bytě č.1 objektu Holubova 749, Holice

Předmětem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo jsou více a méněpráce související s rekonstrukcí. Tímto dochází ke změně následujících článků:

- Cena díla

Na základě oboustranné dohody došlo k odsouhlasení více a méně prací dle cenové nabídky ze dne 30.5.2017, která je přílohou tohoto dodatku:

Vícepráce:

Provedení betonů podlah, výměna 5ks dveřních zárubní, osekání soklů, zapravení  
            zdiva a stropů, kování dveří.

+ 22.100Kč ceny bez DPH

Méněpráce:

Odečet radiátoru, montáže a uzávěrů			- 4 573 Kč ceny bez DPH

Cena ze smlouvy bez DPH:	  135 846 Kč

Cena celkem vč. méněprací a víceprací	  17 527 Kč

DPH 15%:	  2 629 Kč

Vícepráce celkem s DPH	  20 156 Kč

Cena díla celkem vč. DPH:	  176 379 Kč

- Termín plnění

Z důvodu vzniklých víceprací dochází k prodloužení termínu předání hotového díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení díla:	17.5.2017

Termín dokončení a předání díla:	9.6.2017

# Ostatní body a usnesení z původní smlouvy jsou ponechány v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

# Přílohy :       Výkaz výměr z nabídky ze dne 30.5.2017

V Holicích dne: 2.6.2017			V Holicích dne 2.6.2017

Za objednatele :                                            Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk                              	Ing. Monika Dvořáková

starosta města  				 jednatel společnosti