[image: image1.png]Spolufinancovéano Q_’P
Evropskou unii Aemmumscimay
CESKE REPUBLIKY





Smlouva o dílo

SM/0537/2024
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 
Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA 
ve věcech technických: 
Ing. Ivana Nováková
ve věcech realizace a převzetí díla: Petra Šelepová, DiS.

Zhotovitel:
Na luka s.r.o.

zastoupen: 
Lukášem Hájkem, jednatelem společnosti



sídlo: Dolní Skrýchov 10, 377 01 Jindřichův Hradec


IČ:
07439644



DIČ: xxx


bankovní spojení: xxx


e-mail: xxx



Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 27891 
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Lukáš Hájek


ve věcech technických:
Lukáš Hájek


ve věcech realizace a předání díla: Lukáš Hájek

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Prováděcí dokumentace a výkaz výměr „Zeleň kolem Jindřichova Hradce, Doplnění zeleně – naučná stezka Radouňka“, vypracovaná Ing. Janem Kolářem, Ph.D., Dis, IČO 05778182, Bezručova 1143 37701 Jindřichův Hradec, 05/2023.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 10. 5. 2024.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení: výsadby 21 ks dřevin – ovocných špičáků dle specifikace objednatele včetně jejich stabilizace, zdravotních řezů 2 ks stromů a zajištění rozvojové tříleté rozvojové péče o vysázené dřeviny (dále jen dílo) dle prováděcí dokumentace „Zeleň kolem Jindřichova Hradce, Doplnění zeleně – naučná stezka Radouňka“, vypracovaná Ing. Janem Kolářem, Ph.D., Dis, IČO 05778182, Bezručova 1143 37701 Jindřichův Hradec a soupisu dodávek a služeb s výkazem výměr. 
3. Výsadby a rozvojová péče o dřeviny bude provedena v souladu se Standardy AOPK ČR a v souladu s Arboristickými standardy. 

4. Dílo je spolufinancováno z programu Z1507 Operační program životní prostředí 2021-2027- AOPK ČR, v rámci projektu: „Zvýšení biodiverzity města Jindřichův Hradec a jeho okolí – tůně, výsadby“, Identifikační číslo akce: Z150701000144, Identifikační číslo EIS: OPZP_22_1_3_01_00175.
3. Dílo bude prováděno pod dohledem Lukáše Hájka, osoby odpovědné za výsadbu zeleně, tel.: 774201202. Změnu této odpovědné osoby může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu objednatele.
Součástí předmětu plnění je dále:
· zajištění místa realizace, včetně všech nákladů spojených s provozem; 

· zajištění trasy pro dopravu materiálu, včetně její údržby po dobu realizace výsadby a uvedení do původního stavu před zahájením realizace; 

· vybudování deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích; 
· uvedení skladovacích míst po ukončení prací do původního stavu; 

· ochrana zachovaných dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál; 

· zajištění předepsaných zkoušek a kontrol po dobu výsadby, tj. kontrola kvality zeleně před vlastní výsadbou, zkouška propustnosti výsadbové jámy před výsadbou, kontrola hloubky a šířky výsadbové jámy dozorem (investorem) apod. Rozsah a četnost kontrol dozorem bude upřesněna při předání pozemků objednatelem; 

· provedení předepsaných zkoušek a kontrol je podmínkou převzetí výsadby (zhotovitel přizve k provedení kontroly a k účasti na provádění zkoušek dozor investora a zástupce investora min. 3 dny předem); 

· řádné předání díla objednateli, včetně všech dokladů a náležitostí; 

· zohlednění vyjádření správců inženýrských sítí při provádění prací; 

· zakreslení výsadby do katastrální situace pro účely vedení pasportu zeleně (elektronicky, 1x v listinné podobě); 

· udržování realizací díla dotčených veřejných komunikací v čistotě; 

· likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.
Kvalitativní podmínky:
· kvalitativní podmínky jsou dány prováděcí dokumentací „Zeleň kolem Jindřichova Hradce, Doplnění zeleně – naučná stezka Radouňka“, vypracovaná Ing. Janem Kolářem, Ph.D., Dis, IČO 05778182, Bezručova 1143 37701 Jindřichův Hradec, 05/2023
· rostlinný materiál bude v souladu se standardem SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině;

· zdravotní řez bude proveden v době vegetačního klidu a v souladu s arboristickým standardem SPPK A 02 0002:2015 Řez stromů;

· veškeré práce budou prováděny podle platných norem: ČSN 75 7143, ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky; 

· veškeré výsadby budou realizovány také dle ČSN 83 9031 a místa budou chráněna dle podmínek ČSN 38 9061. 

· nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· před provedením vlastní výsadby si objednatel vyhrazuje právo na provedení kontroly u zhotovitele týkající se kvality sazenic určených k výsadbě (obvod kmene, vitalita stromu, kvalita kořenového balu, způsob uchovávání sazenic atd);
· dosadby v rámci rozvojové péče musí sortimentem odpovídat původnímu dle schválené dokumentace;

· navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich ochranná pásma. Při realizaci výsadeb nedojde ke křížení s ochrannými pásmy inženýrských sítí. Velikosti ochranných pásem jsou uvedeny ve standardu AOPK ČR. 
5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
6. Místo plnění: k. ú. Radouňka, pozemky p. č. 2214/2, 2210/1, 2209, 2208/1, 2207/1 a 2321. 
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu realizace díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu výkazu výměr.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Celkový položkový rozpočet včetně tříleté rozvojové péče obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
	Předmět plnění
	Cena bez DPH v Kč

	Výsadba stromů a související práce
	122 475,45

	Zdravotní řez stromů 
	2 300,00

	Mobiliář
	11 970,00

	Rozvojová péče 1. rok 
	10 107,30

	Rozvojová péče 2. rok 
	24 057,20

	Rozvojová péče 3. rok
	13 257,30  

	Smluvní cena celkem 
	184 167,25


DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec této smlouvy. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). 
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel po provedení výsadby a zdravotních řezů vystaví daňový doklad, jehož součástí bude podepsaný oběma smluvními stranami protokol o předání a převzetí díla a dále osobou odpovědnou za realizace a převzetí díla odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, přičemž datem zdanitelného plnění je datum vystavení protokolu o předání a převzetí díla. Bez tohoto soupisu a protokolu je faktura neúplná. V případě, že při přejímacím řízení budou zjištěny vady a nedodělky, bude fakturovaná částka hrazena objednatelem do 90 % z fakturované částky bez DPH. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
3. Zhotovitel vystaví v dalších letech za provedenou rozvojovou péči daňový doklad, a to vždy k 20. 11. daného kalendářního roku. Součástí daňového dokladu bude protokol o předání díla, ve kterém budou popsány provedené pracovní operace (četnost, kdy byly provedeny, atd).
4. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
5. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 
6. Faktura bude obsahovat název a registrační číslo projektu: „Zvýšení biodiverzity města Jindřichův Hradec a jeho okolí – tůně, výsadby“, Identifikační číslo akce: Z150701000144, Identifikační číslo EIS: OPZP_22_1_3_01_00175.
7. Cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Výsadby a související práce včetně provedení zdravotních řezů: 
od 15. října do 15. listopadu 2024
Rozvojová péče: 

1. rok
12/2024–11/2025
2. rok
12/2025–11/2026
3. rok
12/2026–15/11/2027
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla dle odst. 1 tohoto článku převezme ihned po dokončení výsadby.
3. Rozvojová péče, tj. tříletá údržba nově vysázené zeleně, bude zahájena po termínu dokončení prací uvedeném v odst. 1 tohoto článku, resp. po předání a převzetí dokončeného díla. O provedené rozvojové péči provede zhotovitel záznam do realizačního deníku. Rozvojová péče bude provedena v souladu se Standardy AOPK ČR a v souladu s Arboristickými standardy. 
4. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla (dokončené výsadby). Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Objednatel před zahájením prací protokolárně předá zhotoviteli veškerou potřebnou dokumentaci pro provádění díla, zejména prováděcí dokumentaci dle čl. I. odst. 1 této smlouvy a dále stanoviska správců jednotlivých inženýrských sítí. 

2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy v místě realizace, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

5. Škody a ztráty, které vzniknou na rostlinných a jiných materiálech až do dne předání díla jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

6. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na díle nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu pozemku, na kterém probíhala realizace. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit pouze prokáže-li, že žádná škoda nevznikla. 

7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zabezpečit vytýčení veškerých podzemních vedení procházejících místem realizace výsadby dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí. Navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich ochranná pásma. Při realizaci výsadeb nedojde ke křížení s ochrannými pásmy inženýrských sítí. Velikosti ochranných pásem jsou uvedeny ve standardu AOPK ČR. Navržené výsadby dřevin musí rovněž respektovat dosavadní existující síť stezek, chodníků a komunikací.
8. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací realizační deník (dále jen „deník“). Do tohoto deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, odchylky od dokumentace uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy. Deník bude v pracovní dny k dispozici pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

9. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí dokumentace. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady.
10. Před provedením výsadby si objednatel vyhrazuje právo na provedení kontroly u zhotovitele týkající se kvality sazenic určených k výsadbě (obvod kmene, vitalita stromu, kvalita kořenového balu, způsob uchovávání sazenic atd). 
11. Osoba odpovědná za realizaci a převzetí díla bude provádět kontrolu kvality zeleně před vlastní výsadbou, zkoušku propustnosti výsadbové jámy před výsadbou, kontrolu hloubky a šířky výsadbové jámy apod. Provedení předepsaných zkoušek a kontrol je podmínkou převzetí výsadby (zhotovitel přizve k provedení kontroly a k účasti na provádění zkoušek dozor investora min. 3 dny předem); 

12. O termínu provedení rozvojové péče (jednotlivých pracovních operací) vyrozumí zhotovitel objednatele minimálně tři pracovní dny před jejím provedením. O provedené rozvojové péči bude proveden zápis do deníku. Pokud během rozvojové péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace. 
13. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat čistotu a pořádek v místě plnění. 
15. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

16. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. O likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad. Po ukončení realizace opatření bude lokalita vyčištěna od odpadků. 
17. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací díla dle této smlouvy včetně fotodokumentace ve formě originálů, nebo ověřených kopií originálů, případně na běžných nosičích dat, včetně elektronické verze originálních dokladů, popř. v elektronické podobě, pokud se jedná o jedinou existující formu dokladu, a to po dobu 10 let po uplynutí doby udržitelnosti projektu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví dobu delší. Udržitelnost projektu končí 30. 11. 2034.
18. Zhotovitel je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnout součinnost kontrolním orgánům při provádění kontroly/auditu a spolupracovat s poskytovatelem dotace AOPK ČR při zajištění této součinnosti. Těmito kontrolními orgány jsou poskytovatel dotace (AOPK ČR), Ministerstvo financí – AO, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 
Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k přejímce dokončené výsadby minimálně tři pracovní dny před termínem předání. Zhotovitel splní svou povinnost předáním předmětu díla objednateli v termínu uvedeném v čl. V. odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k přejímce každé jednotlivé provedené rozvojové péče (dílčích úkonů rozvojové péče). Přejímka proběhne za účasti obou smluvních stran a o převzetí učiní písemný záznam.
3.  Dokončená výsadba bude předána objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jakost a kvalitu rostlinného materiálu (sazenic), soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení apod.
6. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící převzetí díla, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání díla, je objednatel oprávněn využít pozastávky uvedené v čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla včetně vad dodávaných rostlin, materiálů použitých k provedení díla, jakož i vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době pokrývající celý předmět plnění. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla a ze záruky musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době. 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. Zhotovitel rovněž nezodpovídá za vady, které vznikly zásahem vyšší moci. 
4. Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. poskytnuté služby, provedené práce i dodávky, záruku za jakost v délce 24 měsíců počínaje dnem odstranění poslední vady a nedodělku díla uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla a není-li takových, tak dnem předání a převzetí kompletně dokončeného díla. 
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 3 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými bylo dílo převzato.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení uvedený v čl. V. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6. je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Za nesplnění rozvojové péče o vysazenou zeleň zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
5. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace;
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění;
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu;
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

4. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

6. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
7. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
8. Znění této smlouvy je v souladu se vzorovou smlouvou schválenou usnesením č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 7/1R/2024 ze dne 10. 1. 2024.
V Dolním Skrýchově, dne 17. 5. 2024
 
V Jindřichově Hradci dne 28. 5. 2024
...........................................................

................................................................

             za zhotovitele:




 za objednatele:


      Lukáš Hájek



  Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

                    jednatel




                  starosta města
PAGE  
11

