DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Z – 2400 – 113 – 2024 ze dne 25. 4. 2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)

Zastoupená:	PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou GHMP

Se sídlem:	Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1

IČ:	000 64 416

DIČ:	CZ000 64 416

Bankovní spojení:	PPF Banka, a.s.

Č. účtu:	2000700006/6000

na straně jedné jako „objednatel“

a

Restaurátor:  		MgA. Pavel Provazník (dále jen restaurátor)

Se sídlem:		Zelená 4, 160 00 Praha 6

IČ:			03311643

Bank. spojení:		xxxxx

Č. účtu	:		xxxxx

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavřely podle ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona a § 536 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění tento Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Z – 2400 – 113 – 2024 ze dne 25. 4. 2024.

„Čištění, restaurování a konzervace plastiky Sloup od Věry Janouškové z roku 1969, VP - 0262“

Dodatek se uzavírá v rozsahu změn a doplňků následujícího bodu (ostatní body ujednání zůstávají v platnosti):

Článek III.

### Cena, platební podmínky

  - Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení předmětu plnění z důvodu na straně objednatele min. do 31. 12. 2024

Cena díla celkem	331 000,-Kč

Více práce	  39 700,-Kč

Cena díla celkem vč. více práce	370 700,-Kč

Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Odůvodnění:

Vzhledem k charakteru poškození plastiky "Sloup", které se ukázalo až po jejím očištění, bylo nutné upustit od prvotně navrhovaného postupu lokálního tmelení. 90 % povrchu plastiky bude nutné znovu potáhnout speciální vápennou maltou. Nátěr bude proveden ve 2. - 3. vrstvách v ploše přibližně 25 metrů čtverečních. Jedná se o zvýšení odolnosti povrchu a přiblížení se původnímu barevnému řešení autorky.

| ## V Praze dne 29. 5. 2024 Objednatel: ................................................ PhDr. Magdalena Juříková ředitelka Galerie hlavního města Prahy | Zhotovitel: ................................................ MgA. Pavel Provazník |
| --- | --- |