Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. HS 14/2024

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Čl. 1.

Smluvní strany

| Název: | Národní ústav lidové kultury |
| --- | --- |
| Sídlo: | Zámek672, 696 62 Strážnice |
| IČO: | 00094927, DIČ: CZ 00094927, Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
| Bankovní spojení, číslo účtu | ČNB 00-21137671/0710 |

(„objednatel“)

a

| Název: | RENOVA stavební a obchodní společnost, s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Polní 4057/27, 69501 Hodonín |
| IČO: | 46992707 |
| DIČ: | CZ46992707 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | U Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 8635 |
| Zastoupen: | Ing. Zdeněk Marek, jednatel společnosti |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

(„zhotovitel“)

Čl. 2.

Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „NÚLK – Amfiteátr Zahrada – Objekt promítárny – Sociální zázemí pro personál“.

V rámci realizace díla se smluvní strany dohodly na úpravě elektroinstalace objektu, úpravě čidel, úpravě odvětrání sociálního zázemí, montáži zařizovacích předmětů a navýšení rozsahu opravy fasády objektu, ze kterých vyplynulo navýšení ceny díla a změna doby plnění díla.

Za účelem dosažení dohody o změně ceny díla a době plnění díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Čl. 3.

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě dohodly na změně ceny díla a době plnění díla.

Čl. 4. Doba plnění se mění v odstavci 4.2, který nově zní:

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20. 6. 2024.

Čl. 5. Cena díla, se navyšuje o částku  90 773,73 Kč bez DPH a odstavec 5. 1. nově zní:

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH      1 983 200,02 Kč

DPH 21 %                416 472,00 Kč

Cena s DPH          2 399 672,02 Kč

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

Čl. 4.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji smlouvy pro účel jejího zveřejnění a dohodly se, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), že veškeré osobní údaje o něm budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách www.nulk.cz. Subjekt údajů podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

Ve Strážnici, dne 30. 5. 2024	              		  V Hodoníně, dne  30. 5. 2024

......................................					........................................................

objednatel						zhotovitel