Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0403/23

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/49020, III/49024: PROVODOV

Článek I.

Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:						70934860

Zastoupen:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxx

E-mail:						xxxxxxx

(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Jiří Škrabal

Sídlo:						Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:						48476684

Zastoupení:					Ing. Jiří Škrabal

K jednání o technických věcech pověřen(a):		Ing. Jiří Škrabal, xxxxxx

Bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 12. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0403/23 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, dále jen „Smlouva“).

- Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy.

- Důvodem je koordinace stavby s jinými zakázkami realizovanými v obci a zpoždění geodetických prací v zimním období. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy.

Článek III.

Změny Smlouvy

- Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.1	Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5 písmeno a- d) nejpozději do 31.07.2024.

- Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

- Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne    22.5.2024					V Želechovicích dne: 22.05.2024

………………………………………...			………………………………………….

Ing. Bronislav Malý					Ing. Jiří Škrabal

ředitel