březen 2024

# ZADÁNÍ STUDIE „ÚPRAVY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY“

Obsah

ZADÁNÍ STUDIE „ÚPRAVY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY“	1

Identifikační údaje	1

1. Důvod pořízení a cíl studie	2

2. Vymezení řešeného území	2

3. Vztah k územně plánovací dokumentaci a podkladům	2

4. Náměstí Republiky & Muzejní čtvrť	4

5. Požadavky na řešení	5

6. Požadavky na obsah a zpracování dokumentace	5

6.1. Členění investičního záměru	5

6.2. Projednání	6

7. Podklady	6

# Identifikační údaje

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ

ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

## 1. Důvod pořízení a cíl studie

Cílem studie je navázat na zpracovanou územní studii Olomouc “Náměstí Republiky - Křížkovského - Mariánská - Akademická – Wurmova“ a navrhnout ve variantách možné postupné trvalé úpravy pro zkvalitnění veřejného prostoru náměstí Republiky s ohledem na rozpočtové možnosti města. Konkrétně se jedná prověření možnosti umístění vzrostlé zeleně, uspořádání městského mobiliáře pro zvýšení pobytových kvalit a částečná eliminace parkovacích stání, jako 0. etapy revitalizace náměstí dle zpracované územní studie. Postupná revitalizace náměstí bude podporovat ideu tzv. “muzejní čtvrti“ coby centra kulturních a vzdělávacích institucí. Studie by měla navrhnout úpravy, které nevyžadují přeložky ing. sítí či předláždění prostoru ve dvou variantách (sezónní a celoroční úpravy). Dále by studie měla navrhnout uspořádání a mobiliář pro pořádání krátkodobých kulturních akcí. Předpokladem je přednostně řešit pobytovou funkci prostoru před Jezuitskou kolejí směrem k ulici Denisova.

## 2. Vymezení řešeného území

Řešené území leží v Předhradí, historicky nejvýznamnější části Olomouce. V současnosti se zde nachází instituce celoměstského a (nad)regionálního významu – muzea, knihovna, univerzita, pošta a další. Náměstí se nachází na pozemku parc. č. 116/46 v k. ú. Olomouc- město.

## 3. Vztah k územně plánovací dokumentaci a podkladům

Dle regulačního plánu Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc je náměstí Republiky veřejným prostorem s prostorovou dominantou kašnou Tritonů. Hlavní využití dle RP MPR je stanoveno pro  stavby, stavební úpravy a terénní úpravy odpovídající svým charakterem využití prostoru pro náměstí, ulici, pěší průchody – např. umístění chodníků, zpevněných ploch pro pěší a nemotoristických komunikací, komunikací se zklidněným režimem (pěší zóny), terénní úpravy, stavební úpravy a údržbové práce, které v souladu se zásadami památkové péče přispívají k uchování a dotváření specifického charakteru prostorů MPR Olomouc a nemění jejich uspořádání a vzhled.  Přípustné využití, které souvisí s převažujícím hlavním využitím nebo je s ním slučitelné je pro umísťování kvalitně umělecky a řemeslně ztvárněných prvků mobiliáře, nekonkurujících charakteru prostorů ani architektonickému výrazu objektů v MPR Olomouc a podporujících jejich důstojnou prezentaci, menší letní restaurační „zahrádky“ sestávající ze skupin stolků se židlemi a slunečníky, případně dalšími vizuálně nerušivými prvky nevytvářejícími ve svém celku pohledové bariéry a konkurenční dominanty v historickém prostředí, umisťování cyklistických stezek a staveb a zařízení pro pěší.

- Obrázek 2: Hlavní výkres RP MPR

Územní studie “Náměstí Republiky - Křížkovského - Mariánská - Akademická – Wurmova“ zpracovaná v roce 2019, navrhuje úpravy náměstí Republiky ve třech variantách (varianty se liší v počtu parkovacích stání) s cílem vytvoření prostoru příjemného pro pobyt. Navrhuje mimo jiné obnovení stromů před budovami knihovny a pošty a pracuje s variantou se stromy v ploše náměstí. Tyto stromy jsou navrženy jako nový prvek, který vytvoří z náměstí příjemnější prostor a bude motivovat k setrvání a pobytu.

- Situační výkres:

Vizualizace:

Koordinační výkres inženýrských sítí:

## 4. Náměstí Republiky & Muzejní čtvrť

Statutární město Olomouc na základě schválené Strategie rozvoje Kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022–2027 připravuje koncept tzv. muzejní čtvrti, jejímž centrem je právě náměstí Republiky, s přilehlými ulicemi a blízkými náměstími. Sídlí zde významné instituce jako Muzeum umění Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Knihovna města Olomouce, Dům armády, Arcibiskupství olomoucké, Arcidiecézní muzeum, připravované Středoevropské fórum Olomouc a především Univerzita Palackého v Olomouci.

Jednotlivé instituce se budou podílet na vzniku tzv. muzejní čtvrti. Jedná se o koncept, který propojí rozvoj kulturní nabídky, marketingu a fyzického prostředí v území s koncentrací významných veřejných institucí mezi náměstím Republiky, Biskupským náměstím a Václavským náměstím (Olomouc jde vstříc rozvoji trendů na vlně energie mladých podnikavců v kulturních a kreativních odvětvích, kteří mají pro svoji činnost potřebné zázemí služeb i fyzických prostorů. V centru města se mohou prezentovat počiny současného umění, které chytře „provokují“ světové kulturní dědictví, odvážné i citlivé kombinace starého a nového v oblasti architektury a designu rezonují na mezinárodní scéně. Dynamická nabídka kulturního programu, extravagantní gastroscéna a atmosféra první muzejní čtvrti v České republice poutá pozornost kulturních turistů mířících do střední Evropy.)

Jde o přípravu a postupnou realizaci konceptu muzejní čtvrti po vzoru standardní evropské praxe. Vytvoření podmínek pro umělecké aktivity, dočasné umělecké intervence ve veřejném prostoru, které propojí kulturní dědictví a živou scénu.

## 5. Požadavky na řešení

Bude navržena 0. etapa revitalizace náměstí v souladu s územní studií ve dvou variantách (celoroční a sezónní) řešených v alternativách úsporných a s větší intervencí (konstrukce, větší prvky, podia apod.) Minimálně budou zpracovány čtyři koncepční návrhy.

Úkolem studie je navrhnout nové uspořádání parkovacích stání s cílem jejich částečné eliminace a případně další úpravy směřující ke kultivaci náměstí s důrazem na posílení dominantního působení kašny a vymezení prostoru pro pobytové funkce s umístěním mobiliáře a stromů. Předpokladem je přednostní řešení pobytové funkce v prostoru před Jezuitskou kolejí směrem k ulici Denisova

Bude navržen městský mobiliář (vhodný do MPR) posilující atraktivitu místa a jeho pobytové funkce

Uspořádání mobiliáře bude reflektovat možné umístění restauračních předzahrádek stávajících provozoven v území

Bude navržen mobiliář a jeho uspořádání (stánků, podia, výstavních panelů, umělecké instalace atd.) při organizování krátkodobých kulturních akcí

Budou prověřeny možnosti umístění stojanů na kola

Bude navržena vzrostlá zeleň, umístění stromů bude koordinováno s technickou infrastrukturou, budou navrženy podmínky pro adekvátní růst a prosperitu stromů, stromy budou umístěny do strukturálního substrátu

Bude prověřena možnost umístění mobilní zeleně

Bude prověřena skutečná poloha stávajících inženýrských sítí

Budou uvedeny referenční příklady řešení obdobných intervencí

Bude popsán návrh dalšího postupu projednaný s příslušnými odbory Magistrátu města Olomouce, včetně popisu nutných postupů v případě úprav a uvedeny požadavky pro povolení

Budou zpracovány výpočty investičních nákladů jednotlivých variant

## 6. Požadavky na obsah a zpracování dokumentace

### 6.1. Členění investičního záměru

Textová část bude obsahovat zejména:

popis současného stavu

popis navrhovaného nového uspořádání

návrh ve variantách včetně odhadu investičních a provozních nákladů

Grafická část bude obsahovat zejména:

současný stav

návrh prostorového uspořádání ve variantách

prezentace návrhu dle zvyklostí zpracovatele

koordinační situace, schématické půdorysy a řezy

detail osazení stromu

detail mobiliáře

Studie bude odevzdán v tištěné podobě v 3 vyhotoveních a jedenkrát v digitální podobě s grafickou částí ve formátu *.dgn  (nebo *.dwg) a *.pdf  a textovou částí ve formátu *.docx a *.pdf .

Textová i grafická část mohou být po dohodě se zadavatelem a pořizovatelem upřesněny na pracovním jednání.

Studie bude zpracována autorizovaných architektem ve spolupráci s dopravním specialistou a zahradním architektem.

### 6.2. Projednání

Studie bude projednán na společném jednání se zástupci odboru památkové péče, odboru dopravy a územního rozvoje, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, odboru kultury a cestovního ruchu, odboru strategie a řízení útvaru hlavního architekta, odboru investic, odbor stavební-oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Národního památkového ústavu, Muzea umění Olomouc, Vlastivědného muzea v Olomouci, Univerzity Palackého v Olomouci a Caritas-Vyšší odborné školy sociální.

Dále bude studie projednána dle pokynu zadavatele s veřejností, odbornými komisemi rady města, v radě města apod.

Z jednání bude zpracovatel pořizovat záznam a připomínky vzešlé z jednání budou následně zapracovány do studie.

Zhotovitel podá žádost o vydání rozhodnutí na odbor památkové péče, Magistrátu města Olomouce.

Předpokládaný harmonogram projednání:

1.	úvodní setkání se zástupci organizací se sídlem na náměstí Republiky, NPÚ a odborů magistrátu

2.	projednání konceptu studie se zástupci organizací se sídlem na náměstí Republiky, NPÚ a odborů magistrátu

3.	návrh po zapracování připomínek bude představen na jednání s veřejností, zástupci organizací se sídlem na náměstí Republiky, NPÚ, odborů magistrátu a odbornými komisemi

4.	představení návrhu na radě města

po zapracování připomínek a rozhodnutí odboru památkové péče bude předán čistopis studie

## 8. Podklady

Zadavatel poskytne zpracovateli následující podklady:

Územní plán Olomouc (dálkový přístup: https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan)

Územně analytické podklady (dálkový přístup: https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady)

Územní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc “Náměstí Republiky - Křížkovského - Mariánská - Akademická – Wurmova“(dálkový přístup: https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/16_/16683/289_cele.cs.pdf)

Mobiliář města Olomouce