SMLOUVA O DÍLO

Realizace projektu „Lesopark s edukativními prvky“

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: 		   Město Aš

se sídlem:	 	   Aš, Kamenná 52

IČ: 			   00253901

DIČ: 			   CZ00253901

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:  		   Vítězslav Kokoř, starosta

(dále jen jako "objednatel")

Zhotovitel:                           Mapujeme s.r.o.

| Se sídlem: | Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| IČ: | 17949157 |
| DIČ: | CZ179491157 |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: |  |
| Zastoupen: | Mgr. Martin Gabryš - jednatel |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Preambule

# Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku poptávkového řízení v rámci projektu „Lesopark s edukativními prvky“ (dále jen „zakázka“). Objednatel se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění této smlouvy (dále jen „nabídka") byla objednatelem, jako zadavatelem v poptávkovém řízení na zakázku vybrána jako nabídka nejvýhodnější. Plnění, které je předmětem zakázky, je financované z rozpočtu města v rámci participativního rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek II.

Předmět plnění

- Tato smlouva je uzavírána za účelem kompletní realizace projektu Lesopark s edukativními prvky na parcele č. 62/2 v katastrálním území Kopaniny u Aše.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádné a včasné realizace předmětu plnění, který byl v podrobnostech specifikován v poptávkovém řízení (dále jen „dílo“).

- Dílo dle této smlouvy bude splňovat požadavky a podmínky této smlouvy, zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele, právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.

- Dílo bude provedeno a objednateli předáno na základě předávacího protokolu beze všech vad a nedodělků v řádném smluveném termínu.

III.  Termín a místo plnění

- Zahájení plnění je ihned po uzavření této smlouvy, ukončení a řádné předání konečného díla bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 10. 2024.

- Místem plnění je Aš- Kopaniny.

IV. Cena díla

- Celková cena za předmět plnění je sjednána smluvními stranami ve výši 231405,- Kč bez DPH, tj. 280000,- Kč vč. 21 % DPH.

- Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti této smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné, včasné a úplné splnění předmětu této smlouvy včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy a nákladů na odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Cena dále obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

- Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své nabídce.

- Záloha na cenu díla se nesjednává.

- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy.

V. Platební podmínky

- Předmět plnění bude uhrazen objednatelem na základě faktury vystavené na předmět díla dle čl. II. této smlouvy, a to následovně:

- Platba za předmět plnění bude realizována po protokolárním předání předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

- Faktura musí obsahovat slova - Fakturujeme Vám náklady dle projektu „Lesopark s edukativními prvky“.

- Faktura musí obsahovat veškeré požadované náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a je splatná do 7 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu plnění sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozích odstavců tohoto článku.

- Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny.

VI. Součinnost objednatele

- Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění předmětu smlouvy, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a poskytovat mu všechny potřebné informace v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

- Pokud při plnění smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření smlouvy neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní plnění smlouvy za sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení smlouvy.

VII. Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen při plnění svých smluvních závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy a postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele.

- Svou činnost v rámci plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a bude se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami. Zhotovitel se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy objednatele vycházející z plnění této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a o průběhu činností sjednaných ve smlouvě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které zjistil a které mohou mít vliv na změnu pokynů, podmínek a požadavků objednatele na předmět plnění smlouvy.

- Pokud zhotovitel při plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

- Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení takového subdodavatele, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním zjevně nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto požadavku vyhovět.

- Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoli pracovníka zhotovitele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tento požadavek splnit

- Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou z jeho strany podílet osoby, kterou jsou odborně zdatné a s ohledem na jejich vzdělání i praktické zkušenosti schopné dílo řádně provést. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí profesionální složení realizačního týmu až do dokončení díla a jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje, že osoby, jimiž prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky, budou skutečně zapojeny v uvedených rolích do provádění díla dle této smlouvy. V případě nutné personální změny těchto osob je zhotovitel povinen neprodleně doložit splnění stejných podmínek stanovených objednatelem ve výše uvedené veřejné zakázce náhradními osobami a vyžádat si od objednatele souhlas se změnou těchto osob a jejich nahrazení příslušnými náhradníky.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky po dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky.

VIII. Způsob plnění díla a přejímací řízení

- Zhotovitel bude s objednatelem pravidelně konzultovat provádění díla a brát v potaz všechny průběžné připomínky objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány.

- Zhotovitel se zavazuje účastnit koordinačních schůzek v počtu min. jedné koordinační schůzky v průběhu každého měsíce plnění díla, kde představí, vysvětlí postup na jednotlivých částech díla. Zhotovitel se zavazuje účastnit i dalších jednání, jestliže jejich potřeba svolání vyvstane v průběhu provádění díla. Náklady spojené s účastí na koordinačních schůzkách jsou zahrnuty v celkové ceně díla vč. DPH.

- Pokud se zhotovitel s objednatelem dohodnou, mohou být koordinační schůzky pořádány i elektronicky.

- Jednání na koordinační schůzce bude probíhat následovně:

- na jednáních budou prezentovány a vysvětleny návrhové verze předmětu plnění, vznášeny   připomínky k návrhům, odsouhlaseny a schváleny konečné verze jednotlivých částí předmětu plnění,

- zápis z jednání bude pořizovat zhotovitel a bude odeslán objednateli následující pracovní den po jednání k odsouhlasení,

- na jednání si zhotovitel vymezí dostatečný časový prostor (až 1 pracovní den).

- Objednatel je povinen dílo, resp. jeho dílčí část převzít, jen je-li provedeno řádně a nevykazuje vady a nedodělky.

- Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele převzetím jednotlivých částí předmětu plnění.

- Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu a poskytovat informace vztahující se k realizaci tohoto díla a poskytovat součinnost a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele a pověřených orgánů (poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, NKÚ, příslušnému finančnímu úřadu, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a dalším oprávněným orgánům státní správy či subjektům). Zhotovitel je povinen dle z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

IX. Odpovědnost za vady, záruční doba

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců plynoucí od data převzetí díla objednatelem dle předávacího protokolu.

- Bude-li mít dílo vady, objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného plnění v souladu s občanským zákoníkem.

- Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy i za předpokladu, že dílo bude převzato a následně bude objevena zjevná vada, objednatel může uplatnit nároky a práva vyplývající z odpovědnosti za vady.

- Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu stanoveném objednatelem, není-li takový termín stanoven, nejpozději do jednoho týdne.

X. Sankční ujednání

- Pokud je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění díla dle čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč za každý i započatý den prodlení z ceny díla.

- Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady“) díla v objednatelem stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu či skupinu vad a každý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat splnění povinnosti, která je sankcionována, a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu škody vedle smluvní pokuty či nad její výši (smluvní strany tímto vylučují § 2050 občanského zákoníku).

XI. Ukončení smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodů stanovených ve smlouvě, resp. za podstatné porušení smluvních povinností.

- Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

a) z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že zhotovitel nesplní předmět plnění dle této smlouvy,

b) prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem plnění dle této smlouvy delší jak 30 dnů, pokud nebylo zapříčiněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.

- Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vzájemné vypořádat své nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:

– zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

– zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 10 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

- Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní dobou od odeslání výpovědi zhotoviteli.

- Odstoupení od smlouvy či výpověď jsou účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

XII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

- Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude Objednatelem uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku za objednatelem bez jeho souhlasu.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

- Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města č. 305/24 ze dne 20. 5. 2024.

V Aši dne 						V Brně dne

……………………………….					…………………………………………

Vítězslav Kokoř						Mgr. Martin Gabryš

Starosta						jednatel