Smlouva o dílo

č. 18

1.SMLUVNÍ STRANY

  - Zhotovitel:

Název firmy: stavební firma Jiří Štíbr

Sídlo: Dlouhý Újezd 172, Tachov

Zapsána v živnostenském rejstříku

1č:64887561

DIČ:CZ7212162309

Zastoupena: Jiřím Štíbrem

Bankovní spojení:KB 78-2220220207/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech: smluvních:Jiří Štíbr technických:Jiří Štíbr

  - Objednatel:

Název firmy/Mgr. Lenka Hovězáková (ředitelka školy)

Sídlo/bydliště : Petra Jilemnického 1995, Tachov

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u	soudu voddíl	, vložka 1č:70842523 DIČ:

Zastoupena: Mgr. Lenkou Hovězákovou Bankovní spojení:

E-mail: reditelstvi@skolatachov.cz

Osoby zmocněné jednat ve věcech: smluvních: Mgr Lenka Hovězáková technických: Mgr Lenka Hovězáková

11. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Výchozí údaje: PD, TORION,projekční kancelář, s.r.o.

Název stavby: Oprava předloženého schodiště hlavního vstupu, Základní škola a

Mateřská škola, Tachov

Místo stavby: Tachov

Projektant: Projekční kancelář TORION, Ing. R. Špalek, Ing. H. Hrubá

Stavbyvedoucí: Jiří Štíbr č. tel. :604242758 Stavební dozor objednatele: Ne č. tel.:

2.2. Výchozí údaje: PD

2.3. Další dokumenty: Rozpočet

111. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli předat dílo v této smlouvě označené jako

,Oprava předloženého schodiště hlavního vstupu”.

3.3. Objednatel je oprávněn odsouhlasit další dodavatele zhotovitele, a to zejména z hlediska nabízené ceny.

- DOBA PLNĚNÍ

4.1 Doba plnění předmětu díla je následující:

předání a převzetí staveniště do 1.10.2021

    - zahájení provádění díla 1.10.2021

    - předání a převzetí díla do 31.12.2021

  - Pokud zhotovitel připraví celé dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

  - Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

  - Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

  - Pokud je zhotovitel v prodlení s dobou plnění v důsledku vyšší moci jsoucí mimo dosah zhotovitele, prodlouží se přiměřeně doba plnění. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v důsledku takových zpoždění.

  - Doba plnění se rovněž prodlužuje v případě, že objednatel je v prodlení s placením dohodnutých plateb delším než 10 dnů. Nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, prodlužuje se doba plnění přiměřeně.

  - 0 dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení, k němuž se ve smlouvě zavázal, se prodlužuje doba plnění zhotovitele, pokud nebude mezi stranami sjednáno něco jinak.

- CENA DÍLA

- I Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná.

  - Cena za zhotovení díla podle čl. III činí celkem Kč 729903,35,-. K této ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

  - V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele.

  - Požádá-li písemně o to objednatel, nebo dojde-li ke změně projektu, nebo odlišnému provedení prací nebo dodávek od sjednaných kvalitativních podmínek, musí být před jejich provedením písemně dohodnuta odpovídající změna ceny ( navýšení či ponížení) a další náležitosti vyvolané těmito změnami.

  - Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem této smlouvy - díla (vícepráce), musí zhotovitel na tuto skutečnost objednatele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena, případně další detailní náležitosti smlouvy, před zahájením víceprací. Vícepráce potom budou ve fakturaci zvlášť vyznačeny.

  - Pokud se mění cena, případně další náležitosti smlouvy z důvodů vedených pod body 5.4. a 5.5., navrhne změny ceny zhotovitel nejpozději do 10-ti pracovních dnů od zjištění důvodů. Tyto změny musí být objednatelem odsouhlaseny.

  - Změny ceny a další náležitosti smlouvy musí být dohodnuty vždy písemným dodatkem k této smlouvě s tím, že návrh dodatku předloží zhotovitel. Dále bude při uzavírání postupováno tak, že se objednatel k návrhu vyjádří do ihned.

Vl. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.I Práce a dodávky budou fakturovány měsíčně včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši na základě faktury vystavené zhotovitelem a písemně odsouhlasené objednatelem, dle skutečně provedených prací a uskutečněných dodávek, jejichž soupis je nedílnou součástí faktury.

  - Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 dnů od podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

  - Faktury jsou splatné ihned po dokončení prací.

  - Faktura musí obsahovat:

    - označení: faktura číslo

    - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO

    - důvod fakturace, popis práce, označení díla, vyznačení víceprací

    - bankovní spojení smluvních stran

    - fakturovanou částku

    - daňové náležitosti

    - den odeslání faktury a lhůtu splatnosti

    - přílohy - soupisy provedených prací a uskutečněných dodávek

  - Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která není odsouhlasena objednatelem, nebo neobsahuje některou náležitost dle bodu 6.6, případně má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení.

  - Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

- Po uzavření smlouvy bude objednatelem poskytnuta zhotoviteli záloha ve výši 0 Kč, a to ihned na základě faktury vystavené zhotovitelem. Záloha bude vypořádána v konečné faktuře za předmět plnění

- ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo vlastnosti obvyklé.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady a škody, které vznikly po splnění smlouvy v souvislosti s jakýmkoliv následným zásahem do prací, provedených zhotovitelem, nebo vzniklé na základě zásahu třetích osob bez souhlasu zhotovitele.

  - Záruční doba začíná běžet datem odevzdání a převzetí díla objednatelem.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, které se projeví v záruční době a které jsou odstranitelné, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit tyto vady bezplatně, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak.

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu 7.5 do 10 dnů od uplatnění reklamace objednatelem na své náklady a vady odstranit v nejkratší možné době. Termín odstranění vad se dohodne písemně. V případě, že bude prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním vady, a to v odpovídající cenové hladině v místě a čase na základě jejich vyúčtování zhotoviteli.

  - Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vad díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně u zhotovitele.

  - Nezačne-li zhotovitel odstraňovat vady bez zbytečného odkladu po doručení reklamace, nejpozději však do dní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám nebo prostřednictvím jiného subjektu s tím, že náklady hradí zhotovitel. Tyto náklady na odstranění vad však musí být přiměřené a musí odpovídat průměrným nákladům na takové odstranění vad v místě a čase.

- PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA, STAVEBNÍ DENÍK

  - Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

  - Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy.

  - Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna povolení vyžadovaná obecně závaznými právními předpisy pro řádný průběh provedení díla zhotovitelem.

  - Zhotovitel odpovídá za vytýčení a poškození podzemních vedení a inženýrských sítí, které nebudou vytyčeny při odevzdání staveniště.

  - Zhotovitel zajistí nakládání s veškerým odpadem vzniklým v souvislosti s prováděním díla v souladu s platnými právními předpisy na svůj náklad.

  - Povolení k dočasnému užívání veřejných a jiných ploch a k výkopům obstará a poplatky za ně nese objednatel.

  - Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.

  - Zhotovitel se zavazuje na pracovišti:

    - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy

    - zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele

    - seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví

    - upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví.

  - Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění jeho závazků použito a že se této povinnosti nemůže zbavit.

  - V případě úrazu pracovníka zhotovitele úraz vyšetří a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Stavební dozor objednatele má oprávnění k příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů.

  - Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklad odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, pokud se nedohodne s objednatelem jinak.

  - Objednatel zajistí případné uzávěry komunikací, event. další potřebná opatření k plynulému provádění prací ze strany správních orgánů a dalších dotčených subjektů na svůj náklad.

  - Zhotovitel je povinen vést stavební deník v obvyklém rozsahu a objednatel je povinen potvrzovat záznamy ve stavebním deníku minimálně jedenkrát za tři pracovní dny.

  - Vlastnictví k dílu, které je předmětem této smlouvy, přechází na objednatele postupně v rozsahu ve kterém objednatel uhradí zhotoviteli faktury. Dnem předání a převzetí díla přechází na objednatele i nebezpečí škody.

  - Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i tehdy, když v zápisu o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.

  - Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, předpisy nebo ČSN nebo odchylka od vlastností obvyklých.

  - Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektu nebo této smlouvě.

  - Konečné vyklizení staveniště provede zhotovitel nejpozději do 2 dnů od řádného předání a převzetí díla.

- SPLNĚNÍ SMLOUVY

9.1. Tato smlouva v rozsahu sjednaného díla dle bodu 3.1 — 3.2 této smlouvy bude splněna nejpozději v době dle bodu 4.1 (ii) této smlouvy, a to dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- I Předání a převzetí se provádí předávacím protokolem, který potvrdí obě smluvní strany.

K předání dodávky vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 7 dní před termínem předání stavby. Zároveň pověření pracovníci smluvních stran dohodnou rozsah podkladů, které strany připraví pro předávání a převzetí.

10.2 V protokolu o předání a převzetí smluvní strany uvedou případné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání stavby. Zároveň dohodnou termíny jejich odstranění. V protokolu se uvedou další skutečnosti rozhodné pro vzájemné vztahy smluvních stran.

10.4 V případě, že objednatel bezdůvodně odmítne převzetí díla či podpis předávacího protokolu má se za to, že dílo je řádně předané a převzaté dle této smlouvy třetím dnem po termínu předání stavby stanoveného dle bodu 10.I této smlouvy.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

11.1 Za pozdní úhradu faktur zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý započatý den prodlení.

1 1.2 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody převyšující skutečně zaplacenou smluvní pokutu, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.

# vyšší Moc

12.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. válka, mobilizace, povstání, stávka, občanské nepokoje, klimatické excesy, atd.

12.2 Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným do I měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy.Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.I Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných setkáních, pokud budou ze strany objednatele vyžadovány.

  - Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí.

Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy, které se považují za pokyny objednatele, kterými je zhotovitel při provádění díla vázán.

  - Pokud dohody uzavřené podle bodu 13.3 mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Taková dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. III této smlouvy. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského oprávnění.

  - Mimo případy stanovené právními předpisy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dojde-li k prodlení zhotovitele při provádění prací oproti sjednanému harmonogramu delším jak 30 dnů z důvodů výhradně na straně zhotovitele.

  - Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit při dočasném přerušení prací na díle delším jak 30 dnů nebo při definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele nebo v případě prodlení objednatele s úhradou faktur nebo zálohy delším jak 30 dnů.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.I. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost nebo zavázat ostatní přizvané a/nebo zúčastněné osoby k této mlčenlivosti o všech skutečnostech obsažených v této smlouvě, o samotném uzavření této smlouvy či o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti sjednáním o uzavření této dohody či v souvislosti se smlouvami a ujednáními uzavíranými v souvislosti s touto dohodou s výjimkou případů, kdy se jedná o zpřístupnění: (i) vyžadované právními předpisy; (ii) písemně schválené smluvními stranami; (iii) v rozsahu nezbytném k plnění práv a povinností podle této smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují neprozrazovat jakékoli třetí osobě, či využívat k jiným účelům jakékoli informace týkající se účastníka této smlouvy, informace tvořící obchodní tajemství kteréhokoli účastníka této smlouvy, či jakékoli informace finančního či obchodního charakteru nebo informace, které se dozvěděly při uzavírání této smlouvy.

  - Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, v platném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že event. spory či nejasnosti budou vždy nejdříve řešit vzájemným jednáním.

  - Nadpisy v záhlaví článků v této smlouvě se uvádějí pouze pro přehlednost a nebudou v žádném ohledu omezovat nebo se vykládat tak, že slouží k výkladu pojmů a ustanovení této smlouvy.

  - Smluvní strany jsou povinny se vzájemně písemně informovat o všech rozhodných právních, obchodních, finančních či jiných skutečnostech týkajících se této smlouvy.

  - Bude - li v souladu s touto smlouvou nezbytná jakákoli další dohoda účastníků této smlouvy, je k jejímu uzavření nezbytný bezpodmínečný písemný souhlas obou stran, o celém jejím obsahu.

  - Strany prohlašují, že předmět svých závazků považují za dostatečně určený.

  - Pokud nějaká lhůta, dojednání, podmínky nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem nebo rozhodčím řízením (stanoveným podle této smlouvy) nebo jiným státním orgánem za neplatná, nulitní nebo nevymahatelná, nebo pokud pozbude z jakéhokoli důvodu některé ustanovení této smlouvy platnosti, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a účinná a nebudou tímto dotčena, omezena nebo zbavena platnosti a smluvní strany jsou povinny nahradit tato neplatná a nevymahatelná ustanovení jinými ustanoveními v souladu se smlouvou, která budou platná, účinná a vymahatelná.

  - Tuto smlouvu lze upravovat pouze dohodou smluvních stran písemnými v řadě za sebou číslovanými dodatky.

  - Tuto smlouvu nelze jednostranně vypovědět. Rovněž nelze od této smlouvy odstoupit kromě případů stanovených zákonem.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží stejný počet.

14.14. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem bez výhrad, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření této smlouvy a jejímu plnění.

V Tachově dne 22.9.2021

| Jiří ŠTÍBR DICCZ72121 1č64887 | 2 6 |
| --- | --- |

STAVEBNÍ

Základní xxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel	           objednatel