č.j.: 2023/198-3 NAKIT č.j.: MV

Dodatek č. 3 k DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 1A

*k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných z Národního plánu obnovy*

*č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT*

# Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení: xxx

*na straně jedné (dále jen* ***„Dodavatel“****)*

a

# Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupen: xxx

bankovní spojení: xxx

*na straně druhé (dále jen* ***„Objednatel“****)*

*(dále jednotlivě jako „****Smluvní strana****“, nebo společně jako „****Smluvní strany****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 1A ze dne 7. prosince 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. února 2024 a dodatku č. 2 ze dne 30.4.2024 (dále jen

„**Smlouva**“) tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) v následujícím znění:

# Článek 1 Předmět Dodatku.

* 1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definován v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.
	2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace Předmětu plnění (jak je tento pojem definován v odst. 1.1 Smlouvy), a proto se v článku 2 odst. 2.1 Smlouvy věta první ruší a nahrazuje zněním níže:

*„Dodavatel je povinen zrealizovat VŘ nejpozději do* ***31.7.2024****, přičemž VŘ1 jsou realizovány řádně a včas zveřejněním podepsaných smluvních dokumentů s vybraným dodavatelem (vítězným dodavatelem zadávacího řízení) v registru smluv a oběma Smluvními stranami podepsaným Akceptačním protokolem“*

# Článek 2 Závěrečná ustanovení

* 1. Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.
	2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
	3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
	4. Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne .......................... V Praze dne ..........................

Za Objednatele:

xxx Za Dodavatele:

xxx

1 Tato zkratka je definována v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.