Příkazní smlouva č. 55/2024

Čl. I. Smluvní strany:

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

se sídlem Všehrdova 267, 686 53 Uherské Hradiště

IČ:  60371749

Zastoupena Mgr. Ivem Savarou – ředitelem školy

Číslo účtu:  5558420277/0100, Komerční banka

dále jen jako příkazce na straně jedné

a

INVESTA UH, s.r.o.

se sídlem: Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště

IČ: 26250942

DIČ: CZ26250942

Bankovní spojení: 2265067349/0800, Česká spořitelna, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40187

zast. Radkem Malinou  – jednatelem společnosti

dále jen příkazník na straně druhé

uzavírají ve smyslu § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu

Preambule

Příkazce je investorem stavby „SUPŠ Uherské Hradiště – Rekonstrukce kotelny“

Příkazník je podnikatelem, jehož předmětem činnosti je inženýrská činnost v investiční výstavbě a zprostředkování služeb. Na základě svého předmětu činnosti je příkazník schopen s náležitou péčí a odborností provést a zabezpečit pro příkazce výkon investorské inženýrské činnosti na shora uvedené stavbě.

Čl. II. Identifikační údaje stavby

Název stavby:         	„SUPŠ Uherské Hradiště – Rekonstrukce kotelny“

Místo stavby:		Uherské Hradiště

Článek III. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje obstarat pro příkazce formou přímého zastoupení tj. jménem a na účet příkazce inženýrskou investiční činnost spojenou s přípravou, realizací a dokončením stavby:

„SUPŠ Uherské Hradiště – Rekonstrukce kotelny“

v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

3.1. Práce spojené s předání a převzetí stavby a staveniště

- Spolupráce s investorem a zhotovitelem na protokolárním předání staveniště

3.2. Práce spojené s prováděním stavby

- Výkon technického dozoru stavebníka bude prováděn v rozsahu dle přílohy č. 1: Práce spojené s realizací stavby, která je přílohou této smlouvy. TDS bude prováděn min. 1 x za 14 dní dle potřeb stavby.

- Aktualizaci smluvních vztahů v průběhu provádění, koordinaci prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli

3.3. Práce po dokončení stavby

- Zabezpečení kolaudačního rozhodnutí, případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části

- Spolupráce se zadavatelem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení

Příkazce uděluje příkazníkovi ve smyslu § 2439 občanského zákoníku plnou moc ke všem výše specifikovaným právním úkonům.

Článek IV. Cena prací

4.1 Cena prací za práce uvedené v článku III., odstavec 3.1,  3.2. a 3.3

- Cena je stanovena dohodou mezi příkazcem a příkazníkem.

- Celková nabídnutá cena bez DPH:                   				80 000,00 Kč

- DPH 21 %:                                                             	   			16 800,00 Kč

- Celková nabídnutá cena včetně DPH:                                    	 	96 800,00 Kč

- Naše firma je plátcem DPH.

###### 4.2 Platební podmínky

- Úhrada ceny za provedené práce bude provedena jednou fakturou po dokončení a předání stavby.

- Splatnost faktur je 14 dnů po jejich doručení.

- Příkazce neposkytuje zálohy.

Nabídková cena je stanovena jako cena maximální. Nabídková cena je platná při dodržení celkových finančních nákladů stavby, termínů realizace stavby a sjednaného rozsahu prací.

### Článek V. Termíny provádění prací

Předpokládaný termín zahájení:				dle SOD se zhotovitelem stavby

Předpokládaný termín ukončení prací: 			dle SOD se zhotovitelem stavby

Článek VI.  Záruční podmínky a smluvní pokuty

6.1 Příkazce je oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi právo z odpovědnosti za zjištěné vady, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to kdykoliv po dobu platnosti příkazní smlouvy, a dále nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy obstarání záležitostí příkazníkem bylo ukončeno.

6.2 Příkazce své právo z odpovědnosti za vady uplatní u příkazníka písemně, s konkrétním uvedením zjištěné vady a s konkrétním požadavkem na způsob jejího odstranění.

6.3 Příkazce má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění zjištěné vady, pokud však vadu není možné nebo účelné odstranit, příkazce má nárok na přiměřenou slevu z ceny prací.

6.4 V případě nedodržení podmínek, k nimž se příkazník v této smlouvě zavázal, má příkazce právo krátit dohodnutou cenu do výše 10 %. V případě prodlení zaviněného příkazníkem s obstaráním kolaudačního rozhodnutí je příkazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

##### Článek VII. Spolupůsobení příkazce

Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi následující spolupůsobení:

7.1 Předat projektovou dokumentaci stavby, pravomocné stavební povolení včetně vyjádření všech orgánů a organizací správní správy případně další doklady nutné pro práci příkazníka.

7.2	Předat smlouvu o dílo s příslušným dodavatelem stavby včetně nabídkového rozpočtu.

7.3 	Účastnit se pravidelných kontrolních dnů a poskytovat příkazníkovi vysvětlení a konzultace.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 	V případě, že příkazce odstoupí od smlouvy z jakýchkoliv důvodů znemožňujících realizaci stavby, je příkazník oprávněn vyfakturovat již provedené práce.

8.2 	Smlouvu je možné měnit a doplňovat jen písemnými, vzájemně odsouhlasenými dodatky.

8.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a zaniká splněním činnosti příkazníka a zaplacením dohodnuté odměny příkazcem nebo vzájemnou dohodou smluvních stran.

8.4 	Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tato ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů.

8.5 	Smlouva je vyhotovena ve dvou stejně platných vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno příkazník.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobný popis prováděných prací příkazníka při realizaci stavby

V Uherském Hradišti dne ……………....	    Uherském Hradišti dne ………………

……………………………………….……	      …………….………………..…………

příkazce 				                               příkazník

#### P ř í l o h a   č.  1

#### Podrobný rozpis prováděných prací příkazníka při realizaci stavby:

Provedením inženýrské činnosti se rozumí úplné a odborné zajištění všech činností příkazce, jejichž provedením zajišťuje realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací, se stavebním povolením a odsouhlaseným rozpočtem stavby.

Rozsah prací při realizaci stavby:

- Seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.

- Vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.

- Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku.

- Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli.

- Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

- Dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.

- Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby. Koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele.

- Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.

- O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora.

- Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách (porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem) s potvrzením správnosti svým podpisem a jejich předkládání k úhradě investorovi. Sledování souladu podkladů fakturování s rozpočtem stavby.

- V průběhu provádění díla kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby (objektů), vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím, v rozsahu pověření vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu zhotovitelem, jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci.

- Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou v souladu nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

- V souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti.

- Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.

- Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

- Sledovat, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledku a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

- Sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.

- Uplatnění námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

- Hlášení archeologických nálezů.

- Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

- Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovením smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí. V případě ohrožení dodržení termínů okamžitě vyrozumět příkazce.

- Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

- V průběhu výstavby příprava a zpracování podkladů pro závěrečné hodnocení stavby.

- Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

- Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

- Zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány.

- Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu realizace stavby.

- Zajištění provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provozování díla (stávající provoz) podle pokynů provozovatele a minimalizace omezení stávajícího provozu.

- Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajišťovat svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu.

- Projednání změn a dodatků díla.

- Kontrola staveniště 1x týdně.

- Odsouhlasení (v rozsahu svého pověření) návrhů zhotovitele na změny materiálů nebo předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci.

- Pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací, a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku).

- Kontrola dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými normami a předpisy.

- Kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech.

- Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení.

- Zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb.)

Rozsah prací po dokončení stavby:

- Účast na kolaudačním řízení.

- Spolupráce při uplatňování požadavků z kolaudačního řízení.

- Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

- Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění odstranění případných nedostatků.

- Zajištění reklamace v záruční lhůtě.

- Účast na kontrolních prohlídkách v záručním období, v počtu 2x. Termín prohlídky stanoví investor.

- Zhotovení zápisu z prohlídky.

- Zajištění odstranění případných závad vzniklých při prohlídce stavby.

- Zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce.