## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

## na

## výkon technický dozor stavby na staveništi

## na akci

## „OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Sanace vlhkého zdiva“

## uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Smluvní strany a identifikační údaje stavby:

Příkazce:		Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, příspěvková organizace

se sídlem:				Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních:		Mgr. Marek Machalík, ředitel školy

- ve věcech technických:		Ing. Eduard Prokeš

IČO:					603 71 731

DIČ:					CZ60371731 (není plátce DPH)

Bankovní spojení:			5558970287/0100

Telefon:					572 433 011

E-mail:					info@oauh.cz

ID DS:					q8gv352

(dále jen „Příkazce“)

a

| Příkazník: | Ing. Jindřich Navrátil |
| --- | --- |
| se sídlem: | Slovácká 1712, 686 05 Uherské Hradiště |
| Osoby oprávněné jednat: |  |
| - ve věcech smluvních | Ing. Jindřich Navrátil |
| - ve věcech technických | Ing. Jindřich Navrátil |
| IČO | 124 15 685 |
| DIČ | CZ5906170743 |
| Bankovní spojení | ČSOB č.ú. 154236593/0300 |
| Telefon | +420 773 580 086 |
| E-mail | jindrich.navratil@email.cz |

ID DS:				  vvr2frd

(dále jen „Příkazník“)

Příkazce a Příkazník zhotovitel také jako „Smluvní strany“.

- Úvodní ustanovení

  - Příkazník prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou v oboru Pozemní stavby a statika a dynamika staveb. Příkazník se zavazuje obstarat pro Příkazce níže uvedenou záležitost a Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníku sjednanou odměnu.

- Předmět příkazu

  - Příkazník obstará pro Příkazce záležitost spočívající zejména v zabezpečování odborné způsobilosti podle z. č. 360/1992 Sb., tj. technický dozor stavby a dohled a zabezpečení řádného provádění prací v souladu s požadavky příkazce a vydanou autorizací.

  - Předmětem plnění je výkon činnosti technického dozoru stavby (TDS) při realizaci stavby „OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Sanace vlhkého zdiva“. Výkon technického dozoru stavby (TDS) bude prováděn v rozsahu:

- inženýrská činnost v průběhu realizace stavby

- inženýrská činnost při dokončení stavby, vč. dohledu nad odstraněním vad a nedodělků

Podrobně viz. Příloha č. 1 této příkazní smlouvy.

  - Výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby bude zajišťován formou průběžného technického dozoru, s dohledem na všechny důležité konstrukce, výrobky a zařízení.

  - Bude-li obstarání záležitosti vyžadovat, aby Příkazník za Příkazce právně jednal, vystaví mu Příkazce plnou moc bez zbytečného odkladu poté, co jej Příkazník o vystavení plné moci požádá.

- Odměna Příkazníka

  - Za obstarání záležitosti Příkazce náleží Příkazníkovi dohodnutá odměna, která je stanovena:

Výše odměny bez DPH:		64 000,00 Kč (slovy šedesátčtyřitisíc korun českých).

Celková výše odměny vč. DPH:	77 440,00 Kč (slovy sedmdesátsedmtisícčtyřistačtyřicet korun

českých)

Výše DPH 21 % v ní činí: 		13 440,00 Kč

  - Odměna bude Příkazníkovi vyplacena na základě Příkazníkem vystavené faktury v každém měsíci, v poměru dle realizovaných finančních prostředků výstavby v daném měsíci. Příkazník vystaví fakturu po ukončení předmětu příkazu, tj. stavby, ve kterém vykonával činnost podle této smlouvy, a doručí ji Příkazci nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

  - Splatnost každé faktury vystavené Příkazníkem činí 40 dnů ode dne doručení faktury na adresu sídla Příkazce. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - Odměna bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Příkazníka. Odměna se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání částky ve výši odměny z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka.

  - V odměně Příkazníka je zahrnuta i náhrada vynaložených nákladů Příkazníka. Příkazce neposkytuje Příkazníkovi zálohy.

  - Příkazník se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně Příkazce informovat. Příkazce je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a) zákona o DPH.

- Trvání příkazu

  - Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou – doba realizace stavby „OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Sanace vlhkého zdiva“.

Předpokládaný termín zahájení stavby (realizace díla):	červen 2024

Předpokládaný termín ukončení stavby:			září 2024

Předpokládané termíny realizace stavby budou upřesněny dle harmonogramu zhotovitele stavby.

  - Smluvní strany sjednávají, že Příkazník začne obstarávat záležitost Příkazce ihned po zahájení realizace díla.

  - Za řádné ukončení a provedení předmětu příkazu se považuje den, kdy výše uvedená stavba bude dokončena bez vad a nedodělků.

- Závazky Smluvních stran

6.1. Příkazník se zavazuje, že bude při obstarávání záležitosti Příkazce postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Příkazce. Příkazník se zavazuje dbát na dobré jméno Příkazce.

6.2. Příkazník obstarává záležitost Příkazce osobně a není oprávněn svěřit obstarávání záležitosti Příkazce třetí osobně.

  - Příkazník se zavazuje pravidelně ústně (a pokud to bude vyžadovat stav i písemně) informovat Příkazce o stavu obstarávané záležitosti, nejméně však jednou za 14 dní. Příkazník také informuje Příkazce bez zbytečného odkladu, požádá-li jej o to Příkazce.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na obstarávanou záležitost, a to bez zbytečného odkladu.

  - Smluvní strany se zavazují poskytnout si při naplňování této Smlouvy veškerou nezbytnou součinnost.

  - Smluvní strany sjednávají, že veškeré informace, které Příkazník při obstarávání záležitosti obdržel od Příkazce nebo v souvislosti s obstaráváním záležitosti jinak získal, se považují za důvěrné a Příkazník se zavazuje o nich zachovávat mlčenlivost a neužít je pro sebe ani ve prospěch třetí osoby nebo neumožnit třetí osobně jejich užití. Tento závazek platí i po zániku této Smlouvy.

  - Nebude-li příkazník vykonávat předmět příkazu v souladu s touto smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové odměny příkazníka vč. DPH za každý zjištěný případ porušení povinnosti příkazníka. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo příkazce na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním této Smlouvy, jsou srozuměny s jejím obsahem, a na znamení, že je smlouva projevem jejich vážné, svobodné a omylu prosté vůle, připojují své podpisy.

  - Právní vztahy výslovně neupravené smlouvou se řídí právním řádem ČR, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2021 Sb., občanského zákoníku.

  - Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen na základě vzájemné dohody Smluvních stran, a to formou písemných dodatků.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech v české verzi, z nichž Příkazce obdrží dvě vyhotovení a Příkazník jedno vyhotovení.

Uherské Hradiště dne 31.05.2024				Uherské Hradiště dne 30.05.2024

…............................................................				................................................................

Za příkazce							Za příkazníka - Ing. Jindřich Navrátil

Mgr. Marek Machalík,

ředitel školy

Příloha č. 1 Příkazní smlouvy – Podrobný rozpis prováděných prací

Příloha č. 1 Příkazní smlouvy

Podrobný rozpis prováděných prací TDS při realizaci stavby:

„OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Sanace vlhkého zdiva“

Provedením technického dozoru investora se rozumí úplné a odborné zajištění všech činností příkazce, jejichž provedením zajišťuje realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací, se stavebním povolením a odsouhlaseným rozpočtem stavby.

Rozsah prací při realizaci stavby:

- Seznámení se se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.

- Dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby.

- Dohled nad doplňováním dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

- Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.

- O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora.

- Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách (porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem). Sledování souladu podkladů fakturování s rozpočtem stavby.

- Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsaní výsledku kontroly do stavebního deníku.

- Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.

- Sledovat, jestli zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky, kontrolu jejich výsledku a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

- Sledovat vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.

- Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovením smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí. V případě ohrožení dodržení termínů okamžitě vyrozumět příkazce.

- Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

- Dohled nad přípravou podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

- Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

- Účastnit se kontrolních dnů.

- Projednání změn a dodatků díla, pokud takové budou.

- Kontrola staveniště podle harmonogramu zhotovitele a dle příslušných norem pro technologické postupy.

- Odsouhlasení (v rozsahu svého pověření) návrhu zhotovitele na změny materiálů nebo předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci.

- Kontrola dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými normami a předpisy.

- Kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech.

- Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

- Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění odstranění případných nedostatků.

- Účast při závěrečné prohlídce stavby při předání a převzetí díla.

- Dohled nad odstraněním vad a nedodělků zhotovitele, které byly zjištěny během závěrečné prohlídky.

V Uherském Hradišti, dne 30.05.2024			                         Podpis: ….....................................