**Nabídka**

**Konfigurace systému AIS MPO ČR pro**

**realizaci požadavku č. 397 - Vratky (odvody) bez vystavení RM**

určeno pro

**Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky**



vypracovala společnost

**ASD Software, s.r.o.**

dokument ze dne 21. 5. 2024, verze 1.00

# Úvod

Tento dokument obsahuje nabídku na konfiguraci systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 397 - Vratky (odvody) bez vystavení RM na základě poptávky zaslané e-mailem dne 9. 4. 2024.

Jedná se o nabídku, která byla zpracována na základě informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 21. 5. 2024.

*Poznámka:*

*Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).*

*Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.*

# Konfigurace systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 397 - Vratky (odvody) bez vystavení RM

**Zadání realizace odsouhlasené pracovníky MPO ČR e-mailem dne 9. 4. 2024:**

***Popis procesu, kterým se řeší požadavek č. 397 - Vratky (odvody) bez vystavení RM:***

1. Stávající proces vrácení dotace s RM zůstane zachován
2. Pro vrácení dotace bez RM přibude na formuláři Oznámení o vrácení části dotace checkbox "Nevystavovat RM", který může zaškrtnout:
	1. uživatel VPM vždy
	2. ve stavech "Podáno" nebo "Potvrzeno hodnotitelem" uživatel PM nebo řešitel

Editovatelnost formuláře pro ostatní položky zůstane beze změny.

2.1 Žadatel podá Oznámení o vrácení dotace (beze změny vůči stávajícímu stavu)

2.2 MPO nastaví řešitele a pomocí přechodu "Potvrdit hodnotitelem" oznámení o vrácení dotace schválí. Nový stav oznámení o vrácení dotace je "Potvrzeno hodnotitelem". (Obojí beze změny vůči stávajícímu stavu)

2.3 Na přechodu "Potvrdit hodnotitelem" AIS vygeneruje RM ve stavu "Čeká se na vrácení prostředků" (stávající stav).

Nový stav: generování rozhodnutí zůstane zachováno, ale toto rozhodnutí nebude pro uživatele AIS dostupné(viditelné). Zachování rozhodnutí je z důvodu vazeb mezi objekty, které AIS používá.

Uživatel nebude vstupovat do detail RM a nebude pro toto RM získávat č.j. ze spisové služby.

AIS tomuto RM nastaví stav "Virtuální".

2.4 Předání vratky do EIS - přes založení nové dávky (menu Realizace/Dávky k proplacení) zůstane zachován stávající stav.

2.5 Menu Smlouvy a rozhodnutí - v seznamech Rozhodnutí se toto "fiktivní" RM nezobrazuje, jde o RM ve stavu "Virtuální". (nový stav)

2.6 Po provedení úhrady se virtuální RM nově nebude předávat připravené rozhodnutí k podpisu a neobjeví se v seznamu Žádosti/Projekty Dokumenty k elektronickému podpisu a RM nebude podepisováno na seznamu Dokumenty k elektronickému podpisu a nově nedojde automaticky k vypravení rozhodnutí (přes spisovou službu).

V rámci konfigurace AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 397 - Vratky (odvody) bez vystavení RM budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| ***1*** | ***Analytické práce a projektové řízení spojené s konfigurací AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 397 - Vratky (odvody) bez vystavení RM*** | **x** |
| 1.1. | Analytické práce spojené s realizací pro realizaci požadavku č. 397 - Vratky (odvody) bez vystavení RM | 1,5 |
| 1.2 | Podíl na řízení projektu pro realizaci požadavku č. 397 - Vratky (odvody) bez vystavení RM | 1,0 |
| ***2*** | ***Provedení konfigurace systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 397 - Vratky (odvody) bez vystavení RM*** | **X** |
| 2.1 | Realizace požadavku č. 397 - Vratky (odvody) bez vystavení RM dle výše uvedeného zadáníSeznam změn k realizaci vůči stávajícímu stavu:* + 1. Rozšíření formuláře Oznámení o vrácení části dotace o checkbox "Nevystavovat RM" s nastavením přístupnosti pro VPM, PM nebo řešitele (viz bod 2 Popisu procesu)
		2. Rozšíření workflow Rozhodnutí o stav "Virtuální", který se bude používat pro Oznámení o vrácení části dotace bez RM (viz bod 2.3 Popisu procesu)
		3. Zamezení předávání RM ve stavu Virtuální do spisové služby (viz bod 2.3 Popisu procesu)
		4. Skrytí RM ve stavu Virtuální pro uživatele, jak jeho detailu, tak jeho zobrazování v seznamech (viz body 2.3, 2.4, 2.6 Popisu procesu)
 | 11 |
| ***3*** | ***Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav*** | **X** |
| 3.1 | Ověření procesu a funkčnosti | 2,5 |
| 3.2 | Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR do testovacího a provozního prostředí | 1 |
| **Pracnost jednorázových činností (čld)** | **17,0** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 1.2 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | - | - | - |  | 11,00 | - | - |
| 3.1 | - | - | - | - | 0,75 | 1,75 | - | - |
| 3.2 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| **Pracnost celkem za roli** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2,25** | **13,75** | **0** | **0** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000** | **7 000** | **6 200** | **6 000** | **6 800** | **6 800** | **5 100** | **6 200** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0** | **7 000** | **0** | **0** | **15 300** | **93 500** | **0** | **0** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **115 800 Kč** |

# Harmonogram realizace

Realizováno bude na základě objednávky do 15 pracovních dnů od účinnosti objednávky.

# Závěr

Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě
a termínech.