SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Bezbariérový přístup k pokladně areálu Veselý Kopec

WISPI: MPV/2024/22/S

Článek 1

Smluvní strany

- Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO:			000 98 604

DIČ:			CZ 000 98 604

zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Kontaktní osoba:		XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:			XXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně objednatele

a

- SAVE CZ s.r.o.

Spisová značka:	C 17989 vedený Krajským soudem v Hradci Králové

Sídlo:	Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko

Oprávněná osoba:	Marcela Malinská, jednatelka

IČO:	259 65 778

DIČ:	CZ 25968778

Bankovní spojení:               	XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon, e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXX

na straně zhotovitele

Článek 2

Předmět díla

2.1.	Předmětem díla se rozumí provedení stavby Bezbariérový přístup k pokladně areálu Veselý Kopec  dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jan Zástěra, Mělkovice 360, 591 01 Ždár nad Sázavou, IČO: 67516556 . Rozsah předmětu smlouvy je dále specifikován oceněným výkazem výměr zpracovaným zhotovitelem stavby, který jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále v textu jen „Dílo“). Zhotovitel v této souvislosti potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, vzal v úvahu všechny specifika, které se dají v průběhu plnění předmětu smlouvy očekávat a je srozuměn a bere na vědomí veškeré kvalitativní, technické a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla dle shora citované projektové dokumentace řádně a včas.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.

2.3.	Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.4.	Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

2.5.	Stavba bude prováděna v souladu se zásadami památkové péče, tj. zejména v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými a účinnými předpisy a zákony ČR včetně dodržení všech požadavků a podmínek stanovených platnými závaznými stanovisky vydanými správními orgány ČR. Zhotovitel dále bude dbát pokynů zaměstnance objednatele nebo jiné jím pověřené osoby PhDr. Magda Křivanová.

Článek 3

Termín a místo plnění

- Povinnost zahájit plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele vznikne po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. zveřejněním v registru smluv a protokolárním předání a převzetí staveniště zhotoviteli.

- Řádné dokončení a předání díla: nejpozději do 29. 11. 2024 na základě protokolárního předání a převzetí stavby objednatelem, pokud nebude objednatelem stanoven pozdější termín dokončení např. z důvodu vyšší moci nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Zhotovitel po dobu provádění díla odpovídá za bezpečnost osob pohybujících se na předmětu díla a v jeho okolí. Rovněž odpovídá za škody, které Objednateli vzniknou v důsledku činnosti zhotovitele, nebo třetích osob, které jsou ve vztahu ke zhotoviteli v jakémkoliv postavení (např. zaměstnanci).

- V případě porušení povinností zhotovitelem plynoucích z této smlouvy nebo z platných právních předpisů odpovídá zhotovitel za vzniklou škodu a zavazuje se k náhradě škody, která vznikne v souvislosti s prováděním díla jak objednateli, tak třetím osobám. Vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů od předložení vyúčtování objednatelem.

- Zhotovitel okamžikem platnosti této smlouvy přejímá odpovědnost za dodržení zákona č. 135/1988 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, na jednotlivých stavbách specifikovaných v čl. I. této smlouvy a je povinen přijmout opatření k zabezpečení požární ochrany na pracovišti, proškolit pracovníky, zajistit ochranu svého majetku a majetku objednatele. Zhotovitel přejímá odpovědnost za bezpečnost práce na jednotlivých pracovištích v souvislosti s prováděním díla ve vztahu ke všem osobám, které se podílí na realizaci díla, návštěvníkům areálů objednatele, je povinen při provádění díla používat je taková zařízení, která plní podmínky bezpečnosti a bezpečnost při práci, kterou mu ukládá zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a navazující právní předpisy.

- V případě, že zhotovitel poruší nebo nesplní kteroukoliv z povinností uvedených v tomto článku smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý případ porušení či nesplnění povinnosti, a to i opakovaně. Smluvní pokuta je splatná způsobem a ve lhůtě 15 dní. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to i v případě, že výše náhrady škody přesahuje smluvní pokutu. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neplní řádně a včas své povinnosti nebo porušuje tuto smlouvu. Odstoupení je účinné okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli.

- Místem plnění je p. č. st. 509/15, 443/10 a 443/2, k. ú. Dřevíkov, areál skanzenu Veselý Kopec ..

Článek 4

Cena díla

- Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a maximální:

Cena celkem bez DPH	246 096,08 Kč

DPH	51 680,18 Kč

Cena celkem včetně DPH	297 776,26 Kč

- Podkladem pro zaplacení ceny za dílo bude převzetí díla bez vad a nedodělků, písemným dokumentem s názvem „výkaz provedených prací“ vyhotovený zhotovitelem a odsouhlasený osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických.

4.6.	Výkaz provedených prací bude objednateli předán osobně v jeho sídle nebo zaslán poštou na adresu uvedenou tamtéž. Sjednaná cena je splatná ve lhůtě do 14 dní od data doručení faktury a výkazu provedených prací objednateli.

4.7.	Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek 5

Platební podmínky a smluvní pokuty

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

- Podkladem pro zaplacení ceny díla bude daňový doklad (faktura), vystavený zhotovitelem do 14 dnů od předání a převzetí díla.

- Cena díla bude objednatelem zaplacena na účet zhotovitele, který bude uveden na daňovém dokladu.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.

- Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů účinných v době jeho vystavení.

- Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,1 % ze základní ceny díla za každý den prodlení.

- Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,1 % z ceny uvedené ve faktuře za každý započatý den prodlení při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

- Smluvní pokuta nemá vliv na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvní povinnosti.

Článek 6

Záruka

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám zadávací dokumentaci, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel poskytuje na celou dodávku záruku v délce 60 měsíců.

- Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

- Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

- Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případech, kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 3 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo to charakter vady nedovoluje.

- Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek 7

Předání díla

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

  - O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,

- označení objednatele a zhotovitele díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

- datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

- seznam převzaté dokumentace,

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

- datum ukončení záruky na dílo.

  - K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:

- veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,

- doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,

- záruční listy,

- další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,

- případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo řádně.

  - Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

  - Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění díla.

  - Ke dni předání díla je zhotovitel povinen provést úklid místa výkonu práce, uvést místo práce a okolní prostory dotčené prováděním díla do původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem díla. Splnění těchto povinností zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny díla.

Článek 8

Způsob provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

  - Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

  - Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru výkonu práce a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

  - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

  - Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

  - Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

  - Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

Článek 9

Vyšší moc

  - Pro účely smlouvy se za vyšší moci považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem ani Objednatelem odvráceny jako např. nouzový stav, pandemická nákaza SARS CoV-2 apod.

  - Smluvní strana, která v důsledku vyšší moci nemůže řádně a včas plnit své povinnosti plynoucí z této smlouvy a má v úmyslu se vyšší moci dovolat, je povinna prostřednictvím emailu sdělit druhé smluvní straně, že došlo ke vzniku události odpovídající vyšší moci. Oznámení o vzniku události odpovídající vyšší moci a o jejím zániku učiní smluvní strana prostřednictvím emailu nebo zápisem ve stavebním deníku neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od vzniku či zániku takové události.

  - Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, neodpovídá během doby trvání vyšší moci za plnění svých závazků podle Smlouvy. Z tohoto důvodu není druhá strana oprávněna uplatňovat vůči smluvní straně dovolávající se vyšší moci žádné smluvní ani zákonné sankce, tj. smluvní pokuty, úroky z prodlení apod. Druhá smluvní strana se rovněž vzdává práva na náhradu újmy, která z důvodu porušení smluvních povinností smluvní stranou dovolávající se vyšší moci vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci nese smluvní strana, která se vyšší moci dovolává.

  - Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo (s výjimkou povinností dle tohoto článku) se po dobu trvání vyšší moci dočasně přerušují.

  - Smluvní termíny se vlivem okolnosti vyšší moci prodlužují o dobu působení vyšší moci včetně přiměřené doby pro konsolidaci a restituci poměrů poté, co okolnosti vyšší moci pominou.

  - Smluvní strany se zavazují poskytnout si v případě vyšší moci veškerou nezbytnou součinnost a společně postupovat tak, aby v případě jakéhokoli narušení předpokládaného postupu provádění díla bylo takové narušení minimalizováno a aby byly minimalizovány náklady, které v souvislosti s narušením předpokládaného postupu provádění díla smluvním stranám vzniknou.

  - Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci nebo dojde-li vlivem zásahu vyšší moci ke změně ceny díla, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

  - Měnit nebo doplňovat text smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanovení o smlouvě o dílo občanského zákoníku.

  - Zástupci účastníků smlouvy prohlašují, že jejich způsobilost k právním úkonům není žádným způsobem omezena a že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy. Dále prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Oceněný položkový rozpočet s popisem prováděných prací.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne:	V Hlinsku dne:

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel	Marcela Malinská, jednatelka

Podpis: _______________________	Podpis: _______________________

Doložka objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovením § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Mgr. Křivanová Magda Dne ____________________ Předklá Předkládá správce rozpočtu: Václava Rothanzlová Dne ____________________ Náležitosti smlouvy kontroloval: recte consulting s.r.o. Dne ____________________