SMLOUVA O DÍLO

I.Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL: TRITON HB spol. s r. o. Bělohradská 37, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25277685 zapsáno K. S. Hradec Králové odd. C. vl. 12344, zastoupená panem Josefem Dubnem

2. OBJEDNATEL: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující dílo: Podlahářské práce dle cenové nabídky ze dne 20.06.2017, která jsou nedílnou součástí této smlouvy.

III. Místo provádění díla

Horácké náměstí 13, 621 00 Brno

IV. Termíny plnění

Zahájení prací:    10.7.2017

Dokončení prací: 28.7.2017

Termín nástupu zhotovitele je podmíněn splněním podmínky vlhkosti podkladu pro jednotlivé druhy podlahovin. Termín předání díla se adekvátně prodlužuje při stavební nepřipravenosti. O tom obě strany provedou zápis do stavebního deníku.

V. Platební podmínky

Právo fakturovat celkovou cenu za dílo vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání díla objednateli. Faktura na je splatná do14 dnů ode dne vystavení faktury. Fakturace se uskuteční dle protokolu o předání dokončeného díla.

VI. Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady díla ve smyslu občanského zákoníku po dobu 48 měsíců od předání díla objednateli za předpokladu provádění údržby dle pokynů zhotovitele a návodu na údržbu.

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů nad rámec stanovený zákonem.

VII. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vstup a vjezd do objektu, v němž bude dílo

prováděno a zpřístupnit mu objekt tak, aby mohl svůj závazek řádně a včas splnit.

2. Objednatel zajistí včas vyklizení prostor.

3. Právní odpovědnost za zabezpečení předaných prostor nese objednatel.

4. Objednatel poskytne pracovníkům zhotovitele  přístup k vodě a příkon elektrického napětí proudu na 220 V.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ostatními ustanoveními

občanského zákoníku.

2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě mohou být činěny pouze v písemné formě a na

základě souhlasu obou smluvních stran.

3. Smlouva je platná podpisem obou smluvních stran.

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po       jednom paré.

V Havlíčkově Brodě dne 29.06.2017

Josef Duben                                                   Mgr. Ivana Melichárková

jednatel společnosti                                                Základní škola Brno

TRITON HB spol.s r.o.                                              Horácké náměstí 13