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Statutární město Ostrava

městský obvod Nová Ves
úřad městského obvodu

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")


čl. I
Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Ves
Sídlem: 			Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava
IČO: 				00845451
DIČ: 				CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 		Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 			27-1651185349/0800
Zastoupený:
ve věcech smluvních: 	Ing. Tomášem Lefnerem, starostou
ve věcech technických: 	XXX. XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
Tel.:                  		XXX XXX XXX, mobil: XXX XXX XXX
Email:				XXXXX.XXXXXX@XXXXXXX.XXXXXXX.XX

(dále také jako objednatel)


GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.
Sídlem/místem podnikání: 	Nová Ves 35, 739 11, Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 				28570987
DIČ: 				CZ28570987
Peněžní ústav: 		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 			107-1508630227/0100
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 32578
Zastoupený: 			
ve věcech smluvních: 	Jiří Čupa, jednatel, Michal Čupa, jednatel
ve věcech technických: 	XXXX XXXX, XXXXXXXX
Tel.:                  		XXX XXX XXX
Email:				XXXX@XXXXXX.XX

(dále také jako zhotovitel)






čl. II
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je „Víceúčelové hřiště v areálu Hasičského cvičiště Ostrava-Nová Ves“.
2. Základní popis a rozsah předmětu plnění: modernizace stávající venkovní sportovní plochy na sportoviště s umělým povrchem a oplocení hrací plochy. Dílo zahrnuje zemní práce vč. nezbytných stavebních prací pro zajištění funkčnosti díla, nezbytné dodávky mobiliáře, montáž, dopravu a terénní práce, a to ve specifikaci, která je určena nabídkovým položkovým rozpočtem.
3. Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst. 9 tohoto článku smlouvy.
4. Dílo bude provedeno dle dokumentace z května 2023, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky pod názvem Víceúčelové hřiště v areálu Hasičského cvičiště Ostrava-Nová Ves.
5. Místem plnění je Ostrava, Nová Ves, areál Hasičského cvičiště, na ul. U Boříka, pozemek parc. č. 461/1, k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava.
6. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s dokumentací stavby a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III odst. 1. této smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu (uvedenou v článku III odst. 1 této smlouvy) a v termínech stanovených touto smlouvou.
8. Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem Víceúčelové hřiště v areálu Hasičského cvičiště Ostrava-Nová Ves (dále jen „zadávací řízení"), v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky uvedeného zadávacího řízení, jakož i skutečnosti uvedené v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení, jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Veškeré zadávací podmínky včetně nabídky zhotovitele tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o využití poddodavatelů a k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

čl. III
Cena za dílo
1. Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo provedené dle této smlouvy takto:
Cena bez DPH: 				1 636 908,13 Kč
DPH: 					   343 750,71 Kč
Cena vč. DPH: 				1 980 658,84 Kč
Zhotovitel je/není plátcem DPH.
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy v parametrech předepsaných zadávacími podmínkami, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Součástí této smlouvy jako její příloha je kalkulace nákladů — oceněný souhrnný list stavby z oceněného položkového rozpočtu, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele (dále jen „nabídkový rozpočet").
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH v důsledku změny právních předpisů, je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.
5. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. Zhotovitel se zavazuje, v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesení daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesení daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.
6. Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného v listinné podobě v souladu se ZZVZ. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv změnu ceny díla.
a) Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy budou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu" a „Ocenění ke změně" a budou objednateli sloužit jako podklad pro změnu závazku dle ZZVZ. Zhotovitel je povinen v rámci změny díla ocenit vícepráce dle jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele.
b) Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, oceněny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, platného v době uzavření dodatku, snížené o 10 %.
c) Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele.
8. Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s čl. VIII této smlouvy. V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.


čl. IV
Termíny plnění
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
do 20.08.2024.
2. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy.
3. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
4. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Nevhodnými klimatickými podmínkami jsou zejména ty skutečnosti, které objektivně znemožňují provedení díla dle stanovených technologických postupů. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle čl. IV odst. 1 tohoto článku smlouvy. Lhůta pro dokončení díla se prodlouží o takový počet dní, v jejichž průběhu prokazatelně panovaly nevhodné klimatické podmínky či jiné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran smlouvy. O přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.


čl. V
Podmínky provádění díla
1. Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími podmínkami, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo uvedeny v dokumentaci, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení, a dílo provádět dle platných předpisů, nařízení, ČSN, evropských norem, evropských technických schválení a technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie.
3. Součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy je zejména:
a) před zahájením realizace díla: zajištění případných souhlasů dotčených orgánů státní správy ve věci místních poplatků, užívání veřejného prostranství, k dočasnému dopravnímu značení během stavby; odsouhlasení harmonogramu stavby s objednatelem a dotčenými osobami (objednateli bude předán harmonogram nejméně 5 /pět/ kalendářních dnů před zahájením realizace díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
b) v průběhu realizace díla: příp. umístění dočasného dopravního značení, označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace, zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby, zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění komunikací užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz odpadů, zabezpečení postupných dodávek materiálu na staveniště z důvodu, že objednatel v místě plnění nedisponuje skladovými prostory, po celou dobu musí být zajištěn přístup k nemovitostem, musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací, zajištění maximální bezpečnosti chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodnou-li se strany jinak, pořízení fotodokumentace původního stavu, průběhu realizace a konečného stavu po realizaci díla.
c) při přejímce realizovaného díla zajistit: potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů a vážních lístků, stavební deník v originále, celkové finanční vyúčtování stavby.
4. Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:
a) akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědně osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),
b) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají hluk, vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti k újmám,
c) bourací práce budou prováděny tak, aby nebyl poškozen majetek objednatele, ani třetích osob,
d) odebrané energie a vodu pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému poskytovateli,
e) plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,
f) zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,
g) za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,
h) eventuální upřesnění podmínek provádění díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).
5. Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 145 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").
6. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících z příslušného právního předpisu, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději však do předání díla, nedohodnou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
8. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště dle čl. IV odst. 2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.
9. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Vyžadují-li to platné právní předpisy, je zhotovitel povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.
10. Zařízením staveniště se pro účely této smlouvy rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
11. Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však, jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele než toho, který je uveden v seznamu poddodavatelů nebo hodlá využít poddodavatele, který nebyl v seznamu identifikován nebo nebyl identifikován po doručení oznámení o výběru dodavatele dle § 105 odst. 3 ZZVZ, je povinen identifikovat tohoto poddodavatele před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Zhotovitel musí prokázat, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
13. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy (např. dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb."/). 
14. Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).
15. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit dosažení maximální možné míry materiálového využití veškerého odpadu vzniklého při realizaci stavebních prací v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o odpadech"), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Bude-li zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činností odstraňovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku, a to v souladu se zákonem o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci, které budou zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla a zda je dodržována bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.
17. K přejímce dokončeného díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 (pět) pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Při přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
18. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným dokončením a předáním. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobně vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než 20 (dvacet) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
19. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.
20. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
21. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 (pěti) pracovních dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 (pěti) pracovních dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.


čl. VI
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.
2. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
4. Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna s výjimkou uvedenou v čl. IV odst. 4 a čl. V odst. 12. této smlouvy.
5. Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
6. Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele.

čl. VII
Vady díla a záruka za jakost
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla (tzn., že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky) a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců na dodané zboží a 60 měsíců provedené práce včetně montáže. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.
3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční dobé vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo:
a) na odstranění vady opravou věci, 
b) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo 
c) na odstoupení od smlouvy. 
Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body a) – c) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
6. V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním vad díla do 7 (sedmi) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do 30 (třicet) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.
V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
7. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

čl. VIII
Fakturace a platební podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Cena díla bude fakturována formou konečné faktury.

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
· číslo a datum vystavení faktury,
· číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření,
· název a předmět smlouvy: „Víceúčelové hřiště v areálu Hasičského cvičiště Ostrava-Nová Ves“
· IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 
· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
· lhůta splatnosti faktury,
· označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
· soupis provedených prací, služeb a dodávek
· údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:
  Jako objednatel bude na faktuře uvedeno:
    Statutární město Ostrava
    Prokešovo náměstí 1803/8
    729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

      Jako příjemce bude na faktuře uveden:
    Městský obvod Nová Ves
    Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava-Nová Ves
    IČO: 00845451
    DIČ: CZ00845451
4. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou faktury také zápis o odstranění těchto vad a podepsaný zástupci obou stran.
5. Faktura bude vystavena ke dni předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebránících užívání díla ve výši celkové ceny díla.
6. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
7. Doručení faktury se provede osobně, prostřednictvím poštovního doručovatele nebo datovou schránkou na adresu sídla objednatele. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 5. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude‑li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude‑li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou‑li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
c) bude‑li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí‑li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
11. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.


čl. IX
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
1. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši: 
a) za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle čl. IV odst. 1.  této smlouvy ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH dle čl. III. odst. 1. této smlouvy,
b) za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla v termínu dle čl. V odst. 18. této smlouvy 2 000,- Kč,
c) za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech dle čl. VII odst. 6. této smlouvy 2 000,- Kč,
d) za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle čl. V odst. 21. této smlouvy 2 000,- Kč,
e) za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku, který je zapsaný ve stavebním deníku dle čl. VI této smlouvy 2 000,- Kč.
2. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku dle této smlouvy, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčená povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle čl. IV odst. 1. a 2. této smlouvy o více než 15 (patnáct) dní,
b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného upozornění objednatele,
c) je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým poddodavatelům či dodavatelům materiálu, nebo z důvodu prodlení se zahájením stavebních prací,
d) v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
e) v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.
6. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou část díla, na lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuty za jejich nedodržení.
7. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, tzn. cenu za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.


čl. X
Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno uveřejněním této smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši min. 3 000 000 Kč, kterou v originále nebo v úředně ověřené kopii předloží zástupci objednatele k nahlédnutí před podpisem smlouvy o dílo a případně na vyzvání i v průběhu realizace díla.
3. Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.
4. Smluvní strany vylučují ve vztahu k této smlouvě aplikaci ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.

5. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit jakákoliv svá práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, třetí osobě nebo jiným osobám. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu apod.).
6. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů (např. formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis). V případě těchto změn není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.
10. Tato smlouva je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení. 
11. Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
12. Rozhodnutí o uzavření této smlouvy si vyhradilo Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: smlouva o dílo byla schválena Zastupitelstvem městského obvodu Nová Ves na zasedání dne 29.05.2024 usnesením č. 109/ZMOb-NV/2226/10.
13. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je příloha: nabídkový položkový rozpočet. 


Za objednatele 					Za zhotovitele
V Ostravě, dne 30.05.2024			           V Nové Vsi, dne 30.05.2024


_____________________________			____________________________
Ing. Tomáš Lefner					Michal Čupa
starosta městského obvodu				jednatel společnosti
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S: 1

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl:1 Zemní práce 113 357,79 137 162,93

1113202111 Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením, na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 58,00000 150,00 8 700,00 21,00 10 527,00 URS

58,0 : 

58 58,00000

2171151131 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním, zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných

m3 8,86500 199,00 1 764,14 21,00 2 134,61 URS

36,0*0,09+15,0*0,10 : 

82,50*0,50*0,10 : 

8,865 8,87000

3181152302 Úprava pláně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 410,35000 211,00 86 583,85 21,00 104 766,46 URS

371,35 : 

39,0 : 

410,35 410,35000

4181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé 

ploše přes, 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 82,00000 117,00 9 594,00 21,00 11 608,74 URS

82,0 : 

82 82,00000

5183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 82,00000 8,50 697,00 21,00 843,37 URS

82,0 : 

82 82,00000

6183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 82,00000 8,50 697,00 21,00 843,37 URS

82,0 : 

82 82,00000

7183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 82,00000 8,50 697,00 21,00 843,37 URS

82,0 : 

82 82,00000

8183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 82,00000 8,50 697,00 21,00 843,37 URS

82,0 : 

82 82,00000

9181451131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v, rovině nebo na svahu do 1:5

m2 82,00000 42,00 3 444,00 21,00 4 167,24 URS

82,0 : 

82 82,00000

1000572410 osivo směs travní parková kg 2,05000 236,00 483,80 21,00 585,40 URS

82*0,025 'Přepočtené koeficientem množství : 

2,05 2,05000

Díl:9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 280,00 11 228,80

11966008212 Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku 

na vzdálenost, do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových 

příkopových tvárnic nebo desek šířky

m 58,00000 160,00 9 280,00 21,00 11 228,80 URS

58,0 : 

58 58,00000

Díl:997 Přesun sutě 44 167,39 53 442,54

12997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

do 1 km

t 17,73000 466,00 8 262,18 21,00 9 997,24 URS

(36,0*0,09+15,0*0,10)*2 : 

(82,50*0,50*0,10)*2 : 

17,73 17,73000

13997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 

urovnáním na, vzdálenost do 1 km

t 77,28700 155,00 11 979,49 21,00 14 495,18 URS

11,89 : 

51,246+14,231 : 

-20,38 : 

20,30 : 

77,287 77,29000

14997002519 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 

urovnáním Příplatek, kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 309,14800 17,00 5 255,52 21,00 6 359,18 URS

11,89 : 

51,246+14,231 : 

-20,38 : 

20,30 : 

77,287*4 'Přepočtené koeficientem množství : 

309,148 309,15000

15997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo 

oddělených, frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 07

t 32,19000 580,00 18 670,20 21,00 22 590,94 URS

11,89 : 

20,30 : 

32,19 32,19000

Celkem 166 805,18

Položkový soupis prací a dodávek

Nová Ves

Objekt

00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

přes 500 do 800 mm
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S: 1

O: 01

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl:5 Komunikace pozemní 613 437,50 742 259,38

1579231321 Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky 10 mm 

včetně, stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna 

barva červená, zelená

m2 371,35000 1 590,00 590 446,50 21,00 714 440,27 URS

371,35 : 

A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - čistá hrací plocha vč. brankovišť : 

371,35 371,35000

2579291111 Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým 

lakem

m 277,00000 83,00 22 991,00 21,00 27 819,11 URS

6,0+168,0 : 

A,B,C.3,D.2,D.10 - malá kopaná / streetball : 

72,0 : 

A,B,C.3,D.2,D.10 - volejbal : 

31,0 : 

A,B,C.3,D.2,D.10 - nohejbal : 

277 277,00000

Díl:9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 287,90 71 738,36

3916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého 

tř. C 12/15 s, boční opěrou zbetonu prostého tř. C 12/15

m 83,00000 254,00 21 082,00 21,00 25 509,22 URS

83,0 : 

A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 : 

83 83,00000

459217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 83,00000 91,00 7 553,00 21,00 9 139,13 URS

5916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého m3 3,61400 3 969,00 14 343,97 21,00 17 356,20 URS

83,0*0,20*0,20 : 

A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - lože pro obruby : 

24,50*0,08*0,15 : 

A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - zaplnění vzniklého prostoru mezi obrubou a žlabem : 

3,614 3,61000

6935112211 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 

ložem tl. 100, mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 

800 mm

m 24,09000 424,00 10 214,16 21,00 12 359,13 URS

24,09 : 

A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 : 

24,09 24,09000

759227003 žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm m 24,09000 253,00 6 094,77 21,00 7 374,67 URS

Díl:998 Přesun hmot 5 367,32 6 494,46

8998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m t 19,13100 151,00 2 888,78 21,00 3 495,42 URS

19,131 : 

19,131 19,13000

9998225111 Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní, vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 28,48900 87,00 2 478,54 21,00 2 999,03 URS

Díl:799 Sportovní vybavení 31 500,00 38 115,00

10767000003 D+M Sloupky na volejbal/ nohejbal, Zn, do pouzder, vč. 2ks pouzder+víček, posuvné 

objímky,, síť_x000d_

ks 1,00000 7 500,00 7 500,00 21,00 9 075,00 Vlastní

1,0 : 

1 1,00000

11767000005 D+m kce streetbal exteriér, deska 1800x1050mm, obroučky, síťky ks 2,00000 12 000,00 24 000,00 21,00 29 040,00 Vlastní

2,0 : 

2 2,00000

Celkem 709 592,72

Položkový soupis prací a dodávek

Nová Ves

Objekt

01 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PL...
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O: 01

R: 4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl:1 Zemní práce 65 557,12 79 324,12

1133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 ks     35,00000 1 409,00 49 315,00 21,00 59 671,15 URS

2162651112 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 14,58000 242,00 3 528,36 21,00 4 269,32 URS

(0,60*0,60*0,90)*43 : 

A,B,C.3,D.2,D.3,D.7,D.8 : 

(0,60*0,60*0,90)*2 : 

vybavení : 

14,58 14,58000

3171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 23,32800 545,00 12 713,76 21,00 15 383,65 URS

14,58*1,60 : 

23,328 23,33000

Díl:2 Zakládání 116 445,00 140 898,45

4275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 ks     35,00000 3 327,00 116 445,00 21,00 140 898,45 URS

Díl:998 Přesun hmot 16 658,11 20 156,31

5998232111 Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, 

popř. kovovou, nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 

výšky přes 3 do 10 m

t 39,28800 424,00 16 658,11 21,00 20 156,31 URS

Díl:993 Oplocení 514 800,00 622 908,00

6OP-0001 Mantinelové oplocení Al+PE Global 24x15m kompl 1,00000 514 800,00 514 800,00 21,00 622 908,00 Vlastní

- Sloupky hliníkový profil 80x80 délky 4,5 m - 35 ks

- Hliníkové profily mantinelu 60x40 mm

- PP mantinel tl. 8 mm v drážkách hlinikových profilů, výška 1 m, barva bílá

- Žárově zinkované rohové vzpěry 40x40 mm

- Vstupní branka jednokřídlová šířky cca 1 m - 2 ks

- Vstupní brána dvoukřídlová šířky cca 2 m - 1 ks

- Atypická integrovaná branka s basketbalovou konstrukcí

- Basketbalová deska překližka 180x105 cm, obroučka s řetízkovou síťkou, branková síť PP 

120x5 mm

- Záchytné sítě zelené PP 120/5 mm do výšky 4 m - 234 m2

- Příslušenství pro montáž sítí (lanka pr. 4 mm, napínáky M8, svorky, C spony)

- Montáž a kotvení do připravených prostupů v betonových patkách

Celkem 713 460,23

Položkový soupis prací a dodávek

Nová Ves

Objekt

02 - OPLOCENÍ HRACÍ PLOCHY

přes 4 000 do 5 000 m
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S: 1

O: 01

R: 5

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl:VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 950,00 19 299,50

1012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl. 1,00000 3 300,00 3 300,00 21,00 3 993,00 URS

1,0 : 

1 1,00000

2012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl. 1,00000 5 500,00 5 500,00 21,00 6 655,00 URS

1,0 : 

1 1,00000

3013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,00000 7 150,00 7 150,00 21,00 8 651,50 URS

1,0 : 

3x v tištěné podobě + elektronicky na CD : 

1 1,00000

Díl:VRN3 Zařízení staveniště 31 100,00 37 631,00

4032103000 Náklady na stavební buňku kpl. 1,00000 15 400,00 15 400,00 21,00 18 634,00 URS

1,0 : 

po celou dobu stavby, dovoz, pronájem, odvoz : 

1 1,00000

5032803000 Ostatní vybavení staveniště - mobiní WC kpl. 1,00000 6 050,00 6 050,00 21,00 7 320,50 URS

1,0 : 

po celou dobu stavby, dovoz, pronájem, odvoz : 

1 1,00000

6034103000 Oplocení staveniště v. min. 1800mm m 50,00000 171,00 8 550,00 21,00 10 345,50 URS

50,0 : 

po celou dobu výstavby - pronájem, dovoz - montáž - demontáž - odvoz : 

50 50,00000

7034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,00000 1 100,00 1 100,00 21,00 1 331,00 URS

1,0 : 

min. velikost formát A1 : 

1 1,00000

Celkem 47 050,00

Položkový soupis prací a dodávek

Nová Ves

Objekt

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...


image1.emf
Stavba:

1

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:28570987

DIČ:CZ28570987

739 11

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH  12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH  21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH

CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

343 750,71

0,00



31 500,00

0,00



Nová Ves



GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.



Celkem

1 605 408,13



Nová Ves 35



Frýdlant nad Ostravicí



Za zhotovitele

0,00

0,00



0,00

1 636 908,13



1 980 658,84

1 636 908,13

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název

Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH

DPH celkem Cena celkem

0,00

01 0,00 1 636 908,13 343 750,71 1 980 658,84

2 0,00 166 805,18 35 029,09 201 834,27

3 0,00 709 592,72 149 014,47 858 607,19

4 0,00 713 460,23 149 826,65 863 286,88

5 0,00 47 050,00 9 880,50 56 930,50

0,00 1 636 908,13 343 750,71 1 980 658,84

Popis stavby: 1 - Nová Ves

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 2 - 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Popis rozpočtu: 3 - 01 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PL...

Popis rozpočtu: 4 - 02 - OPLOCENÍ HRACÍ PLOCHY

Popis rozpočtu: 5 - VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 HSV 178 914,91

2 HSV 116 445,00

5 HSV 613 437,50

9 HSV 68 567,90

993 HSV 514 800,00

997 HSV 44 167,39

998 HSV 22 025,43

VRN1 HSV 15 950,00

VRN3 HSV 31 100,00

799 PSV 31 500,00

Cena celkem 1 636 908,13

Stavební objekt

Objekt

00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

01 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PL...

02 - OPLOCENÍ HRACÍ PLOCHY

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...

Celkem za stavbu

Zemní práce

Zakládání

Průzkumné, geodetické a projektové 

práce

Zařízení staveniště

Sportovní vybavení

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Oplocení

Přesun sutě

Přesun hmot


