Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 10018

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, ředitelem nemocnice

č. účtu:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	BFK service a.s.

Zapsán: 2. června 2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9379

Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

IČ: 27155153

DIČ: CZ27155153

Zastoupený: 	Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva

Ing. Petrem Mezníkem, členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

- Předmět dodatku

- Tímto dodatkem č. 2 se mění základní Smlouva o dílo ze dne 7. 9. 2016 a Dodatek č. 1 
ze dne 1. 2. 2017 nazvané „Stavební úpravy pro náhradní umístění porodnice“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

- Smluvní strany se v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla dle požadavků objednatele zachycených ve změnových listech č. 1 až 10, které jsou přílohou tohoto dodatku. Z důvodu změny rozsahu díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

- Články Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 7. 9. 2016.

II.

Změna Smlouvy o dílo

- Smluvní strany se dohodly na změně článku II. Cena Díla Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. Cena Díla se mění a bude znít takto:

2.	Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je sjednána v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění

a) Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	6 489 105,- Kč, tj. 7 851 817,- Kč vč. 21% DPH

b) Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH:	500 000,- Kč, tj. 605 000,- Kč vč. 21% DPH

Cena celkem bez DPH:	6 989 105,- Kč, tj. 8 456 817,- Kč vč. 21% DPH

(Slovy: šestmilionůdevětsetosmdesátdevěttisícstopětkorunčeských)

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2016 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2016 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: Změnové listy č. 1 až č. 10

| V Kolíně dne 10. 4. 2017 Objednatel: ___________________________________ Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Nemocnice Středočeského kraje MUDr. Petr Chudomel, MBA | V Zásmukách dne 10. 4. 2017 Zhotovitel: ___________________________________ BFK service a.s. Ing. Jiří Fořt, místopředseda představenstva |
| --- | --- |