#### Smlouva o dílo

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
se sídlem:	Praha 1, Nové Město, Magdalény Rettigové 47/4, PSČ 116 39
IČ:	002 16 208
DIČ:	CZ00216208
zastoupená:	prof. PaedDr. Michalem Nedělkou, Dr. - děkanem
bankovní spojení: účet číslo xxxxxxxxxxxxxxx, vedený u Komerční banky, a.s.
na straně jedné,
dále jen „objednatel“

a

Breston Saad, s.r.o.
Se sídlem:	Dušníky 9, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:	27320405
DIČ:	CZ27320405
zastoupená:	Pavlem Jobem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: účet číslo xxxxxxxxxxxxxxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24245
na straně druhé,
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tuto
##### Smlouvu o dílo

# Článek I.
###### Předmět smlouvy a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady dodávku a instalaci vnějších parapetů do budovy PedF UK v počtu 65 kusů včetně krytek a dodávku a instalaci vnitřních parapetů do budovy PedF UK v počtu 22 kusů včetně krytek, v ulici Královická 915, Brandýs nad Labem, 250 01, podle specifikace vyplývající z ustanovení článku II., odst. 1. této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě, a poskytnout objednateli další související služby (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených podmínek.
Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla na základě předložené nabídky dodavatele.
1. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených podmínek.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla.

# Článek II.
###### Předmět plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo a veškerá další plnění podle této smlouvy, včetně všech prací a souvisejících činností, ve smluveném termínu a na své náklady, a to v příslušném rozsahu a kvalitě, která je součástí této smlouvy.
Dílo zejména: dodávku a instalaci vnějších parapetů do budovy PedF UK v počtu 65 kusů včetně krytek a dodávku a instalaci vnitřních parapetů do budovy PedF UK v počtu 22 kusů včetně krytek, to vše včetně izolačních materiálů a dokončovacích prací, do budovy v ulici Královická 915, Brandýs nad Labem, 250 01; to vše podle podrobného technického popisu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
1. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo provedeno a též doprava, skladování, správa, zabudování a montáž všech dílů a materiálů, instalace a zprovoznění systému, odvoz a likvidace odpadu a obalových materiálů, provedení veškerých nespecifikovaných přípomocí, pomocných konstrukcí, a prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla.
2. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit:
# a) dodávka a instalace 65 kusů vnějších parapetů včetně krytek a dodávka a instalace vnitřních parapetů do budovy PedF UK v počtu 22 kusů včetně krytek,
# c) zabezpečení opatření stanovených k realizaci díla,
# Článek III.
###### Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. zcela je dokončit podle ustanovení článku VII., odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutím veškerých dalších plnění uvedených v ustanovení článku II. této smlouvy a veškerých dalších plnění uvedených v této smlouvě.
Zahájení plnění Díla dle této Smlouvy započne po doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.
Ukončení plnění Díla dle této Smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a instalaci vnějších parapetů do budovy PedF UK v počtu 65 kusů včetně krytek a dodávku a instalaci vnitřních parapetů do budovy PedF UK v počtu 22 kusů včetně krytek do pěti týdnů, nejpozději však do 31. 8. 2024.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
# Článek IV.
###### Cena díla
Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové nabídky ze dne 17. 4. 2024, zpracované na základě poptávky objednatele.
Celková cena díla činí:
92 454,- Kč (slovy: devadesátdvatisícečtyřistapadesátčtyči korun českých) bez daně z přidané hodnoty
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 19 415,- Kč (slovy: devatenácttisícčtyřistapatnáct korun českých), tj. celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí 111 869,- Kč (slovy: stojedenácttisícosmsetšedesátdevět korun českých);
Nárok na zaplacení ceny díla vzniká úplným bezvadným dokončením díla, s tím, že je zhotoviteli umožněno požadovat úhradu zálohy na cenu díla ve výši nejvýše 50 % z celkové ceny díla, a to po zaměření okenních otvorů.
1. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací pro úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši ceny díla.
2. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména:
  1. veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
  2. veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
  3. veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, včetně nákladů na demontáž původních okenních výplní a jejich ekologickou likvidaci,
  4. veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
  5. veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
  6. veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,
  7. veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
  8. veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
  9. veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
  10. veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
  11. veškeré náklady vynaložené na získání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek potřebných k realizaci díla.
1. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při zhotovení díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou při zhotovení díla použity ve sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé náklady uvedené v této smlouvě, bude celková cena díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou podle této smlouvy a podrobného rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
2. V případě, že objednatel změní své požadavky, týkající se rozsahu díla, objednatel a zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla změněna v závislosti na změně těchto požadavků, a to při jednotkových cenách odpovídajících cenám uvedeným v cenové nabídce, která je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, s tím, že zároveň může být přiměřeně stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno.
# Článek V.
###### Platební a fakturační podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy, bez nároku zhotovitele na úhradu jakýchkoli záloh, a to na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, a to do výše 50 % z ceny díla jako zálohu na úhradu ceny díla po zaměření okenních otvorů, a zbývající část ceny díla po dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho protokolárního předání objednateli.
2. Faktury – daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli dle bodu 4 tohoto článku a budou obsahovat tyto údaje:
- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele,
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
- jednací číslo smlouvy UKPedF/314343/2024,
- číslo faktury,
- den vystavení faktury – daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit,
- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty (základ daně),
- označení části díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele,
- konstantní a variabilní symbol pro platbu
a
veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
1. Podkladem pro vystavení jednotlivých faktur bude zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části, jako doklad o úplném věcném splnění dílčího předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím platném znění.
2. Fakturu bude zhotovitel zasílat objednateli e-mailem, doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky.
3. V případě, že příslušná faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je objednatel oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo vystaví novou fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury – daňového dokladu.
# Článek VI.
###### Podmínky zhotovování díla
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo třetích osob, k poškození životního prostředí anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je v prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla.
4. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy závazné normy platné v době realizace díla. Pro materiály, pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné normy, platí platné vyhlášky a předpisy výrobce.
5. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem a podzhotoviteli (subdodavateli), vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami a též podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne informace o zhotoveném díle jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě.
8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách veškerých prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako podzhotovitelé (subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu, a dále podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a institucí podle právních předpisů České republiky.
# Článek VII.
###### Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v sídle objednatele převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla ze strany objednatele. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
předání díla uvedené ve článku II. odst. 1. této smlouvy, na základě předání úplně a bezvadně dokončeného díla – ověřuje se kontrolou.
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré škody nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po předání a převzetí díla.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže bude vykazovat závadu(-y) nebo nedodělek(-ky).
3. Předání části díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v případě, že dílo nebude vykazovat vady a/nebo nedodělky bránící plnohodnotnému užívání díla, stvrzeno, že zhotovitel předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne podpisu předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení smlouvy.
# Článek VIII.
###### Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu
1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto smlouvou a jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení článku VII. této smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a odstranění všech drobných vad a nedodělků díla záruku na provedené dílo, a to na bezvadnost a jakost díla, minimálně však na dobu 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců.
2. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací.
3. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se pokládá reklamace uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo datovou zprávou nebo e-mailovou zprávou. Zhotovitel je povinen zahájit opravu do 3 (slovy: tří) pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, a odstranit příslušnou vadu nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců od zahájení opravy.
4. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy.
5. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá.
6. Zhotovitel nemusí mít sjednané pojištění odpovědnosti, nicméně se zavazuje, že v plném rozsahu zodpovídá za škody, které montáží způsobí a zodpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s jeho činností podle této smlouvy.
# Článek IX.
###### Sankce
1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu podle článku III., odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť za každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním příslušné povinnosti.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků díla podle ustanovení článku VII., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou jednotlivou vadu či za každý jednotlivý nedodělek a za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti.
3. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované vadě nebo nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech uvedených a sjednaných v ustanovení článku VIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli u vad, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad bránících, a to i částečně, užívání díla, smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti.
4. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje.
Článek X.
# Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany
Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni zastupovat:
xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx,
který je též kontaktní osobou objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.
Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni zastupovat:
xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
kteří je též kontaktní osobou zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.
# Článek XI.
###### Odstoupení od smlouvy
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých případech:
1. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním jednotlivých povinností podle této smlouvy o více než 15 (slovy: patnáct) dní,
2. bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
3. zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
4. z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit předmět této smlouvy,
5. zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné předpisy a normy.
6. prodávající poruší svá prohlášení a povinnosti stanovené v rámci společensky odpovědného zadávání stanovené v ustanovení čl. 2.4 výzvy k podání nabídek.
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek automatické odstoupení od této smlouvy.
2. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých).
Článek XII.
###### Doručování
Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními stranami budou, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, zaslány datovou zprávou, nebo zaslány doporučeně poštou na adresu sídla adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.
# Článek XIII.
###### Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V ____________ dne ____________	V ____________ dne ____________

Objednatel:	Zhotovitel:

_________________________________	_______________________________
Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan	Pavel Job, jednatel společnosti
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta	Breston Saad, s.r.o.

Přílohy:
č. 1 – Cenová nabídka

Příloha č. 1
***	BRESTON SAAD s.r.o. plastová	okna	***
***	Dušníky 9, 413 01		***
	w w w . brestonsaad . cz
	info@brestonsaad.cz

Univerzita Karlova
Pan xxxxxxxxxx-vedoucí technickoprovoz xxxxxxxxxxxxxxx
Brandýs n/Labem tel.:xxxxxxxxxxx
NABÍDKA č.: 24V0119	dne: 17.04.2024

Cenovou nabídku pro Vás zpracoval : p. xxxxxxxxxxxxx,
tel.: xxxxxxxxxxxxx
V případě zájmu o doplnění, upřesnění nebo objednání volejte prosím výše uvedeného technického pracovníka.

Pol.	množství		Popis	cena/ks	celk.cena
				Kč	Kč
vp1	28.8	bm

vp2	33.0 bm

vp3	22.0 pár

al1	51.3 m

al2	40.3 m

al3	33.0 m
VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ
hloubka 150 mm-BÍLÁ
12 x 2400 mm
CENA PŘED SLEVOU:	204	5.875
VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ
hloubka 220 mm	- BÍLÁ 10 x 3300 mm
CENA PŘED SLEVOU:	339	11.187
KRYTKA VNITŘNÍHO PARAPETU 150-350
CENA PŘED SLEVOU:	69	1.518

VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ HLINÍK HLOUBKA: 225 mm
12 x 2400 mm
15 x 1500 mm
CENA PŘED SLEVOU:	1.104	56.635

VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ HLINÍK HLOUBKA: 110 mm
22 x 1150 mm
6 x 2500 mm
CENA PŘED SLEVOU:	516	20.795

VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ HLINÍK HLOUBKA: 130 mm
10 x 3300 mm
CENA PŘED SLEVOU:	615	20.295
Pol.	množství	Popis	cena/ks	celk.cena
			Kč	Kč
al4	65.0 pár

PLASTOVÁ KRYTKA ALU PAR. 50-360mm
CENA PŘED SLEVOU:	198	12.870
částka položek	129.175

Z Á K L A D N Í S L E V A		-40.00	%	-51.670
JARNÍ SLEVA		-20.00	%	-15.501
DOPRAVA !!!ZDARMA!!!				0
Montáž vnějších parapetů C E L K E M PO SLEVĚ bez	DPH			30.450 / ———————————— / 92.454
DPH / C E L K E M PO SLEVĚ vč.	DPH	21.00	%	19.415 / ———————————— / 111.869 / ************

TERMÍN MONTÁŽE (DODÁNÍ):	3-5 TÝDNŮ.
PLATEBNÍ PODMÍNKY:	ZÁLOHA 50% (popř. dle dohody) DOLATEK HOTOVĚ, MOŽNO DOHODNOUT I JINÝ ZPŮSOB (PLATBA NA ÚčET)
ZÁRUKA:	2-ROKY OD DODÁNÍ
DÁLE DODÁVÁME:	PARAPETY VNITŘNÍ I VENKOVNÍ ŽALUZIE
ROLETOVÉ SYSTÉMY SÍTĚ PROTI HMYZU

Montáž oken standard obsahuje upevnění oken na turbošrouby ( popř. kotevní plechy) a zapěnění spáry standardní PUR pěnou. V ceně montáže standard není obsažena aplikace paropropustných pásek, parotěsných pásek, ani komprimačních pásek (tzv. i3 montáž). Pokud dílo tento typ montáže obsahuje, je aplikace pásek uvedena jako samostatná položka.

Montáž dveří standard obsahuje upevnění dveří na turbošrouby a zapěnění PUR pěnou. Neobsahuje podbetonování prahu. Pokud není ke dni montáže připravena čistá podlaha, je nutno po montáži co nejdříve práh uložit do betonu, aby nedošlo k jeho poškození a svěšování dveří.

Pro určení rozměru síťových dveří je třeba znát hloubku zapuštení dveřního rámu do špalety (do zateplení). Viditelná část rámu by měla být min. 40 mm, aby bylo možno přišroubovat panty a dveře správně doléhaly.

V případě závazného zájmu o realizaci stačí tuto CN podepsat a poslat mailem na adresu info@brestonsaad.cz :
nebo mužete objednat TELEFONICKY na číslech :
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Toto potvrzení bude bráno jako závazná objednávka, na základě
které máte nárok na bezplatné zaměření, pokud jej budete požadovat. Po obdržení objednávky Vás budeme kontaktovat ohledně zaměření.

 ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

Objednávám závazně parapety dle výše uvedené nabídky:

Podpis zákazníka:	V:............. Dne:..........

KONTAKT NA ZAMĚŘENÍ	TELEFON: ADRESA :