# SMLOUVA O DÍLO Č 2424058 II

uzavřena mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

## Čl. I Smluvní strany

1.1. ZHOTOVITEL

BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

se sídlem: Ledárenská 386/25, 620 00 BRNO

zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23315

Zastoupený: jednatelem společnosti JUDr. Ivanem Peclem

IČO:	253 00 245

DIČ:	CZ25300245

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:	    ……………

Telefon:                 ……………

Zástupci zhotovitele oprávnění jednat v organizačně-technických záležitostech této smlouvy:

- ve věcech smlouvy, k podpisu, ke změně, případně ke zrušení smlouvy: JUDr. Ivan Pecl

- ve věcech technických a obchodních: Jindřich Bláha, ………..

(dále jen zhotovitel)

1.2. OBJEDNATEL

Okresní soud v Jindřichově Hradci

se sídlem: Klášterská 123, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec

Zastoupený: Mgr. Evou Svobodovou, předsedkyní okresního soudu

IČ: 000 24 643

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: ………..

Telefon: …………….

Zástupci objednatele: Jana Dušková, ředitelka správy soudu, č. tel. .………..

(dále jen objednatel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoli změnách těchto údajů.

## Čl. II. Předmět smlouvy, výchozí podklady

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v dodávce a montáži policových regálů, jak je blíže specifikováno v Příloze č. 1 Finální cenová nabídka 2424058 VI ze dne 8.4.2024, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

2.3 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši sjednané v čl. V. smlouvy, podle platebních podmínek této smlouvy. Veškeré požadavky objednatele vztahující se ke kvalitě provedeného díla budou objednatelem zapsány do „Protokolu o předání“ a zhotovitel stanoví v tomto protokolu dobu, do které budou případné závady odstraněny.

2.4. Místem plnění díla jsou prostory objednatele – Jindřichův Hradec, Otín č. p. 87

2.5 Objednatel je povinen seznámit zhotovitele se skutečností, zda je v místě instalace a kotvení regálových sestav elektrické, vodovodní, plynové nebo jakékoliv další vedení, které by mohlo být poškozeno kotevními šrouby. V opačném případě nenese zhotovitel zodpovědnost za možné vzniklé škody.

## Čl. III. Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v těchto termínech: do 9 týdnů od objednání.

3.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

## Čl. IV. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

4.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel, a to po celou dobu jeho zhotovování až do úplného zaplacení celkové smluvní ceny díla. V případě prodlení objednatele s úhradou některé z faktur o více než 30 dní je zhotovitel oprávněn předmět dodávky demontovat, odvést a uskladnit, to vše na náklady objednatele až do úplného zaplacení smluvní ceny díla. Případný zpětný převoz a opětovná montáž na místě určení by byla hrazena stranou objednatele.

4.2. Za případné škody na díle způsobené zcizením zodpovídá zhotovitel do doby předání a převzetí díla.

## Čl. V. Cena předmětu díla a cenové podmínky

5.1. K provedení díla v rozsahu podle čl. II této smlouvy se dohodou smluvních stran stanoví níže uvedená cena:

Bez DPH : 		     405 749,60 Kč

DPH : 		       85 207,40 Kč

Celková cena s DPH: 490 957,00 Kč

5.2. Navýšení, popřípadě snížení celkové realizační ceny je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, ve kterém budou přesně specifikovány důvody změny ceny. V případě vícenákladů, které vzniknou zhotoviteli, předloží zhotovitel jejich rozsah a výši. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel nezávislou samostatnou fakturaci na tyto více-náklady.

## Čl. VI. Platební podmínky a fakturace

6.1. Provedené práce a dodávky bude zhotovitel objednateli fakturovat následujícím způsobem:

| Název platby | Částka | Termín |
| --- | --- | --- |
| Faktura vystavená do 14 dní od předání díla | 490 957,- Kč s DPH | Splatnost 21 dní |

6.2. Dohodnutá platba bude prováděna bezhotovostně na účet zhotovitele dle čl. I./1.1. této smlouvy.

Bude fakturováno dle §92e) zákona č.235/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. VII. Dodací a kvalitativní podmínky

7.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, a to předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby, způsobilém k provádění prací zhotovitele, nejméně 7 dnů před požadovaným zahájením prací. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podepsání oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

7.2. Objednavatel zajistí po celou dobu provádění díla, až do doby jeho předání a převzetí, plynulý chod provádění prací, nenarušený činností objednatele nebo třetí osoby. Manipulační techniku ke složení navezeného materiálu zajišťuje objednatel na svůj náklad.

## Čl. VIII Přerušení prací, zastavení prací na díle

8.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle, jestliže:

- Zhotovitel nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plnění jeho smluvních povinností podmiňujících další řádný postup prací. Počátek a konec překážky vzniklé v důsledku prodlení objednatele zapíše zhotovitel do montážního deníku. Uznání důvodu přerušení prací potvrdí objednatel podpisem svého oprávněného zástupce. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

- Objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně na statutární úrovni a zároveň zápisem do montážního deníku. Opožděný nástup zhotovitele k zahájení realizace způsobený z důvodu neuhrazení I. zálohové platby nebude považován za zdržení na straně zhotovitele.

## Čl. IX. Předání a převzetí předmětu díla

9.1. Zhotovený předmět díla, dle čl. II smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla převezme protokolárně písemným záznamem.

## Čl. X. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

10.1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla zhotoveného v rozsahu čl. II této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací.

10.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle čl. II smlouvy záruku za jakost provedených prací v délce 48 měsíců.

10.3. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla nebo vyšší mocí např. živelnou pohromou, povodní, extrémně nepříznivými klimatickými podmínkami aj.

10.4. Zhotovitel neodpovídá za zpoždění či prodlení s výkonem jakékoliv povinnosti dle této smlouvy, a prodejní cena a termín dodání zboží či provedení služeb v ní uvedené, budou přiměřeně upraveny, pokud zpoždění či prodlení vyplývá, či je důsledkem překážky vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího, včetně následujících událostí: válka; terorismus; krádež; nehoda; stávka či jiné průmyslové nepokoje; rozhodnutí, nařízení či sankce, soudní, vládní či obdobné institucionální povahy, včetně EU; karanténa, embargo; změny právních předpisů či jejich výkladu; epidemie, pandemie; zpoždění nebo přerušení dopravy; přírodní katastrofy či mimořádně kritické počasí; nemožnost získat pracovní sílu, materiál či výrobní kapacity, včetně situací, kdy je jejich získání možné jen s vynaložením obchodně nepoměrného úsilí.

10.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

10.6. Případné reklamace týkající se jakékoliv závady na regálové konstrukci, která by měla vliv na bezpečnost práce, bude závada odstraněna do 24 hodin výměnným způsobem.

10.7. Pokud bude objednatel požadovat po zhotoviteli odstranění závad, za něž zhotovitel nezodpovídá, jejich odstranění provede zhotovitel na základě písemného vyžádání objednatele, za úhradu.

10.8. V rámci garančního servisu bude provedena 1x do roka kontrola regálové konstrukce dle ČSN EN 15635 Ocelové statické skladovací systémy – Používání a údržba skladovacího zařízení. Kontrola bude provedena za úhradu. O této kontrole bude sepsán „Protokol o kontrole regálové konstrukce“ podepsán zhotovitelem a dodavatelem. Cena pravidelné revize pro rok 2024 je 9.500,- Kč s DPH. V následujících letech bude cena dle platného ceníku.

10.9. Zhotovitel garantuje následné doobjednání produktů shodného provedení a konstrukce po dobu nejméně 30 měsíců ode dne předání díla. Pod shodným provedením je myšlena pouze účelová shoda ve stejném barevném provedení. Technické parametry se mohou lišit o inovační prvky vzhledem k vývoji daného produktu.

10.10. Centrální sklad náhradních dílů regálových systémů je v Brně na ulici Ledárenská 25.

## Čl. XI. Sankční ujednání

11.1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat povinné tyto pokuty:

11.1.1. Za nedodržení termínu dokončení díla dle čl. III-uhradí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení s předáním předmětu díla.

11.1.2. Za opožděnou úhradu zálohových faktur a konečné faktury ve stanovených termínech dle čl. VI uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení delším než 60 dnů uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25% dlužné částky.

11.2. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna uhradit smluvní pokutu do 14 dnů po obdržení faktury, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

## Čl. XII. Základní vztahy smluvních stran

12.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostory ve stavu, který je podle projektové dokumentace způsobilý k řádnému provádění prací.

12.2. Objednatel se zavazuje poskytnout bezplatně zhotoviteli na dobu montážních prací:

- přístup pracovníkům provádějící montáž díla do daného prostoru dle jejich potřeby i mimo obvyklou pracovní dobu

- přístup k sociálnímu zařízení

- parkovací místo pro firemní vozidlo v blízkosti stavebního prostoru za účelem vykládky materiálu

- zajistí pro vykládku a po dobu montáže vysokozdvižný vozík pro provádění manipulačních prací dle dispozic zhotovitele

- zajistí na svůj náklad likvidaci transportních obalů

- zajistí vybavení prostoru, v němž se provádí montáž, dostatečným osvětlením, elektrickou přípojkou.

12.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení platných bezpečnostních předpisů, dále předpisů požární ochrany, na svůj náklad a své nebezpečí.

12.4. Zhotovitel je povinen v daném prostoru zachovávat čistotu a pořádek, odstraňuje na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním montážních prací apod.

12.5. Po dokončení montážních a instalačních prací zhotovitel vyklidí daný prostor a protokolárně ho předá objednateli.

## Čl. XIII. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemně „Dodatkem ke smlouvě “. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu nepovažují.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.

## Čl. XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. To se týká především případu rozšíření rozsahu díla tzv. vícepráce, popřípadě omezení rozsahu díla tzv. méně práce.

14.2. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry s ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a ostatními právními předpisy platnými v době realizace předmětu díla.

14.3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.

14.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

14.5. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 14 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

14.6. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Finální cenová 2424058 VI nabídka ze dne 8.4.2024

Přílohy č. 2 Projektová dokumentace ze dne 8.4.2024

Brno dne: 28.5.2024						V Jindřichově Hradci dne 30.5.2024

………………………...	……….				    	 ….. .……………………………………

zhotovitel 								objednatel

JUDr. Ivan Pecl						Mgr. Eva Svobodová, předsedkyně

jednatel společnosti 					             Okresního soudu v Jindřichově Hradci