SMLOUVA O DÍLO   č. 1720001429

- Smluvní strany:

Objednatelem/Zadavatelem:	Obec Český Rudolec
378 83 Český Rudolec 123.

zastoupen:                        	Luďkem Plucarem

sídlo:				Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec

IČO:      			00246441

DIČ:				CZ00246441

a

Zhotovitelem:	              	Wotan Forest a.s.

zastoupen:                        	Ing. Jaroslavem Hrbkem

sídlo:			  	České Budějovice, Rudolfovská 88/202, PSČ 370 01

IČ:		               	26060701

DIČ:                                 	CZ26060701

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajskýn soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1306

bankovní spojení:             	ČSOB, a.s.,  č.ú. 188265907/0300

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v dodání a montáži dřevěné palisádové čekárny půdorysné velikosti stěn 2,5 x 2,5 m (dále jen „Dílo“).

2. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).

III.

Cena a způsob úhrady

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši 60 058,-  Kč  bez DPH (dále jen „Cena“). K ceně bude připočtena DPH dle právních předpisů účinných ke dni předání Díla (dále jen „Cena“).

2. Cena za dílo uvedená v bodu 1 tohoto článku je pevnou cenou za Dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v Ceně.

3. Cena je splatná do 30 dnů od převzetí Díla Objednatelem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

IV.

Doba plnění

Smluvní strany této smlouvy se dohodly na následujících termínech doby realizace díla:

- Termínem pro zahájení Díla je datum účinnosti této smlouvy, za podmínky že bude objednatelem předáno řádně připravené místo plnění dle čl. V.odst.1 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této smlouvy nejpozději do 30.6.2017. V případě prodlení Objednatele s předáním řádně připraveného místa plnění dle této smlouvy se prodlužuje termín předání Díla o stejný počet dní jako trvalo prodlení Objednatele s předáním místa plnění Zhotoviteli.

V.

Místo plnění a předání

- Místem plnění bude prostor vyhrazený Objednatelem v Obci Dolní Radíkov. Objednatel se zavazuje předat místo plnění řádně připravené dle čl. VII. Odst. 8,9 této smlouvy do 15.6.2017 od podpisu této smlouvy. V případě, že bude místo plnění Objednatelem předáno později, prodlužuje se doba plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy o stejný počet dní jako trvalo prodlení Objednatele s předáním místa plnění.

- Nejpozději do 5 dnů po dokončení provádění Díla, nejpozději však v poslední den Doby plnění, vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla v místě předání díla. Za písemnou výzvu se považuje i výzva učiněná emailem na emailovou adresu Objednatele.

- Objednatel převezme provedené Dílo v místě předání do 3 dnů od oznámení Zhotovitele o dokončení provádění dílo.

- O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.

- Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

VI.

Odpovědnost za vady a záruka

- Záruční doba, po kterou Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla dle této smlouvy, činí 24 měsíců a vztahuje se na poškození vzniklá výrobní nebo materiálovou vadou. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřípustné používání prvků (je takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití), nevhodnou údržbou, vandalismus a živelné katastrofy.  Záruční doba začíná běžet od předání provedeného Díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem dle čl. V této smlouvy.

- Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace zakázky a které jsou prokazatelně způsobené činností zhotovitele.

- Zjevné vady díla je objednatel povinen reklamovat nejpozději při převzetí díla.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v Době plnění (jak je definována výše).

- Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.

- Zhotovitel není vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.

- Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

- Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

- Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

- Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

- Objednatel zabezpečí před předáním místa plnění na své náklady a na své nebezpečí jeho připravenost  ke splnění Díla Zhotovitelem. Objednatel se dále zavazuje předat písemně Zhotoviteli dostupné informace o lokalitě, které jsou potřebné k řádnému provedení Díla dle článku II. této smlouvy. Nedodržení této podmínky je považováno za překážku na straně objednatele.

- Objednatel se zavazuje zabezpečit a Zhotoviteli předat před předání místa plnění všechna potřebná povolení státních orgánů, které souvisí s předmětem plnění.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Objednateli prokázání skutečného stavu provádění Díla vždy při kontrolních dnech dohodnutých se zhotovitelem.

VIII.

Smluvní pokuty

- Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Objednatele s úhradou kupní ceny smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele se splněním díla činí 0,03% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Objednatel není oprávněn účtovat smluvní pokutu v případě, že prodlení vzniklo z důvodu překážky na straně objednatele.

- Smluvní pokuty jsou splatné do patnácti dnů ode dne doručení písemného vyúčtování smluvní pokuty.

IX.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

X.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, kdy podpisy smluvních stran musí být na jedné listině, jinak je taková změna nebo doplnění smlouvy neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná. Podepsané přílohy a dodatky, vzestupně číslované, se dnem jejich uzavření stávají součástí této smlouvy.

- Tato Smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

- Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

- Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V                                                                                                 V Českých Budějovicích  dne

Za objednatele:                                                                                                    Za zhotovitele:

...............................................                                                                              ........................................