Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

MUZ/316/2023

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

sídlo: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1 - Staré Město

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.

zastoupené: RNDr. Ing. Ivo Mackem, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

PhDr. Vladimír Bok, CSc.

ev. číslo v rejstříku restaurátorů vedeném při MK ČR:

sídlo: 	Nad strouhou 849/7, 147 00, Praha 4 - Braník

IČO: 	41804546

DIČ:	CZ450917082

plátce DPH

bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s., č.ú.

(dále jen „Zhotovitel“)

# (dále Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“)

# Smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) upravit následující body Smlouvy o dílo č. Muz/316/2023, uzavřené dne 21.12.2023 (dále jen „Smlouva“) takto:

A. Doba plnění

- Ve Smlouvě v čl. III. Doba plnění se původně uvedený text v odst. 1. za slovy „v termínu do“ ruší a nahrazuje novým textem takto: „30.06.2025“.

B. Trvání smlouvy a její ukončení

- Ve Smlouvě v čl. XII. Trvání smlouvy a její ukončení se původně uvedený text v odst. 1. za slovem „do“ ruší a nahrazuje novým textem takto: „30.06.2025“.

C. Ostatní ujednání

- Smluvní strany činí nesporným, že ke dni podpisu tohoto Dodatku Zhotovitel řádně zhotovil a předal a Objednatel převzal část díla uvedeného v Příloze č. 3 Smlouvy, a to evidenční čísla vitrín: 074 53; 074 21; 074 22; 074 14; 074 15 - vitríny se čtyřmi prosklenými stěnami, rozměr 750x1500x2500, a zároveň, že Objednatel Zhotoviteli za tuto část díla ke dni podpisu tohoto Dodatku uhradil částku dohodnutou Smlouvou ve výši 373 500,- Kč plus DPH v zákonné výši.

- Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel vystaví faktury na uhrazení zbývajících částí ceny díla až po jejich řádném předání a převzetí dle Přílohy č. 3 Smlouvy, ne však dříve než 01.01.2025.

- Ostatní ujednání Smlouvy jsou platná a zůstávají beze změny.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý jeden (1) podepsaný výtisk.

- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 29.5.2024	V Praze dne: 29.5.2024

za Objednatele 	za Zhotovitele:

....................................................	........................................

Muzeum hlavního města Prahy				   PhDr. Vladimír Bok, CSc.

RNDr. Ing. Ivo Macek

ředitel