Dodatek č. 4

ke smlouvě č. 06041961

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Libhošť

kontaktní adresa: 		Obecní úřad Libhošť, Libhošť 1, 742 57 Libhošť

IČO: 				72086718

zastoupená: 			Ing. Jiřím P e t r o v s k ý m, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 5 rozhodnutí č. 06041961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 9. 4. 2024 na této změně a doplnění smlouvy č. 06041961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 27. 2. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 8. 2021, dodatku č. 2 ze dne 19. 10. 2022, dodatku č. 3 ze dne 3. 8. 2023 (dále jen „Smlouva“):

- V článku IV bodu 1 písm. c) uvedený termín ukončení (realizace) Cíle 2 u projektu „Regenerace sídelní zeleně v obci Libhošť“ splnil příjemce podpory v souladu se změnou č. 5 rozhodnutí č. 06041961 
o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 9. 4. 2024 do konce 12/2023.

- Fond termín ukončení (realizace) podle bodu 1 akceptuje.

- V článku IV bodu 1 písm. d) se termín pro předložení podkladů k ZVA mění na 6/2024.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu