Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. HS 40/2024

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Čl. 1.

Smluvní strany

| Název: | Národní ústav lidové kultury |
| --- | --- |
| Sídlo: | Zámek 672, 696 62 Strážnice |
| IČO: | 00094927, DIČ: CZ 00094927, Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
| Bankovní spojení, číslo účtu | ČNB 00-21137671/0710 |

(„objednatel“)

a

| Název: | IZOLMONT CZ, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Babická 2341/5, 149 00 Praha |
| IČO: | 28484002 |
| DIČ: | CZ 28484002 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | Vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144933 |
| Zastoupen: | Františkem Dvořanem, jednatelem |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxx |

(„zhotovitel“)

Čl. 2.

Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „NÚLK – Strážnice- Vstupní objekt do areálu MVJVM - Zateplení střešního pláště objektu č. p. 1510“.

Na základě doporučení zástupce Národního památkového ústavu se smluvní strany dohodly na repase stávajících žlabů, neosazení odvětrávacích tašek, doplnění závětrné štítové lišty, ze kterých vyplynula změna doby plnění díla.

Za účelem dosažení dohody o změně doby plnění díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Čl. 3.

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě dohodly na změně doby plnění díla.

Čl. 4. Doba plnění se mění v odstavci 4.2, který nově zní:

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20. 6. 2024.

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

Čl. 4.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji smlouvy pro účel jejího zveřejnění a dohodly se, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), že veškeré osobní údaje o něm budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách www.nulk.cz. Subjekt údajů podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

Ve Strážnici, dne 31. 5. 2024	              		  Ve Bzenci, dne  31. 5. 2024

......................................					........................................................

objednatel						zhotovitel