**SMLOUVA O DÍLO**

Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace

adresa: Antonína Sovy 3056, Česká Lípa, 470 01

IČ: 49864599

bankovní spojení:

zastoupená Mgr. Václavem Špetlíkem, ředitelem školy

(dále jen **„Objednatel“)**

a

Kuľha Miroslav

místem podnikání:

IČ: 86816497

**(** dále jen **„Zhotovitel“ )**

(společně dále také jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného roku, měsíce a dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

**I.**

**Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve

sjednané době pro Objednatele Dílo spočívající v zednické práci a následných činnostech:

- PC učebna na 1.stupni – úpravy stěn, zdění

- kancelář školy přízemí 2.stupeň – úpravy stěn, zdění, podhledy

- prádelna přízemí 2.stupeň – obklady, zabudování pisoáru, toalety a ventilátoru

v areálu Základní školy Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvkové organizaci, adresou Antonína Sovy 3056, Česká Lípa, 470 01 2.

Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k realizaci.

**II.**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 1.7.2017 do 31.8.2017.

**III.**

**Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla podle článku I. této Smlouvy zaplatí

Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 88.000,-Kč (dle nabídkového listu), dle odevzdaných zakázek. Zhotovitel není plátcem DPH.

2. Cena Díla byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena Díla zahrnuje veškeré

náklady Zhotovitele na řádné provedení Díla v rozsahu vymezeném v článku I. této

Smlouvy. Na výši Ceny Díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve Smlouvě.

3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých

byla stanovena Cena Díla, před podpisem této Smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu

později zjištěné nedostatky nebudou Objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho

plynoucí nebudou mít vliv na Cenu Díla.

4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící

provedení Díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto Smlouvou a písemně o nich

informovat objednatele nejpozději před započetím provádění Díla. Nesplní-li Zhotovitel

včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část Díla provedenou Zhotovitelem do doby

zjištění takové překážky.

**IV.**

**Fakturace a platební podmínky**

1. Cenu Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem.

2. Lhůta splatnosti faktury je nejdéle do 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Veškeré úhrady Objednatele dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla

faktura vystavena, z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

3. Faktura vystavená Zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat

náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené

touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo v ní budou

uvedeny nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu

Zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém

případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně opravené faktury Objednateli.

**V.**

**Ukončení smluvního vztahu**

1. Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením Díla podle této Smlouvy

po dobu delší než 15 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené

dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě Objednatele k nápravě, která nesmí být

kratší než 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel tuto výzvu od Objednatele obdrží

b) Zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu,

ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem

písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy

c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce

d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku Díla podle

této Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů

e) na majetek Zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut

pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání

3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé

smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od

jeho odeslání.

4. V případě, že bude Smlouva porušena podstatným způsobem, je dotčená smluvní strana

oprávněna odstoupit od smlouvy bez poskytnutí lhůty k nápravě písemným oznámením

druhé smluvní straně. Takové písemné oznámení musí být druhé smluvní straně doručeno

bez zbytečného odkladu poté, kdy se dotčená smluvní strana o porušení povinností

dozvěděla.

5. V případě odstoupení od Smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek

provedených Zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených

prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 3

pracovních dnů od doručení odstoupení od této Smlouvy opustit všechny prostory poskytnuté mu Objednatelem.

6. V případě, že od této Smlouvy oprávněně odstoupí Objednatel před řádným dokončením

Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení Díla

třetí osobou ke zvýšení Ceny Díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se Zhotovitel

příslušný rozdíl Objednateli uhradit.

7. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených zálohových faktur a

vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené

odstoupením od smlouvy.

8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody,

smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, o záruce a

záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

**VI.**

**Odpovědnost za škody**

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně

porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ní z této Smlouvy. Smluvní strany se

zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých

škod.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám v souvislosti

s prováděním Díla.

**VII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně

číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy

na třetí osobu.

3. V záležitostech neupravených touto Smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí

obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy

v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění Smlouvy ve smyslu co

možná nejbližším neplatným ustanovením.

5. Obě strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli, že došlo k dohodě o celém rozsahu

této smlouvy, že neuzavírají tuto smlouvu pod jakýmkoliv tlakem a smlouva vyjadřuje

jejich svobodnou vůli.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní

strana obdrží po jednom vyhotovení.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**VIII.**

**Registr smluv**

Smlouva uzavřená s Poskytovatelem včetně dalších případných dodatků podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Ve věci uveřejnění této smlouvy v registru smluv je povinný objednatel. Příjemce bere na vědomí, že má objednatel povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků zveřejnit. Poskytovatel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. Smluvní strany podpisem této smlouvy udělují výslovný souhlas s uveřejněním úplného obsahu této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V České Lípě dne 3.7.2017 V České Lípě dne 3.7.2017

za Objednatele: za Zhotovitele:

............................................ ............................................

Mgr. Václav Špetlík, ředitel školy Kuľha Miroslav