**SMLOUVA O DÍLO**

**„Opravy, údržba a realizace dopravního značení“**

**Oblast centrum Prahy**

(„**Smlouva**“)

uzavřená dle § 1746 odst. 2. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**občanský zákoník**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **číslo Smlouvy Objednatele:**  **3/24/3000/004** | **číslo Smlouvy Zhotovitele: 2403017** |

# Smluvní strany a preambule

1. **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

ID datové schránky: mivq4t3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupena: PhDr. Filip Hájek, předseda představenstva

Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva

Ing. Marcel Homolka, místopředseda představenstva

Ing. Martin Pípa, člen představenstva

Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(„**Objednatel**“ nebo „**TSK**“)

1. **Společnost „Sdružení – Dopravní značení oblast Praha“**, jejímiž společníky jsou:

**3K značky s.r.o.** (společník č. 1 a správce)

se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČO: 250 56 271

DIČ: CZ25056271

ID datové schránky: 7qpdp9i

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.C45840

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 134 389 883/0300

zastoupená: Lubomír Lágner, jednatel

Jednatel zastupuje společnost samostatně.

**B E S s.r.o.** (společník č. 2)

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

ID datové schránky: x8bztrr

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C7496

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 3300121/0100

zastoupená Petr Váňa, jednatel

Ing. Jan Freudl, jednatel

Společnost zastupují ve všech věcech jednatelé každý samostatně. V případech nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitého majetku, poskytování nebo přijímání peněžitých půjček či úvěrů, zastupují společnost oba jednatelé společně.

**Značky Praha s.r.o.** (společník č. 3)

se sídlem: Kralupská 90, 252 62 Statenice – Černý Vůl

IČO: 494 34 951

DIČ: CZ49434951

ID datové schránky: axqcis4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C49068

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 242 320 090/0300

zastoupená Michal Hajoš, jednatel

Roman Holomek, jednatel

Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně. Podepisování jménem společnosti činí jednatel tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

**Údržba silnic s.r.o.** (společník č. 4)

se sídlem: Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany

IČO: 616 81 199

DIČ: CZ61681199

ID datové schránky: bny8z2n

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C36321

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 905 030 247/0100

zastoupená Aleš Bobál, jednatel

Ing. Jiří Hvězda, jednatel

Společnost zastupují jednatelé každý samostatně. V případech nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitého majetku, poskytování nebo přijímání peněžitých půjček či úvěrů zastupují společnost oba jednatelé společně.

**DOZNA s.r.o.** (společník č. 5)

se sídlem: Cukrovarská 775/89, 196 00 Praha 9 - Čakovice

IČO: 457 93 549

DIČ: CZ45793549

ID datové schránky: gj9257c

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C11201

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 29307081/0100

zastoupená Josef Šmerák, jednatel

Způsob jednání jménem společnosti: jednatel jedná samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí podpis jednatel společnosti.

společníci zastoupeni na základě plné moci společností 3K značky s.r.o. (plná moc tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy)

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“ nebo každý z nich samostatně „**Strana**“).

# PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

1. Objednatel realizoval dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“), zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Opravy, údržba a realizace dopravního značení“, zahájené dne 19.1.2024 pod ev. č. VZ0180678 („**Veřejná zakázka**“; „**Zadávací řízení**“). Veřejná zakázka byla dle § 35 ZZVZ rozdělenou na tři části;
2. nabídka Zhotovitele v Zadávacím řízení na část Veřejné zakázky A: Opravy, údržba a realizace dopravního značení – Oblast centrum Prahy byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější;
3. Zhotovitel je připraven provádět Činnosti specifikované dále v této Smlouvě; a
4. Objednatel je připraven poskytovat Zhotoviteli potřebnou součinnost a hradit mu sjednanou cenu;

uzavřeli Strany tuto Smlouvu:

# Definice a zkratky

* 1. Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam jim přiřazený níže v tomto článku Smlouvy:
     1. **Aplikace** znamená softwarová aplikace „CDSw Dopravní značení“;
     2. **DBZ** znamená dopravně-bezpečnostní zařízení;
     3. **VDZ** znamená vodorovné dopravní značení;
     4. **SDZ** znamená svislé dopravní značení;
     5. **Činnost** znamená:
        1. realizaci (tj. vytvoření, umístění nebo instalace) nového i provádění úprav stávajícího SDZ, VDZ a DBZ; nebo
        2. plánovaná (běžná) údržba stávajícího SDZ, VDZ a DBZ (včetně průběžné obnovy VDZ); nebo
        3. opravy, doplňování, výměna či obnova chybějícího, poškozeného nebo nečitelného SDZ, VDZ a DBZ (včetně odstraňování grafity, samolepek apod.); nebo
        4. zajišťování přechodného SDZ, VDZ a DBZ včetně souvisejících zařízení; nebo
        5. zajištění funkčnosti provizorního dopravního značení a světelného zařízení souvisejícího s realizací přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací; nebo
        6. výkon dalších prací a služeb a poskytování dodávek definovaných v Ceníku dle požadavků Objednatele.
     6. **Ceník** znamená přílohu č. 1 této Smlouvy uvádějící činnosti zpravidla prováděné při realizaci Činností, využívaný materiál a jejich ocenění;
     7. **Pokyn** je požadavek Objednatele na provedení Činnosti realizovaný výhradně prostřednictvím Aplikace;
     8. **Plán oprav a údržby** znamená plán oprav a údržby dopravního značení a/nebo DBZ minimálně v rozsahu standardní grafické či popisné přílohy k žádosti o Stanovení místní úpravy provozu;
     9. **Plán zimní údržby** znamená závazný prováděcí předpisy pro zmírňování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti způsobovaných povětrnostním vlivy na území hlavního města Prahy, který každoročně zpracovává Objednatel v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a který podléhá schválení Rady hlavního města Prahy;
     10. **Realizační tým** jsou osoby (vedoucí technici a technici) určené Zhotovitelem a uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy, které jsou oprávněny provádět Činnosti dle této Smlouvy a které jsou za podmínek stanovených touto Smlouvou oprávněny jednat s Objednatelem;
     11. **Realizační projekt** znamená definici požadované realizace či změny dopravního značení a/nebo DBZ, minimálně v rozsahu standardní grafické či popisné přílohy k žádosti o Stanovení místní úpravy provozu;
     12. **Stanovení místní úpravy provozu** znamená opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – vydané příslušným správním úřadem podle § 77 a násl. ZPPK;
     13. **Vada** znamená (i) právní vady Činnosti (popř. výsledku Činnosti) nebo (ii) rozpor mezi skutečnými vlastnostmi Činnosti (popř. výsledku Činnosti) a vlastnostmi, které plynou z této Smlouvy či Pokynu, nebo (iii) jakékoli funkční odchýlení Činnosti (popř. výsledku Činnosti) od standardních funkčních vlastností popsaných v této Smlouvě a/nebo v Pokynu, které znemožňuje, aby Činnost (popř. výsledek Činnosti) plnila funkci, pro kterou je obvykle určena, nebo která negativně ovlivňuje činnost nebo funkčnost systému, jehož se provádění Činnosti týkal, nebo jehož součástí se stal výsledek Činnosti;
     14. **ZPK** znamená zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; a
     15. **ZPPK** znamená zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Další výrazy mohou být definovány přímo v textu Smlouvy s tím, že je definovaný výraz zvýrazněn tučně, uveden uvozovkami a s výjimkou názvu obecně závazných právních předpisů je při každém dalším výskytu v textu Smlouvy vyznačen velkým počátečním písmenem. Je-li dále v textu Smlouvy či jejích příloh použit pojem dodavatel, rozumí se tím Zhotovitel, pojmem zadavatel se rozumí Objednatel.
  3. Interpretace:
     1. Slova definovaná v jednotném čísle mají stejný význam i v množném čísle a naopak, slova vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy vyjadřující osoby zahrnují fyzické i právnické osoby.
     2. Názvy jednotlivých článků této Smlouvy jsou uváděny pouze pro přehlednost textu a při výkladu Smlouvy k nim nebude přihlíženo.
     3. V případě rozporu mezi textem těla této Smlouvy a jejími přílohami má přednost text těla této Smlouvy.
     4. Pokud není výslovně stanoveno jinak, odkazy na jakýkoli právní předpis jsou odkazem na platné a účinné znění takového právního předpisu, popřípadě právního předpisu tento předpis nahrazujícího, a na jiné právní předpisy nižší právní síly, které příslušný právní předpis provádějí.
     5. Pracovní dny znamenají kterýkoliv kalendářní den s výjimkou soboty, neděle a dnů pracovního klidu dle platných a účinných právních předpisů České republiky.
  4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy. Strany před podpisem této Smlouvy prohlašují, že přílohy uvedené v těle této Smlouvy byly přiloženy ke Smlouvě, řádně se s nimi seznámily a s jejich užitím bez výhrad souhlasí.

# Předmět Smlouvy

* 1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provádět na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Činnosti, a to v rozsahu a termínech dle konkrétních Pokynů a Objednatel se zavazuje hradit za provedení těchto Činností cenu určenou podle pravidel dohodnutých v této Smlouvě.
  2. Činnosti budou realizovány na základě Pokynů Objednatele. Objednatel bude tyto Pokyny činit výhradně elektronicky prostřednictvím Aplikace. Pokyn může být učiněn e-mailovou formou pouze v případě, že by technické důvody neumožňovaly učinit jej prostřednictvím Aplikace. Prostřednictvím Aplikace bude rovněž probíhat nahrávání fotografií dokončených Činností, potvrzení jejich dokončení ze strany Zhotovitele a další úkony. Předání a převzetí Činností bude probíhat prostřednictvím (souhrnné) akceptační procedury dle čl. 11 Smlouvy.

# Práva a povinnosti Stran

* 1. Objednatel se Smlouvou zavazuje:
     1. hradit Zhotoviteli cenu za provádění Činností za podmínek a ve výši stanovené Smlouvou;
     2. zajistit takové provozní podmínky a nezbytnou součinnost, aby mohl Zhotovitel řádně provádět Činnosti;
     3. zajistit, aby mohl Zhotovitel bezplatně užívat Aplikaci pro plnění Smlouvy v rozsahu 1 kusu licence síťové verze Aplikace, která bude v prostředí Zhotovitele instalovaná na jeho serverové prostředky, a 3 kusů licencí Aplikace pro klientský přístup na server (server Zhotovitele bude dále připojen do prostředí Objednatele pro zajištění synchronizace dat v reálném čase). Zhotovitel bere na vědomí, že podmínkou pro užívání Aplikace je registrace Zhotovitele u vlastníka a správce Aplikace, kterým je Objednatel. Objednatel pro užívání Aplikace Zhotovitelem dle Smlouvy poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost. Současně bude mít Zhotovitel k dispozici i 6 licencí mobilní aplikace Dopravní značení na platformě Android. Licence nad stanovený počet jsou zpoplatněny.
     4. je-li to možné a účelné, v Pokynu vymezit předpokládaný rozsah Činností, a to odkazem na Stanovení místní úpravy provozu, předložením Realizačního projektu, nebo výčtem činností požadovaných v rámci realizace oprav a údržby dle Plánu oprav a údržby v souladu s Ceníkem; a
     5. v Pokynu uvést lhůtu pro zahájení či dokončení Činností, pokud je některá z těchto lhůt odlišná od lhůt sjednaných v čl. 4.1 nebo v čl. 4.3 písm. (a) Smlouvy;
     6. alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí informovat Zhotovitele o Plánu oprav a údržby, který bude obsahovat předpokládané opravy a údržbu, které budou prováděny v následujících 3 měsících, a jeho změnách; a
     7. dodržovat další povinnosti stanovené Smlouvou.
  2. Objednatel je na základě Smlouvy oprávněn:
     1. provádět průběžnou kontrolu plnění povinností Zhotovitele nebo provádění Činností;
     2. udílet Zhotoviteli doplňující pokyny k provádění Činností;
     3. požadovat disponibilitu členů realizačního týmu (tzv. domácí pohotovost);
     4. požadovat, aby Zhotovitel prováděl Činnosti s využitím materiálu, který dodá Objednatel; a
     5. je-li to z povahy věci možné, nabývat vlastnická práva k výsledkům Činností a následně s nimi nakládat dle své volby a svých provozních potřeb.
  3. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje:
     1. za podmínek sjednaných ve Smlouvě na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provádět Činnosti;
     2. Objednatele prostřednictvím Aplikace bez zbytečného odkladu a za podmínek stanovených Smlouvou nebo dle pokynů Objednatele informovat o jednotlivých fázích či o průběhu provádění Činností. Zhotovitel se zavazuje zejména v Aplikaci potvrzovat obdržení Pokynů od Objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje v Aplikaci označovat zahájení Činností nebo jejich dokončení. Zhotovitel je rovněž povinen v případě provádění Činností dle čl. 4.1 písm. (c) Smlouvy nahrávat do Aplikace každý pracovní den, kdy probíhají Činnosti, fotografie zachycující průběh provádění Činností;
     3. poskytovat Objednateli potřebnou součinnost při plnění Smlouvy, zejména součinnost při instalaci Aplikace, a mít zajištěný nezbytný a pro běh Aplikace dedikovaný hardware, software i konektivitu do prostředí Objednatele;
     4. přizpůsobit své kapacity Plánu oprav a údržby;
     5. v případě, že Objednatel stanoví požadavek na provedení prohlídky místa plnění Zhotovitelem, provést s odbornou péčí takovou prohlídku místa plnění (za případné účasti Objednatele, pokud tak Objednatel stanoví) a nejpozději do 5 pracovních dnů od učinění Pokynu doručit Objednateli prostřednictvím e-mailové adresy jeho kontaktních osob odhad předpokládaného rozsahu a ceny realizace daných Činností. Zhotovitel je oprávněn zahájit realizaci takových Činností nejdříve po potvrzení tohoto odhadu Objednatelem. K tomuto potvrzení dojde ze strany Objednatele udělením Pokynu prostřednictvím Aplikace. Náklady na provedení prohlídky místa plnění i za vyhotovení odhadu předpokládaného rozsahu a ceny realizace Činností jsou součástí ceny Činností a nebudou účtovány zvlášť.
     6. v souvislosti s plněním Smlouvy a prováděním Činností průběžně sledovat stav SDZ, VDZ i DBZ a bez zbytečného odkladu hlásit Objednateli jakékoliv jeho závady nebo nedostatky, na které je objektivně nutné či vhodné reagovat některou z Činností dle čl. 2.2 Smlouvy výše;
     7. plnit kvalifikační předpoklady vyžadované Objednatelem v ZD pro účely realizace předmětu této Smlouvy a mít zajištěné po celou dobu trvání Smlouvy provozní podmínky nezbytné pro plnění jejího předmětu a pro provádění Činností. Zejména se zavazuje disponovat provozním a personálním zázemím a technickým vybavením v rozsahu požadovaném pro kvalifikaci v Zadávacím řízení;
     8. zajistit kybernetickou bezpečnost nad jím prováděnou činností, zpracovávanými daty, hardwarem, technickými prostředky i softwarem. Zhotovitel učiní příslušná opatření spočívající v ochraně dat pomocí organizačních i technických bezpečnostních opatření. Dále se Zhotovitel touto Smlouvou zavazuje zabezpečit ochranu přístupových údajů k systémům Objednatele a v případě jakékoliv bezpečnostní události s možným dopadem na zpracovávaná data či systémy Objednatele jej o tom neprodleně informovat;
     9. zajistit účast osob podílejících se na plnění Smlouvy na školeních pořádaných Objednatelem, a to zejména na školeních určených k seznámení Zhotovitele a jeho pracovníků s chodem Aplikace, s úpravou vybraných norem TP, se specifiky údržby dopravního značení a DBZ na území hl. m. Prahy a na dalších školeních určených Objednatelem. Bez ohledu na tuto povinnost je Zhotovitel povinen zajistit, aby byli jeho pracovníci a vedoucí pracovníci, kteří se podílí na plnění této Smlouvy, seznámeni s příslušnými právními předpisy, s normami TP, se specifiky realizace, údržby a oprav dopravního značení či DBZ na území hl. m. Prahy a se strukturou Objednatele i s příslušnými orgány hl. m. Prahy a s dotčenými orgány státní správy;
     10. dodržovat další povinnosti stanovené touto Smlouvou a plnit své závazky z této Smlouvy s veškerou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, Plánem zimní údržby a v souladu s certifikáty, které předložil pro účely hodnocení nabídek v Zadávacím řízení. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění Smlouvy udržovat tyto certifikáty v platnosti a provádět Činnosti v souladu s nimi; a
     11. plnit své závazky z této Smlouvy podle pokynů Objednatele a v souladu s jeho oprávněnými zájmy.

# Doba plnění

* 1. Objednatel může dle svého uvážení a s přihlédnutím k situaci nebo k povaze Činností v Pokynu stanovit příznak „Závada – STANDARDNÍ“ nebo „Závada – URGENTNÍ“. Tyto Činnosti jsou pro Objednatele vůči ostatním Činnostem prioritní a klade u nich důraz kromě kvality i na rychlost jejich provedení.
  2. Zhotovitel se zavazuje zahájit Činnosti s příznakem „Závada – STANDARDNÍ“ nebo „Závada – URGENTNÍ“ bezprostředně po učinění Pokynu k jejich provedení Objednatelem v Aplikaci. Zhotovitel se zavazuje dokončit Činnosti s těmito příznaky bez zbytečného odkladu, nejpozději však v následujících lhůtách:

1. Činnosti s příznakem „Závada – STANDARDNÍ“ ve lhůtě 5 pracovních dnů od učinění Pokynu v Aplikaci, pokud Objednatel v odůvodněných případech nestanoví v Pokynu jinak; a
2. Činnosti s příznakem „Závada – URGENTNÍ“ ve lhůtě 24 hodin od učinění Pokynu v Aplikaci.
   1. Zhotovitel se zavazuje zahájit a dokončit Činnosti bez příznaku „Závada – STANDARDNÍ“ nebo „Závada – URGENTNÍ“ v následujících lhůtách:
3. Činnosti vymezené Stanovením místní úpravy provozu ve lhůtách uvedených v Pokynu. V případě jejich neuvedení v Pokynu dle lhůt uvedených ve Stanovení místní úpravy provozu;
4. Činnosti neuvedené pod písm. (a) výše, ve lhůtách uvedených v Pokynu. V případě jejich neuvedení v Pokynu dle lhůt předvídaných Plánem oprav a údržby; a
5. Činnosti, jejichž předpokládaná cena bude převyšovat částku 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) bez DPH, ve lhůtách určených Objednatelem s přihlédnutím k předchozímu projednání se Zhotovitelem a následně uvedených v Pokynu.
   1. Jsou-li lhůty dle tohoto čl. 4 Smlouvy stanoveny v hodinách, tyto lhůty o sobotách, o nedělích a o státních svátcích podle účinných právních předpisů České republiky neběží (staví se).
   2. Zhotovitel se zavazuje všechny Činnosti dokončit a předat jejich plnění Objednateli ve stanoveném termínu („**Termín**“). Vykazuje-li plnění jakoukoliv vadu, jež brání obvyklému používání, závazek Zhotovitele provést Činnosti není splněn.
   3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením nebo dokončením Činností bez příznaku „Závada – STANDARDNÍ“ nebo „Závada – URGENTNÍ“ delším než 5 pracovních dnů, je Objednatel oprávněn příslušný Pokyn stornovat. Stornování Pokynu nemá vliv na trvání této Smlouvy ani na závazek Zhotovitele uhradit smluvní pokutu či náhradu újmy za toto prodlení. Stornuje-li Objednatel Pokyn dle tohoto článku Smlouvy, počítá se pro výpočet smluvní pokuty, že byl Zhotovitel v prodlení až do dne stornování příslušného Pokynu.
   4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením Činností s příznakem „Závada – STANDARDNÍ“ delším než 2 pracovních dny, je Objednatel oprávněn příslušný Pokyn stornovat. Stornování Pokynu nemá vliv na trvání této Smlouvy ani na závazek Zhotovitele uhradit smluvní pokutu či náhradu újmy za toto prodlení. Stornuje-li Objednatel Pokyn dle tohoto článku Smlouvy, počítá se pro výpočet smluvní pokuty, že byl Zhotovitel v prodlení až do dne stornování příslušného Pokynu.
   5. Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením Činností s příznakem „Závada – URGENTNÍ“ delším než 8 hodin, je Objednatel oprávněn příslušný Pokyn stornovat. Stornování tohoto Pokynu nemá vliv na trvání této Smlouvy ani na závazek Zhotovitele uhradit smluvní pokutu či náhradu újmy za toto prodlení. Stornuje-li Objednatel Pokyn dle tohoto článku Smlouvy, počítá se pro výpočet smluvní pokuty, že byl Zhotovitel v prodlení až do okamžiku příslušného Pokynu.
   6. Stornuje-li Objednatel Pokyn dle čl. 4.6, 4.7 nebo 4.8 Smlouvy, vyhrazuje si Objednatel právo zadat Činnosti dle stornovaného Pokynu jinému zhotoviteli. Pokud tak Objednatel učiní, je Zhotovitel povinen strpět jejich provedení jiným zhotovitelem a poskytnout jim případně nezbytnou součinnost. Tímto není dotčeno trvání Smlouvy ani závazek Zhotovitele uhradit smluvní pokutu či náhradu újmy.
   7. Pro účely doby plnění se Strany dohodly, že Zhotovitel není v prodlení s plněním Činností (bez ohledu na jeho příznak), pokud nastane případ nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky se považují takové klimatické podmínky, které s ohledem na panující roční období a podmínky typické pro takové období, zejména nikoli však výlučně průměrná teplota ovzduší přes den, průměrné množství srážek (dešťových nebo sněhových), rychlost větru, četnost mlhy, se významně vymykají jejich průměrným hodnotám pro dané roční období a objektivně brání Zhotoviteli v realizaci Činností. To neplatí pro závady s příznakem „Závada – URGENTNÍ“, u nichž musí Zhotovitel provést alespoň provizorní zabezpečení místa plnění provizorním / přenosným dopravním značením a případně dohodnout další postup s Objednatelem.
   8. Nastane-li případ nepříznivé klimatické podmínky dle článku výše a Zhotovitel existenci tohoto případu oznámí Objednateli prostřednictvím Aplikace, přerušují se lhůty pro zahájení a dokončení Činností o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek. Zhotovitel je povinen ihned po skončení nepříznivých klimatických podmínek pokračovat v realizaci Činností a Objednatele o tom prostřednictvím Aplikace vyrozumět.

# Místo plnění

* 1. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, je místem plnění území hl. m Prahy, respektive oblast centrum Prahy, jak je vymezená v příloze č. 3 Smlouvy.
  2. Objednatel může v důvodných případech Pokynem stanovit, že bude Zhotovitel provádět Činností i mimo hranice této oblasti hl. m. Prahy. Důvodnými případy jsou zejména případy, kdy předmět Činností představují jeden dílčí celek zasahuje i mimo oblast vymezenou v příloze č. 3 Smlouvy.
  3. Zhotovitel je povinen strpět, že v oblasti dle čl. 5.1 Smlouvy (dále vymezené v příloze č. 3 Smlouvy) bude dle pokynu Objednatele podle čl. 5.2 Smlouvy provádět Činnosti jiný zhotovitel.
  4. Objednatel nebude Zhotoviteli pro plnění Smlouvy zajišťovat nebo poskytovat prostory ani materiální vybavení, s výjimkou licencí k Aplikaci a s výjimkou případů, kdy Objednatel stanoví, že Zhotovitel použije pro provádění Činností materiál dodaný Objednatelem.

# Provádění Činností

* 1. Zhotovitel se zavazuje provádět Činnosti kromě Pokynů a doplňujících pokynů Objednatele také v souladu s

1. aplikovatelnými právními předpisy, zejména ZPK, ZPPK, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
2. aplikovatelnými technickými normami ČSN, zejména normou ČSN EN 12899-1 (Stále dopravní svislé dopravní značení), normou ČSN EN 1436+A1 (Vodorovné dopravní značení), a dalšími, které se týkají předmětu Činností dle této Smlouvy; a
3. aplikovatelnými technickými podmínkami a vzorovými listy dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy České republiky, SJ-PK a dle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací - kap. 14 Dopravní značky a dopravní zařízení, to vše v aktuálním znění přístupné na internetovém portálu www.pjpk.cz, a to zejména TP 58, 65, 66, 70, 85, 100, 119, 133, 142, 143, 169, 179, 217 a VL 6.1, 6.2, 6.3.
   1. Požadavky výše uvedených TP a ČSN budou uplatňovány pouze za předpokladu, že nejsou v rozporu obecně závaznými právními předpisy, a to zejména s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
   2. V případech, kdy Zhotovitel v Zadávacím řízení předkládal certifikáty k materiálům, zavazuje se Zhotovitel používat výhradně tyto materiály disponující předloženými certifikáty, nedohodnou-li se s Objednatelem jinak. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednateli předložit certifikáty k použitým materiálům a prokázat mu, že v rámci provádění Činnosti použil materiály v požadované kvalitě a disponující předloženými certifikáty.
   3. Objednatel nepředpokládá nutnost zajištění inženýrské činnosti pro jednotlivé Činnosti. Pokud však nastane tato potřeba, je Zhotovitel povinen zajišťovat veškerou inženýrskou činnost spojenou s realizací jednotlivých Činností. Zhotovitel je zejména je povinen postupovat v souladu se všeobecným DIRem vydaným příslušným silničním správním úřadem a dle TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) k zajištění řádného provádění a realizace činností podle této smlouvy. Cena za tuto i ostatní inženýrskou činnost je zahrnuta v ceně Činností, vyjma činnosti vypracování návrhu a projednání projektu dopravně inženýrského opatření (DIO) na pokyn Objednatele, která je samostatně oceněna v Ceníku.
   4. Objednatel Zhotoviteli negarantuje stavební ani logistickou připravenost jednotlivých Činností.
   5. Zhotovitel je povinen vést položkový soupis realizovaných jednotlivých plnění, jež tvoří předmět Činností, a jejich ocenění dle Ceníku („**Soupis plnění**“). Tento Soupis plnění bude Zhotovitelem předložen při každém protokolárním předáním Činností dle čl. 11 Smlouvy.
   6. Zhotovitel se dále zavazuje provádět veškeré Činnosti při komplexním zabezpečení bezpečnosti a maximální plynulosti silničního provozu. Náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.
   7. Součástí Činností jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, majetku a životního prostředí (zejména chodců, vozidel a nemovitostí v místech dotčenými prováděním Činností). Náklady za práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními nese Zhotovitel.
   8. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním Činností zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru sníží vliv jím prováděných činností na životní prostředí, zdraví nebo majetek obyvatel. Zhotovitel se zejména zavazuje neobtěžovat v souvislosti s prováděním Činností nad přiměřenou míru hlukem, prachem, kouřem, pachy, plyny, vibracemi a dalšími imisemi. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním Činností dodržovat veškeré právní předpisy na úseku ochrany životního prostředí.
   9. Zhotovitel se zavazuje při provádění Činností preferovat takové postupy a řešení, které minimalizují negativní vlivy na životní prostředí, zdraví, pohodu nebo majetek obyvatel. Existuje-li více ekonomicky srovnatelných řešení, má Zhotovitel povinnost vybrat si řešení s nižšími negativní vlivy na výše uvedené a v případě pochybností volbu konkrétního řešení projednat s Objednatelem.
   10. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Činností dočasně ukládat (tj. pro další použití) nepotřebné odstraněné či demontované dopravní značení nebo DBZ, které stále odpovídá předepsaným normám a je ve stavu umožňujícím jej dále použít, a to na místo určené Objednatelem. To platí i pro části dopravního značení nebo DBZ s výjimkou drobného spojovacího materiálu a obdobných částí nepatrné hodnoty. V případě pochybností, zda je toto dopravní značení nebo DBZ (či jeho části) stále odpovídající předepsaným normám a ve stavu umožňujícím je dále použít, rozhoduje o dočasném uložení pro jeho další použití Objednatel. Zhotovitel se zavazuje takto dočasně uložené dopravní značení nebo DBZ (či jeho části) evidovat, a to alespoň v rozsahu (i) uvedení konkrétní Činnosti, při jejichž provádění byl daný materiál odstraněn či demontován, (ii) jeho množství a (iii) popisu jeho stavu (tj. jeho opotřebení či jiné nedostatky). Objednatel je oprávněn do této evidence nahlížet.
   11. Objednatel si vyhrazuje právo Zhotoviteli určit, že bude při Činnosti používat dočasně uložené dopravní značení, DBZ nebo jejich části. To platí nejen pro dočasně uložené dopravní značení, DBZ nebo jejich části dle předchozího článku, ale i pro Objednatelem dříve uskladněné dopravní značení, DBZ nebo jejich části.
   12. Objednatel si vyhrazuje právo Zhotoviteli určit, že bude při Činnosti používat Objednatelem určený a dodaný materiál. To platí pro položky uvedené i neuvedené v Ceníku.
   13. Zhotovitel se zavazuje nakládat s plastovými, betonovými a kovovými odpady a uličními smetky vzniklými při plnění Smlouvy za podmínek stanovených Smlouvou a příslušnými právními předpisy. V případě vzniku těchto odpadů je Zhotovitel povinen nakládání s nimi průběžně evidovat, a to alespoň v rozsahu (i) jejich původu (tj. uvedení z provádění kterých Činnosti pochází), (ii) jejich množství, (iii) způsob jejich likvidace či dalšího zpracování, (iv) náklady účelně vynaložené na jejich likvidaci či další zpracování a (v) případně obdržené finanční prostředky spojené s jejich likvidací či dalším zpracováním. Zhotovitel je za účelem této evidence povinen shromažďovat a uchovávat (nejméně po dobu trvání Smlouvy) veškeré doklady a další podklady prokazující výše uvedené. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv nahlédnout do této evidence a souvisejících dokladů či podkladů. Náklady účelně vynaložené na likvidaci či další zpracování těchto kategorií odpadů (nanejvýš však v obvyklé výši) či s tímto spojené obdržené finanční prostředky budou součástí prováděné fakturace podle čl. 15 Smlouvy (včetně doložení příslušných podkladů) a budou případně započteny vůči Ceně dle čl. 14 Smlouvy.
   14. Zhotovitel se zavazuje nakládat i s odpady neuvedenými v předchozím čl. 6.14 Smlouvy v souladu s právními předpisy a způsobem co nejšetrnějším k životnímu prostředí. Zhotovitel se zavazuje o tomto na vyžádání Objednatele informovat a případně upravit způsob nakládání s odpady dle požadavků Objednatele.

# Změny předmětu a rozsahu Činností

* 1. Změnou se rozumí jakákoliv odchylka od specifikace Činností v Pokynu, zejména, avšak nejen:
  2. změny v množství, kvalitě nebo jiných vlastnostech výsledku Činností nebo jeho části;
  3. vypuštění některé části Činností;
  4. doplnění nové části Činností; nebo
  5. změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Činností

(„**Změna**“).

* 1. Příslušný pokyn k provedení Změny je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit Objednatel. Tento pokyn k provedení Změny musí být Objednatelem učiněn prostřednictvím Aplikace. Zhotovitel je povinen na základě tohoto pokynu provést Změnu, jinak není oprávněn se odchýlit od vymezení Činností v Pokynu.
  2. Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím Aplikace navrhnout Objednateli provedení Změny, pokud v průběhu provádění Činností zjistí nutnost nebo vhodnost provedení Změny. Zhotovitel neprovede Změnu, pokud a dokud Objednatel jeho prostřednictvím Aplikace návrh neschválí (tj. neudělí pokyn ke Změně).
  3. Ocenění provedených, resp. neprovedených Činností v důsledku Změny se provede dle Ceníku a podle pravidel oceňování Činností dle této Smlouvy.
  4. Příslušné pokyny k provedení Změny budou nedílnou součástí Předávacího protokolu, jak je tento pojem vymezen v čl. 11.6 Smlouvy níže.

# Kontrola

* 1. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele prováděných v rámci této Smlouvy. Pokud při tom Objednatel shledá postup Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou či Pokynem, je oprávněn Zhotovitele upozornit na nedostatky a Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu sjednat nápravu. Objednatel je také oprávněn v Aplikaci stornovat Zhotovitelem potvrzené dokončení Činnosti a vrátit tuto Činnost Zhotoviteli k odstranění nedostatků. Taková Činnost se nepovažuje za dokončenou, dokud nejsou odstraněny nedostatky. Těmito postupy nejsou nijak dotčeny Termíny, případné nároky Objednatele na úhradu smluvní pokuty či náhrady újmy.
  2. Na žádost Objednatele Zhotovitel umožní Objednateli provést kontrolu používaného materiálu, provozního zázemí, technického vybavení i vozového parku, včetně předvedení jejich funkčnosti, technických parametrů a předložení souvisejících dokumentů (např. certifikátů, technických průkazu vozidel apod.).
  3. Údaje a podklady (např. fotografie) z Aplikace slouží Objednateli ke kontrole prováděných Činností, a jsou proto relevantním podkladem pro případné reklamace a/nebo uplatnění smluvních pokut či nároku na náhradu škody v případě, že Zhotovitel neplní řádně své povinnosti.

# Realizační tým

* 1. Zhotovitel se zavazuje provádět Činnosti osobně a výhradně prostřednictvím osob Realizačního týmu, jehož jmenný seznam tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Realizační tým se skládá z osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel jakožto účastník Zadávacího řízení prokazoval svou kvalifikaci („**Minimální kvalifikační předpoklady**“ a „**Kvalifikované osoby**“), případně osobami, které je za podmínek dle této Smlouvy nahradí („**Náhradní kvalifikované osoby**“).
  2. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání Smlouvy k dispozici dostatečnou volnou kapacitu Kvalifikovaných osob, která je nezbytná k řádnému plnění dle Smlouvy.
  3. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Činností v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce se Zhotovitelem, nebo pokud spolupráci brání objektivně závažné překážky, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti. Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost, zaplatí Objednateli za každý započatý den porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč. Tím nejsou žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění.
  4. Zhotovitel nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení oznámení dle předchozího článku zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se bude na plnění předmětu Smlouvy podílet Náhradní kvalifikované osoby. Každá Náhradní kvalifikovaná osoba podléhá souhlasu Objednatele. Souhlas Objednatele nebude bez závažných důvodů Objednatelem odepřen. Náhradní kvalifikovaná osoba splňovat Minimální kvalifikační předpoklady dle Zadávacího řízení.
  5. Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Náhradní kvalifikovaná osoba splňuje alespoň Minimální kvalifikační předpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, kterou nahrazuje, včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a neprokáže náhradu za Kvalifikovanou osobu, zaplatí Objednateli za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.
  6. Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a prokázáním Minimálních kvalifikačních předpokladů nese výlučně Zhotovitel,
  7. Za překonatelné objektivně závažné překážky se považuje krátkodobá nemoc, dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa Kvalifikované osoby, to vše v délce nejvýše jednoho (1) měsíce, její krátkodobá nepřítomnost v délce nejvýše dvou (2) týdnů spočívající v dovolené ve smyslu § 211 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („**zákoník práce**“), oznámená Objednateli nejpozději dvacet (20) pracovních před plánovanou nepřítomností Kvalifikované osoby, události vyvolané vyšší mocí znemožňující poskytnutí její součinnosti. Za překonatelné objektivně závažné překážky se nepovažuje zejména dlouhodobá nemoc Kvalifikované osoby, dlouhodobá pracovní neschopnost, karanténa nebo jiná dlouhodobá nepřítomnost Kvalifikované osoby v délce vždy přesahující jeden (1) měsíc nebo souhrnně tři (3) měsíce v průběhu jednoho (1) kalendářního roku, studijní nebo jiné obdobné volno dle příslušných ustanovení zákoníku práce nebo jiné osobní překážky Kvalifikované osoby bránící ji v provádění Činností déle než dva (2) týdny nebo v souhrnu déle než tři (3) měsíce v průběhu jednoho (1) kalendářního roku.
  8. Při změně Realizačního týmu uvedeného v příloze č. 2 Smlouvy není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Zhotovitel je po odsouhlasení změny osoby Objednatelem povinen vypracovat a předat Objednateli aktualizované znění přílohy č. 2 Smlouvy. Schválením aktualizovaného znění přílohy č. 2 Smlouvy Objednatelem dojde automaticky k nahrazení znění přílohy č. 2 Smlouvy jejím novým zněním.
  9. V případě nepříznivého počasí – sněžení, kdy je nutné zajišťovat zmírňování a odstraňování závaz ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, mohou být členové Realizačního týmu za tímto účelem využiti k Objednatelem definovaným Činnostem.

# Využití poddodavatelů

* 1. Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Smlouvy třetí osoby – poddodavatele, s výjimkou případů, kdy je předmětem (částí předmětu) Činnosti strojní pokládka VDZ. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré strojní pokládky VDZ bude provádět výhradně vlastními kapacitami.
  2. Zhotovitel je oprávněn a povinen, s výjimkou uvedenou v čl. 10.1 věty druhé této Smlouvy, využívat výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v příloze č. 4 Smlouvy, a to k těm činnostem, které jsou v této příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 4 Smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v Zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.
  3. Zhotovitel odpovídá za provádění předmětu této Smlouvy jednotlivými poddodavateli, jako by jej prováděl sám.

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ Činností

* 1. Předání a převzetí Činností bez příznaku „Závada – STANDARDNÍ“ nebo „Závada – URGENTNÍ“ proběhne vždy na základě akceptační procedury zahrnující:

1. prověření kompletnosti, kvality provedení Činností a zda nevykazují Vadu nebo Vady;
2. odsouhlasení Soupisu plnění obsahující položkový soupis jednotlivých realizovaných plnění při provádění Činností a jejich ocenění dle Ceníku; a
3. podepsání předávacího protokolu obsahující případně pokyny k provedení Změny.
   1. Po dokončení Činnosti Zhotovitel nejprve prostřednictvím Aplikace vyfotografuje dokončenou Činnost a v Aplikaci potvrdí její dokončení. Potvrzení dokončení musí být Zhotovitelem v Aplikaci zaznamenáno nejpozději do konce Termínu. Objednatel je oprávněn požadovat, aby u určitých Činností proběhlo předání a převzetí jejich výsledku osobní akceptační procedurou na místě plnění. V takovém případě navrhne termín akceptační procedury Objednatel, přičemž tento může být i po skončení Termínu.
   2. Během akceptační procedury Objednatel provede kontrolu provedení Činností dle podmínek sjednaných v této Smlouvě a stanovených v Pokynu. Akceptační procedura bude, nedohodnou-li se Strany s přihlédnutím k okolnostem případu jinak, probíhat elektronicky na dálku, za užití Aplikace, e-mailové komunikace a elektronických podpisů. Probíhá-li akceptační procedura elektronicky na dálku, může být rozložena i do více dnů. Strany jsou povinny si při akceptační proceduře probíhající elektronicky na dálku poskytovat nezbytnou součinnost a činit jednotlivé kroky způsobem umožňujícím provedení akceptační procedury co nejrychleji (např. posílá-li Zhotovitel Objednateli Soupis plnění k odsouhlasení, tento Soupis plnění poslat už předem elektronicky podepsaný apod.).
   3. Akceptační procedura bude probíhat zpravidla souhrnně po skončení kalendářního měsíce, v němž byly dokončeny předávané Činnosti. Zhotovitel zašle jejich seznam, Soupisy plnění a elektronicky podepsaný návrh předávacího protokolu („**Předávací protokol**“) Objednateli na e-mailovou adresu [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:dz@tsk-praha.cz). Tyto podklady je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději do 5. dne v měsíci. Proti Soupisu plnění je Objednatel oprávněn vznést námitky týkající se uvedeného počtu jednotlivých položek z Ceníku, je-li tento s ohledem na Pokyn a případně Změny nepřiměřený nebo nesprávný, a proti jejich ceně, neodpovídá-li tato údajům v Ceníku. Zhotovitel je povinen námitky Objednatele v Soupisu plnění zohlednit a Soupis plnění příslušným způsobem upravit. Upravený Soupis plnění Objednatel potvrdí před nebo společně s podpisem Předávacího protokolu. Podepsaný Soupis plnění bude základem pro určení ceny dle čl. 14 Smlouvy.
   4. Pokud Objednatel s předloženým návrhem Předávacího protokolu souhlasí a Činnosti jsou provedeny v souladu s touto Smlouvou a Pokynem, potvrdí elektronickým podpisem návrh Předávacího protokolu a tento zašle zpět Zhotoviteli do 3 dnů od jejich doručení. Pokud během akceptační procedury Objednatel shledá Vady, které:
      1. nebrání obvyklému používání plnění Činností, sepíší Strany Předávací protokol, který bude obsahovat soupis zbývajících Vad se lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu;
      2. brání obvyklému používání plnění Činností, tyto Činnosti budou z Předávacího protokolu vyjmuty a Zhotovitel bude povinen vytčené Vady odstranit ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm (7) pracovních dnů. Po odstranění Vady se akceptační procedura k těmto Činnostem za přiměřeného použití čl. 11.1 a násl. Smlouvy opakuje.
   5. Předání Činností s příznakem „Závada – STANDARDNÍ“ nebo „Závada – URGENTNÍ“ proběhne, kromě následujících odlišností, přiměřeně dle čl. 11.1 až 11.5 Smlouvy.
   6. V případě Činností s příznakem „Závada – STANDARDNÍ“ nebo „Závada – URGENTNÍ“ proběhne akceptační procedura i navazující úkony dle čl. 11.1 a násl. Smlouvy souhrnně pro všechny Činnosti s těmito příznaky, a to zpětně za měsíc, ve kterém byly tyto Činnosti potvrzeny Zhotovitelem v Aplikaci jako dokončené. I tato souhrnná akceptační procedura bude probíhat primárně elektronicky na dálku způsobem a za podmínek dle čl. 11.3 Smlouvy, pokud se Strany s přihlédnutím k okolnostem případu nedohodnou jinak.
   7. Činnosti s příznakem „Závada – STANDARDNÍ“ nebo „Závada – URGENTNÍ“ se považují za řádně předané a převzaté:
4. nejsou-li při souhrnné akceptační proceduře shledány žádné Vady, případně jsou-li shledány pouze Vady nebránící užívání, zpětně k okamžiku potvrzení jeho dokončení v Aplikace. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele tyto nepodstatné Vady odstranit postupem přiměřeném postupu uvedenému v čl. 11.5 písm. (a) Smlouvy;
5. jsou-li při souhrnné akceptační proceduře shledány Vady bránící obvyklému užívání, dnem jeho předání a převzetí bez Vad bránícím jeho obvyklému užívání při následující akceptační proceduře. V takovémto případě není nutné vyčkávat na následující souhrnnou akceptační proceduru, ale může se provést jednotná akceptační procedura postupem dle čl. 11.1 až 11.5 Smlouvy. Zhotovitel Objednatele vyzve k převzetí Činnosti a navrhne mu k tomu nejbližší možný termín. Pokud Objednatel s tímto termínem nesouhlasí, je oprávněn Zhotoviteli navrhnout pozdější termín akceptační procedury. Navrhne-li Objednatel Zhotoviteli pozdější termín akceptační procedury, zkracuje se Termín o dny mezi termínem akceptační procedury původně navrženým Zhotovitelem a termínem akceptační procedury nově navrženým Objednatelem.
   1. Objednatel může u Činností s příznakem „Závada – STANDARDNÍ“ nebo „Závada – URGENTNÍ“ zkontrolovat jejich případné Vady dříve, než proběhne (souhrnná) akceptační procedura (nejdříve však po okamžiku potvrzení dokončení daných Činností v Aplikaci). To může učinit zejména prostřednictvím nahraných fotografií dokončených Činností v Aplikaci nebo kontrolou na místě plnění. Shledá-li Objednatel tímto postupem Vady bránící obvyklému užívání Činnosti, je oprávněn Zhotovitele vyzvat k odstranění těchto Vad postupem přiměřeném postupu stanoveném v čl. 11.5 písm. (b) Smlouvy. Po odstranění Vady tímto postupem se dále postupuje dle čl. 11.1 až 11.5 Smlouvy, tj. provede se jednotná akceptační procedura.
   2. V případě, že se Objednatel nezúčastní akceptační procedury, má se za to, že Činnosti jsou provedeny bez Vad a Soupis plnění byl odsouhlasen Objednatelem. To platí i pokud akceptační procedura proběhne elektronicky na dálku dle čl. 11.3 a 11.4 Smlouvy a v důsledku neodůvodněné nečinnosti Objednatele nedojde k dokončení této akceptační procedury probíhající elektronicky na dálku do konce dohodnutého dne dle čl. 11.2 Smlouvy.

# Záruka a vady

* 1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost plnění za následujících podmínek:
     1. SDZ bude splňovat normou stanovené vlastnosti reflexivity tabulí dopravních značek po dobu záruční doby garantované výrobcem SDZ, nejméně však 60 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu Objednatelem, ostatní materiál a práce budou splňovat normou stanovené vlastnosti po dobu 24 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu Objednatelem;
     2. VDZ bude splňovat normou stanovené vlastnosti po dobu 6 měsíců u jednosložkové barvy nanesené na dlažbě, 12 měsíců u jednosložkové barvy nanesené na živici a 36 měsíců u hmot s dlouhodobou životností, vše počítáno ode dne podpisu Předávacího protokolu Objednatelem;
     3. DBZ 24 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu Objednatelem;

(„**Záruční doba**“).

* 1. Objednatel je povinen oznámit na kontaktní údaje Zhotovitele uvedené v příloze č. 2 Smlouvy Vadu, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, v takové době po jejím zjištění, kterou lze na Objednateli rozumně požadovat („**Vytčení vady**“). Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení oznámení o Vytčení vady.
  2. Zhotovitel se zavazuje Vytčenou vadu odstranit nejpozději v době určené Objednatelem s ohledem na podstatu a charakter Vady.
  3. Na předání Činnosti s odstraněnou Vadou se použije přiměřeně čl. 11.1 až 11.5 Smlouvy.

# Pojištění

* 1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám či Objednateli při výkonu činností, které jsou předmětem plnění dle této Smlouvy, a to nejméně s limitem pojistného plnění ve výši **5.000.000 Kč** pro jednotlivou pojistnou událost.
  2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.
  3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech případných poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na provádění plnění dle této Smlouvy.

# CENA

* 1. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Činnosti zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou následovně:
     1. cena Činností bude určena jako součet všech oceněných položek uvedených v odsouhlaseném Soupisu plnění („**Cena**“);
     2. pokud bude při Činnosti Zhotovitelem na žádost Objednatele dodána či poskytnuta položka, která není uvedená v Ceníku (např. nový typ dopravního značení), ocení se tato položka dle jí povahou a typem nejbližší položky uvedené v Ceníku. Pro případ, že taková není, navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výši obvyklé v době provádění Činností, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle cenové soustavy pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 471 15 645;
     3. Cena za Činnosti s příznakem „Závada – URGENTNÍ“ bude v položkách za práci (položky 789-907 v Ceníku) navýšena o 50 %;
     4. jednotkové ceny uvedené v Ceníku jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání Smlouvy dle čl. 20.1 Smlouvy, a to (i) s výjimkou změny zákonné sazby DPH a (ii) s výjimkou zvýšení jednotkové ceny položek v Ceníku ve výši a za podmínek stanovených inflační doložkou tvořící přílohu č. 5 Smlouvy;
     5. k Ceně je Zhotovitel oprávněn připočíst DPH, jejíž výše bude odpovídat právním předpisům;
     6. není-li v Pokynu uvedeno jinak, Cena zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s prováděním Činností dle této Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s činností podle této Smlouvy (např. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění, čištění, apod.). Do Ceny je Zhotovitel povinen zahrnout i náklady na dopravu osobních a pracovních (nákladních) vozidel do 3,5 tuny včetně. Cena za dopravu nákladních vozidel nad 3,5 tuny, jeřábu a plošiny apod. na území hl. m. Prahy bude účtována jako samostatná položka ceny dle Ceníku, přičemž Zhotovitel bude oprávněn tato nákladní vozidla používat jen v nezbytných případech, jinak mu úhrada za jejich použití nenáleží; a
     7. Cena nezahrnuje Zhotovitelem použité uskladněné dopravní značení, DBZ či jejich části (nebo jiný materiál) dle čl. 6.11 a 6.12 Smlouvy a neobsahuje ani Objednatelem dodaný a Zhotovitelem použitý materiál dle čl. 6.13.

# FAKTURACE A platební podmínky

* 1. Objednatel se zavazuje hradit Cenu za plnění této Smlouvy na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
  2. Strany se dohodly, že Zhotovitel bude fakturovat měsíčně, přičemž do faktury za uplynulý kalendářní měsíc zahrne Cenu těch Činností, které byly v uplynulém kalendářním měsíci protokolárně předány dle čl. 11 Smlouvy. Nedílnou součástí faktur budou:
     1. odsouhlasené Soupisy plnění; a
     2. podepsané Předávací protokoly.
  3. Strany se dohodly, že budou pravidelnou součástí faktur také náklady účelně vynaložené na likvidaci či další zpracování odpadů uvedených v čl. 6.14 Smlouvy, respektive formou započtení s tímto spojené obdržené finanční prostředky (výkupní cena).
  4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 10. dne následujícího kalendářního měsíce po odsouhlasení Soupisu plnění a podepsání Předávacího protokolu dle čl. 11 Smlouvy.
  5. Doba splatnosti faktury je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení na e-mailovou adresu [xxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxx) a v kopii na [xxxxxxxxxxxx](mailto:dz@tsk-praha.cz). Připadne-li termín splatnosti mimo pracovní den, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.
  6. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
  7. Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené účinnými právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 435 občanského zákoníku, kód zatřídění poskytovaných služeb dle klasifikace CZ-CPA a musí být doplněna o doklady stanovené touto Smlouvou.
  8. V případě, že faktura doručená Objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.
  9. Strany se výslovně dohodly na použití faktur vystavených na základě této Smlouvy výhradně v elektronické podobě („**Elektronická faktura**“). Faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky. Strany si sjednávají, že věrohodnost původu Elektronické faktury a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s účinnou právní úpravou.
  10. Zhotovitel je povinen fakturu zaslat Objednateli elektronicky, a to výlučně e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu Objednatele. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitel Objednateli na jinou e-mailovou adresu, než je výše uvedená, je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze svou e-mailovou adresu uvedenou pro tento účel v příloze č. 2 Smlouvy, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, bude-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele.
  11. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx.
  12. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Odměny má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky, za každý den trvání takového prodlení, a to pouze v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné faktury i po uplynutí dodatečné lhůty k její úhradě stanovené v písemné výzvě Zhotovitele doručené Objednateli, jejíž délka činí sedm (7) pracovních dnů.
  13. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
  14. Účet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden u Zhotovitele v záhlaví této Smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze na základě písemného dodatku této Smlouvy.
  15. Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud
      1. správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; nebo
      2. Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle Smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, anebo na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území České republiky.

# BANKOVNÍ ZÁRUKa

* 1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli do 2 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy záruční listinu, vystavenou ve prospěch Objednatele bankou se sídlem či pobočkou v členském státě Evropské unie, která bude zajišťovat řádné plnění povinností a závazků Zhotovitele z této Smlouvy, zejména za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů, a to do výše **2.000.000 Kč** („**Bankovní záruka**“).
  2. Bankovní záruka bude zřízena v souladu s ustanovením § 2029 a násl. občanského zákoníku, a to formou záruční listiny vystavené výhradně ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka bude zavázána plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele.
  3. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z Bankovní záruky v případě, že Zhotovitel neuhradí Objednateli požadovanou smluvní pokutu, náhradu škody, za jejíž vznik odpovídá Zhotovitel, či platbu vyúčtovanou jiným dodavatelem, kterému Objednatel, namísto Zhotoviteli, v souladu s touto Smlouvou zadal provedení Činností či odstranění vad.
  4. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu trvání této Smlouvy, může být však sjednávána opakovaně vždy na dobu 1 roku. V případě, že by doba trvání vystavené Bankovní záruky měla uplynout před skutečným termínem ukončení této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel nejpozději 10 dnů před vypršením platnosti Bankovní záruky předložit Objednateli, a to i opakovaně, novou Bankovní záruku vystavenou na dobu nejméně 1 roku, a to vždy za stejných podmínek, za jakých byla vystavena původní Bankovní záruka.
  5. Zhotovitel se zavazuje obnovit Bankovní záruku, nebo zajistit vystavení nové Bankovní záruky, a to i opakovaně, v téže výši a za stejných podmínek, a to na dobu nejméně 1 roku, a její předložení Objednateli rovněž v případě, že dojde k vyčerpání dosavadní Bankovní záruky, a to do 10 dnů ode dne vyplacení Bankovní záruky Objednateli.
  6. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených se sjednáním a vystavením Bankovní záruky a s jejím případným budoucím obnovováním či udržováním, tyto náklady jsou zahrnuty v Ceně.
  7. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli záruční listinu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení této Smlouvy a vypořádání případných peněžitých závazků Zhotovitele vůči Objednateli.

# Smluvní pokuty a náhrada škody

* 1. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost dle čl. 3.3 písm. (e) Smlouvy průběžně sledovat stav SDZ, VDZ nebo DBZ a bez zbytečného odkladu neohlásí Objednateli jakékoliv jeho závady nebo nedostatky, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý takový případ.
  2. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost zahájit provádění Činností ve lhůtách dle čl. 4.1 písm. (a) a (b) Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
  3. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost zahájit provádění Činností ve lhůtě dle čl. 4.1 písm. (c) Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
  4. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost dokončit provádění Činností ve lhůtách dle čl. 4.1 písm. (a) a (b) Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
  5. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost dokončit provádění Činností plnění ve lhůtě dle čl. 4.1 písm. (c) Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
  6. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost dokončit provádění Činností s příznakem „Závada – STANDARDNÍ“ ve lhůtě dle čl. 4.3 písm. (a) Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
  7. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost dokončit provádění Činností s příznakem „Závada – URGENTNÍ“ ve lhůtě dle čl. 4.3 písm. (b) Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení.
  8. Poruší-li Zhotovitel některou ze svých povinností dle čl. 6 Smlouvy a nenapraví takové porušení ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od písemného vyzvání Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
  9. Poruší-li Zhotovitel některou ze svých povinností dle čl. 10.1 a/nebo 10.2 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý takový případ.
  10. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit Vadu Činnosti ve lhůtě dle čl. 11.6 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení za každou Vadu.
  11. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit Vadu Činnosti s příznakem „Závada – STANDARDNÍ“ nebo „Závada – URGENTNÍ“ ve lhůtě dle čl. 11.6 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení za každou Vadu.
  12. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit Vytčenou vadu ve lhůtě dle čl. 12.3 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každou Vytčenou vadu.
  13. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost dle čl. 13.2 této Smlouvy a nenapraví takové porušení ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od písemného vyzvání Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
  14. Poruší-li Zhotovitel některou ze svých povinností dle čl. 16 této Smlouvy a nenapraví takové porušení ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od písemného vyzvání Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
  15. V případě porušení ostatních povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, než je uvedeno výše v tomto čl. 17 Smlouvy, je Objednatel oprávněn upozornit Zhotovitele na takové porušování povinnosti a poskytnout Zhotoviteli přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000, Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti a za každý den trvání takového porušení až do zjednání nápravy.
  16. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
  17. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v plné výši.
  18. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení výzvy oprávněné Strany druhé Straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá vyzývající Straně právo účtovat smluvní pokutu.
  19. Objednatel je oprávněn formou započtení snížit o výši smluvní pokuty Cenu při následujícím vyúčtování dle fakturovaného období.

# Licenční ujednání

* 1. Vzhledem k tomu, že součásti plnění poskytovaného na základě této Smlouvy mohou naplňovat znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („**AZ**“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. Tímto není dotčeno nabytí vlastnického práva k výsledkům Činností dle čl. 3.2 písm. (c) Smlouvy.
  2. Objednatel je oprávněn veškeré součásti plnění této Smlouvy považované za autorské dílo dle AZ („**Autorské dílo**“) užívat dle níže uvedených podmínek.
  3. Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek („**Licence**“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence. Okamžik účinnosti poskytnutí Licence nastává okamžikem provedení Činnosti či její části, jejíž je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla Objednateli k jakémukoliv účelu a v neomezeném rozsahu. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:

1. Licence je výhradní a neomezená, a to zejména ke splnění účelu Smlouvy;
2. Licence je bez časového (po dobu trvaní majetkových práv autorských k příslušným Autorským dílům), územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;
3. Objednatel je oprávněn Autorská díla užít v původní nebo jiným způsobem zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
4. Licence je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele udělena Objednateli s právem podlicence a je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
5. Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných Autorských děl;
6. Zhotovitel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob; a
7. Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani z části.
   1. Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v Ceně dle čl. 14 Smlouvy. Licenční poplatek byl takto zahrnut s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu i okolnostem užití Autorských děl a k územnímu, časovému i množstevnímu rozsahu Licence.
   2. Licence se vztahuje i na veškerou dokumentaci a podkladové materiály (zejména grafické podklady – například fotografie) k takto vzniklému Autorskému dílu. Dokumentaci či podkladové materiály je Zhotovitel povinen Objednateli bezodkladně předat po jejich vytvoření na základě výzvy Objednatele, pokud Smlouva nestanoví jinak.
   3. Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnost Smlouvy.
   4. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo šířit, samostatně užívat mimo rozsah plnění Smlouvy ani samostatně poskytnout jiná práva třetí osobě k jeho šíření. Zhotovitel netrvá na uvádění svého jména / názvu (ani jiných údajů) na šířeném Autorském díle.
   5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit Objednatele v plné výši v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy.
   6. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v Ceně dle čl. 14 Smlouvy.
   7. Strany dále výslovně prohlašují, že pokud při plnění předmětu Smlouvy vznikne činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem, a že Zhotovitel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo k jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena dle čl. 14 Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů nové nároky na odměnu.
   8. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakoukoliv majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku toho, že Objednatel nemohl výsledek předmětu Smlouvy užívat řádně a nerušeně. Jestliže Zhotovitel poruší jakékoliv licenční právo Objednatele podle tohoto článku Smlouvy nebo poruší povinnost předat Objednateli dokumentaci či podkladové materiály, jde o podstatné porušení Smlouvy a Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu újmy, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

# Nároky třetích osob

* 1. Zhotovitel odpovídá za dodání veškerých Autorských děl, které vzniknou v rámci plnění Smlouvy, prostých právních vad (tj. zejména že neporušují práva třetích stran). Zhotovitel ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Objednatelem v důsledku užívání Autorských děl, k nimž udělil nebo zajistil Objednateli oprávnění dle čl. 18 Smlouvy. V případě, že k Autorským dílům uplatní právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se Zhotovitel nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Objednatele nebo jiné účelně vynaložené náklady a na svůj náklad poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně práv nabytých dle čl. 18 Smlouvy.
  2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli uplatnění nároku pro porušovaní práv duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti s touto Smlouvou. Případné řízení před soudními, správními či jinými orgány provede vždy Objednatel.
  3. V případě, že Objednateli bude v důsledku jeho užívání Autorských děl třetích osob v souladu s touto Smlouvou na základě pravomocného soudního rozhodnutí uložena povinnost plnění, uhradí Zhotovitel Objednateli náklady soudního řízení, včetně nákladů právního zastupování, jakož i újmu vzniklou Objednateli v důsledku uložení uvedené povinnosti za předpokladu, že Objednatel uplatnil proti žalobci veškeré rozumné námitky, které mohl uplatnit ve svém zájmu a v rámci řízení řádně hájil svá práva prostřednictvím specializovaného právního zástupce.

# Trvání smlouvy

* 1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 6 let ode dne faktického zahájení první Činnosti. Uvedené nemá vliv na platnost a účinnost této Smlouvy dle čl. 24.1 této Smlouvy, nebo do vyčerpání maximální ceny ve výši 180.000.000 Kč (slovy: sto osmdesát milionů korun českých) podle toho, který okamžik nastane dříve.
  2. Po nabytí účinnosti této Smlouvy proběhne školení pracovníků Zhotovitele.

# Ukončení Smlouvy

* 1. Tato Smlouva pozbývá platnosti a účinnosti:
     1. uplynutím doby, na kterou je uzavřena;
     2. písemnou dohodou Stran;
     3. odstoupením za podmínek uvedených v této Smlouvě; nebo
     4. výpovědí za podmínek uvedených v této Smlouvě.
  2. Strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Strana poruší svou ve Smlouvě stanovenou smluvní povinnost podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvní povinnosti se rozumí zejména:

1. ze strany Zhotovitele:
   * + 1. opakované prodlení Zhotovitele (minimálně pětkrát) v průběhu jednoho roku se splněním lhůt dle čl. 4 Smlouvy;
       2. Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 13 Smlouvy nebo neobnoví včas Bankovní záruku dle čl. 16 Smlouvy;
       3. Zhotovitel opakovaně (minimálně dvakrát) poruší povinnosti dle čl. 6 Smlouvy a nenapraví takové porušení ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od písemného vyzvání Objednatelem;
       4. Zhotovitel poruší povinnost dle čl. 10.1 věty druhé Smlouvy;
       5. Zhotovitel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele;
       6. Zhotovitel podá na svou osobu insolvenční návrh; a
       7. Zhotovitel vstoupí do likvidace;
2. ze strany Objednatele:
3. Objednatel je v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 90 dnů, není-li toto prodlení napraveno ani přes písemnou výzvu Zhotovitele; nebo
4. Objednatel opakovaně (tj. více než 5x za kalendářní rok) neposkytne nezbytnou součinnost pro řádné plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude Zhotovitelem Objednatel písemně upozorněn a zároveň nezjednal nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě ne kratší než 15 pracovních dnů.
   1. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 12 měsíců, přičemž počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude písemná výpověď doručena Zhotoviteli.
   2. Žádná Strana není oprávněna od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jinak jednostranným právním jednáním ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto čl. 21 Smlouvy. Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují.
   3. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhradu újmy.

# registr smluv

* 1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy včetně jejich případných dodatků („**zveřejňované dokumenty**“) v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění zveřejňovaných dokumentů v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu zveřejňovaných dokumentů v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž jejich metadata.
  2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zveřejňované dokumenty budou uveřejněny v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“).
  3. V rámci zveřejňovaných dokumentů nebudou uveřejněny informace předem označené Zhotovitelem a naplňující podmínky dle § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

# Komunikace mezi stranami

* 1. Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat v českém jazyce.
  2. Strany se dohodly, že budou v rámci plnění předmětu Smlouvy komunikovat zejména elektronicky (primárně skrze Aplikaci, případně pomocí e-mailů). Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje, že zajistí, aby osoba pověřená Zhotovitelem pro předávání a přebírání Činnosti dle čl. 11 Smlouvy disponovala elektronickým podpisem. To platí i pro jiné osoby na straně Zhotovitele, je-li nutné či účelné, aby v rámci plnění této Smlouvy disponovaly elektronickým podpisem. Pro účely plnění předmětu této Smlouvy se má za to, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, že jakýkoliv dokument zaslaný jednou Stranou druhé Straně elektronicky prostřednictvím   
     e-mailu nebo Aplikace je doručen v den jeho odeslání, a to i pokud přijímající Strana jeho doručení výslovně nepotvrdí. V případě komunikace stran v rámci předávání a přebírání Činnosti dle čl. 11 Smlouvy se užije na straně Zhotovitele kontaktní e-mailová adresa uvedená v příloze č. 2 Smlouvy a na straně Objednatele jedna z e-mailových adres pověřených kontaktních osob Objednatele, které jsou rovněž uvedené v příloze č. 2 Smlouvy.
  3. Jiná komunikaci mezi Stranami, než je uvedena v předchozím článku, bude probíhat preferovaně elektronicky, a to prostřednictvím e-mailů příslušných osob za užití elektronických podpisů nebo prostřednictvím Informačního systému datových schránek. To neplatí pouze v odůvodněných případech nebo stanoví-li Smlouva jinak. V případě listinné komunikace je nutné doručovat doporučenou poštovní zásilkou na korespondenční adresu druhé Strany.
  4. Strany si pro vzájemnou komunikaci ohledně Smlouvy zvolili kontaktní osoby a pro některé konkrétní úkony v rámci poskytování Služeb další osoby, jejichž seznam a rozsah oprávnění tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
  5. Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v příloze č. 2 Smlouvy formou doporučeného dopisu podepsaného svým statutárním orgánem (respektive jeho členem) zaslaného na shora uvedenou korespondenční adresu, případně prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě. Ustanovení tohoto článku platí i pro změnu fakturační adresy dle čl. 15.5 této Smlouvy.

# Závěrečná ujednání

* 1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
  2. Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě s výjimkou jejich příloh netvoří obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Strany si udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy dle § 219 ZZVZ nebo dle zákona o registru smluv.
  3. Pro případ, že je Zhotovitel společností dodavatelů dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, odpovídají za řádné plnění této Smlouvy všichni dodavatelé, kteří jsou společníky této společnosti, a to společně a nerozdílně.
  4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této Smlouvy.
  5. Strany potvrzují, že při sjednávání Smlouvy postupovaly čestně a transparentně. Současně se Strany zavazují, že takto budou postupovat i při plnění Smlouvy i veškerých činnostech s ní souvisejících.
  6. Strany se dohodly, že:
     1. marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy;
     2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit a/nebo jinak převést a/nebo zastavit třetí osobě, zcela či částečně, jakékoli pohledávky, práva a/nebo povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
     3. tímto vylučují použití § 557, § 1740 odst. 3, § 1765 až § 1766, § 1792 odst. 2 a § 1793 občanského zákoníku; a
     4. obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucující charakter.
  7. **Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK:**
     1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
     2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec písm. (a) výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
     3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
     4. Podrobně jsou práva a povinnosti Stran rozvedeny v příloze č. 6 Souhrnná smluvní doložka Objednatele, která tvoří nedílnou součást Smlouvy. V uvedeném textu je výraz „Zhotovitel“ nahrazen výrazem „dodavatel“, výraz „Strany“ výrazem „Smluvní strany“.
  8. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věci předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy.
  9. Tato Smlouva a všechna její ustanovení jsou závazná pro Strany a jejich právní nástupce.
  10. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují do pěti (5) kalendářních od doručení výzvy některé Strany nahradit neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.
  11. Strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou prvotně řešeny společným jednáním Stran. Nepodaří-li se mezi Stranami uzavřít dohodu, bude takový spor předložen dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí věcně a místně příslušnému obecnému soudu Objednatele.
  12. Jakákoliv změna této Smlouvy nebo příloh Smlouvy musí být provedena v písemné formě, a to prostřednictvím postupně číslovaných dodatků, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak.
  13. Tato Smlouva je sepsána v pěti (5) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
  14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
      1. Příloha č. 1 – Ceník
      2. Příloha č. 2 – Kontaktní údaje a realizační tým Zhotovitele
      3. Příloha č. 3 – Vymezení území oblasti
      4. Příloha č. 4 – Poddodavatelé Zhotovitele (neuplatní se)
      5. Příloha č. 5 – Inflační doložka
      6. Příloha č. 6 – Souhrnná smluvní doložka Objednatele
      7. Příloha č. 7 – Plná moc pro zastupování Zhotovitele

**Strany tímto výslovně prohlašují, že se seznámily s obsahem Smlouvy, že tato vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že nebyla uzavřena v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­4.6.2024 | V Praze dne (dle el. podpisu) |
| Za Objednatele:  **Technická správa komunikací**  **hl. m. Prahy, a.s.** | Za Zhotovitele:  **za společníky v Sdružení – Dopravní značení oblast Praha**  **3 K značky s.r.o.** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Josef Richtr  místopředseda představenstva  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Marcel Homolka  místopředseda představenstva | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Lubomír Lágner  jednatel společnosti na základě plné moci |

**Příloha č. 1 – Ceník**

*přiloženo jako samostatný dokument*

**Příloha č. 2 – Kontaktní údaje a Realizační tým zhotovitele**

1. **Pověřené osoby Objednatele**

**xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**xxxxxxxxxxxxxxx**

1. **Realizační tým Zhotovitele**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jméno a příjmení člena Realizačního týmu** | **Funkce v rámci Realizačního týmu** | **Kontaktní telefon** | **Kontaktní email** |
| **xxxxxxxxxx** | **Vedoucí technik** | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| **xxxxxxxxxxxxx** | **Vedoucí technik** | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| **xxxxxxxxxxx** | **Technik** | xxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| **xxxxxxx** | **Technik** | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| **xxxxxxxxxxxxxx** | **Technik** | xxxxxxxxxxxxx | [xxxxxxxxxxxx](mailto:info@dozna.cz) |
| **xxxxxxxxxxxx** | **Technik** | xxxxxxxxxx | [xxxxx](mailto:info@dozna.cz) |
| **xxxxxxxxxxxx** | **Technik** | xxxxxxxxxxxxx | [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:info@dozna.cz) |
| **xxxxxxxxxxxxxx** | **Technik** | xxxxxxxxx | [xxxxxxxxxxxx](mailto:info@dozna.cz) |

1. **Kontaktní údaje Zhotovitele pro účely předání a převzetí Činností dle čl. 11 Smlouvy**

xxxxxxxxx

**4. Kontaktní údaje Zhotovitele pro účely fakturace**

**xxxxxxxxxxx**

**Příloha č. 3 – vYMEZENÍ ÚZEMÍ OBLASTI**

*přiloženo jako samostatný dokument*

**PŘÍLOHA Č. 4 – Seznam poddodavatelů**

*neuplatní se*

**PŘÍLOHA Č. 5 – INFLAČNÍ DOLOŽKA**

S účinností od 1. dubna v každém kalendářním roce trvání Smlouvy budou jednotkové ceny uvedené v Ceníku automaticky upravovány (kladně i záporně) o hodnotu odpovídající procentuálnímu přírůstku či snížení průměrného ročního indexu stavební produkce za předchozí kalendářní rok vyhlášenému Českým statistickým úřadem a o hodnotu odpovídající procentuálnímu průměrnému ročnímu přírůstku či snížení průměrné hrubé měsíční nominální mzdy (podnikatelská, nepodnikatelská sféra) za předchozí kalendářní rok vyhlášenému Českým statistickým úřadem („index“; „indexace“) v níže uvedeném poměru a dle níže uvedeného vzorce:

**Index pro rok t= (0,3 x procentuální roční přírůstek či snížení průměrné míry inflace stavební produkce pro rok t-1+ 0,7 x procentuální roční přírůstek či snížení průměrné hrubé měsíční nominální mzdy pro rok t-1)**

**t= rok, ve kterém se počítá index pro úpravu cen v Ceníku**

Jednotkové ceny v prvním kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, v němž byla uzavřena Smlouvy, budou upraveny o hodnotu odpovídající procentuálnímu přírůstku či snížení průměrného ročního indexu stavební produkce za předchozí kalendářní rok vyhlášenému Českým statistickým úřadem a o hodnotu odpovídající procentuálnímu průměrnému ročnímu přírůstku či snížení průměrné hrubé měsíční nominální mzdy (podnikatelská, nepodnikatelská sféra) za předchozí kalendářní rok ve výši poměrně zkrácené o kalendářní měsíce předcházející uzavření Smlouvy.

Následující kalendářní roky budou jednotkové ceny upravovány o hodnotu odpovídající procentuálnímu přírůstku či snížení průměrného ročního indexu stavební produkce za předchozí kalendářní rok vyhlášenému Českým statistickým úřadem a o hodnotu odpovídající procentuálnímu průměrnému ročnímu přírůstku či snížení průměrné hrubé měsíční nominální mzdy (podnikatelská, nepodnikatelská sféra) za předchozí kalendářní rok v plné výši.

Objednatel do třiceti (30) dnů ode dne vyhlášení indexů Českým statistickým úřadem zašle Zhotoviteli hodnoty indexů, které májí být pro změnu jednotkových cen použity. Zhotovitel do 10 dnů zašle Objednateli aktualizované jednotkové ceny uvedené v Ceníku. V případě prodlení Objednatele se zasláním indexů může indexy zaslat Objednateli Zhotovitel.

Při změně Ceníku uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy postupem dle této přílohy č. 5 Smlouvy není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Schválením aktualizovaného znění přílohy č. 1 Smlouvy (Ceníku) Objednatelem dojde automaticky k nahrazení znění přílohy č. 1 Smlouvy (Ceníku) jejím novým zněním.

Zhotovitel je oprávněn v účtovat aktualizované jednotkové ceny k Činnostem provedeným od 1. dubna.

Pokud by Český statistický úřad přestal v průběhu trvání této Dohody vyhlašovat indexy (nebo některý z nich) uvedené v tomto článku Smlouvy anebo by působnost Českého statistického úřadu přešla na jiný úřad, zavazují se Strany jednat v dobré víře tak, aby v co nejkratší době po nastání takové skutečnosti uzavřely dodatek k této Smlouvě, kterým nahradí indexy (nebo některý z nich) uvedené v této příloze č. 5 Smlouvy indexy (indexem) nejbližším. Nejbližším indexem je třeba rozumět takový index, který bude vyhlašován obecně uznávanou autoritou či autoritou, na kterou přešla působnost Českého statistického úřadu, bude se vztahovat k věcně obdobnému předmětu, jeho tvorba bude vycházet z obdobných zásad a roční průměrný růst takového indexu (za předchozí období, tak i v budoucnu očekávatelný / očekávaný) bude co nejbližší nahrazovaným indexům (indexu).

**PŘÍLOHA Č. 6 – SOUHRNNÁ SMLUVNÍ DOLOŽKA OBJEDNATELE**

*přiloženo jako samostatný dokument*

**PŘÍLOHA Č. 7 – PLNÁ MOC PRO ZASTUPOVÁNÍ ZHOTOVITELE**

*přiloženo jako samostatný dokument*