SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

číslo SD/2024/0607

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: Daniel Valášek

Mírové náměstí 19	adresa: Palackého 80, Jablonec nad Nisou

PSČ: 466 01	PSČ: 466 04

IČ: 262 340 	                           IČ: 072 42 301

DIČ:CZ00262340

číslo účtu: 121-451/0100	kontaktní osoba: Daniel Valášek

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	tel.: 776 770 044

kontaktní osoba: Štěpánka Gaislerová                            e-mail: stromybezrizika@gmail.com

tel.: 483 357 186

e-mail: gaislerova@mestojablonec.cz

I.

Předmět smlouvy

Objednáváme u Vás ošetření a kácení stromů v lokalitě Tajvan. Ošetření stromů bude provedeno v následujícím rozsahu:

| Č. stromu v mapě | druh stromu | návrh ošetření | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Javor mléč | RO (20%), ZŘ, RLLR | Opravný řez |
| 2 | Javor mléč | RO (30%), ZŘ |  |
| 3 | Javor mléč | RO (20%), ZŘ |  |
| 4 | Javor mléč | RO (20%), ZŘ |  |
| 5 | Javor mléč | RO (20%), ZŘ |  |
| 7 | Javor mléč | RO (20%), ZŘ |  |
| 8 | Javor mléč | RO (20%), ZŘ |  |
| 11 | Javor mléč | RO (20%), ZŘ |  |
| 13 | Javor mléč | ZŘ |  |
| 14 | Javor mléč | RO (20%), ZŘ |  |
| 18 | Javor mléč | RO (20%), ZŘ |  |
| 19 | Javor mléč | ZŘ, RLLR | Redukce do živého dřeva, odlehčit část nad cestou |
| 20 | Javor mléč | RO (30%), ZŘ |  |
| 23 | Javor mléč | RO (20%), ZŘ |  |
| 24 | Javor mléč | RO (30%), ZŘ |  |
| 25 | Javor mléč | RO (30%), ZŘ |  |
| 26 | Javor mléč | RO (30%), ZŘ |  |
| 28 | Javor mléč | ZŘ, RLLR |  |
| 31 | Smrk ztepilý | BŘ | Odstranit suché větve nad cestou |

Vysvětlivky: BŘ – bezpečnostní řez

ZŘ – zdravotní řez

RLLR – redukční řez lokální

RO – redukce obvodová (v závorce uveden procentuální rozsah)

Skáceny budou stromy označené čísly: 6, 9, 10, 12,  15, 16, 17, 21, 22 a 27.

Podkladem pro realizaci prací je mapa se zákresem dřevin, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Odpad vzniklý při provádění prací musí být umístěn mimo komunikace či chodníky a nesmí bránit v průchodu osob či průjezdu vozidel.  Odpad bude zlikvidován  nejpozději do 5 dnů od dokončení prací.

II.

Termín plnění/dodání

Dodavatel se zavazuje dokončit práce dle této smlouvy nejpozději   do 20.6.2024.

Jakékoli prodlení v realizaci předmětu této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednatel si v  případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud nebudou dokončení díla bránit nepříznivé klimatické podmínky či jiné důvody, o kterých bude zhotovitel objednatele včas informovat. V takovém případě bude po vzájemné dohodě sjednán náhradní termín.

III.

Cena a platební podmínky

Celková cena je stanovena do výše 78 300,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH).

- Faktura za provedené práce je splatná do 14 dnů od data jejího vystavení

- Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n. N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

- Na faktuře je nutné uvést číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby objednatele.

- K faktuře bude přiložena kopie smlouvy.

- Práce je možné fakturovat až po jejich fyzickém předání a převzetí.

IV.

Záruční doba

Dle platných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V.

Další ujednání

- Zhotovitel je povinen před zahájením kácení zajistit prohlídku korun stromů odborníkem (ornitologem) ke zjištění, zda v korunách stromů neprobíhá hnízdění ptactva. O výsledku prohlídky bude vytvořen písemný záznam. V případě hnízdění bude kácení konkrétní dřeviny posunuto na srpen 2024.

- Dodavatel bere na vědomí, že objednatel sjednal za účelem kontroly autorský dozor, který bude provádět Ing. Radka Frydrychová, zpracovatelka posudku, jehož součástí je i návrh na konkrétní způsob ošetření stromů. Před zahájením ošetřování stromů se dodavatel domluví s Ing. Frydrychovou na termínu schůzky  na místě k dopřesnění konkrétních zásahů a termínů dalších kontrol.

Dodavatel je povinen strpět provádění kontrol a zavazuje se respektovat závěry a doporučení z kontrol.  Jejich rozsah (četnost) určí Ing. Radka Frydrychová. Pro potřeby fakturace bude nutný souhlas autorského dozoru, kterým bude potvrzena správnost a úplnost provedených prací.

VI.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

V Jablonci nad Nisou dne: 22.5.2024                                            V Jablonci nad  Nisou dne:

…………………………….……………                                 …………………………….……………

Ing. Štěpánka Gaislerová	        Daniel Valášek

Pověřená vedením odboru městské ekologie

………………………………………

Bc. Jitka Krausová

Správce rozpočtu