SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

mezi:

I.

Smluvní strany

1. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 342/22, 787 01 Šumperk, IČ 00098311, zast. PhDr. Marií Gronychovou, ředitelkou, bankovní spojení KB Šumperk, č. ú. 333841/0100

Kontaktní osoby:

- PhDr. Marie Gronychová, ředitelka,tel. xxxxxx, marie.gronychova@muzeum-sumperk.cz

- Mgr. Michaela Kollerová, historička, tel. xxxxxx, michaela.kollerova@muzeum-sumperk.cz

- Robert Drugda, tel. xxxxxx, robert.drugda@muzeum-sumperk.cz

(dále jen ,,Objednatel")

a

2. Rusina Frei, s.r.o., se sídlem Blanická 845/9, Vinohrady, 120 00  Praha 2, IČ 02308002, DIČ CZ02308002, zast. Martinem Rusinem, jednatelem a Martinem Freiem, jednatelem, bankovní spojení ČSOB a.s., č. ú. 262522677/0300

Kontaktní osoby:

- lng. arch. Martin Frei, tel. xxxxx, frei@rusinafrei.cz

- lng. arch. MgA, Martin Rusina,tel. xxxxx, rusina@rusinafrei.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět díla

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace ke stálé Historické expozici v Muzeu Zábřeh, Žižkova 1, 789 01 Zábřeh (dále též ,,Projekt“).

III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II této smlouvy nejpozději do 31.12.2024.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy, a činí: 371 901 Kč, DPH 21 %, tj. celkem 450 000,21 Kč, zaokrouhleno na 450 000 Kč. Takto stanovená cena je konečná a kryje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla a může být změněna pouze na základě souhlasu smluvních stran. V případě, že bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli další práce nad dohodnutý rozsah, pak lze toto sjednat písemným dodatkem k této smlouvě.

2. Cenu díla bude Objednatel platit Zhotoviteli na základě jím vystavené faktury se splatností 14 dnů ode dne doručení faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu Objednateli poté, co Objednatel dílo převezme bez vad a nedodělků.

3. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, jestliže bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohové platby.

V.

Dodací podmínky

Zhotovitel předá Objednateli   Projekt: 2× v tištěných paré a 1x elektronicky ve formátu *.pdf, textové a tabulkové části také ve formátech *.doc(x), *.xls(x), výkresy ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Položkový rozpočet bude odevzdán 1x písemně a 1x digitálně ve formátu *.pdf a *.xls(x). Soubor ve formátu *.xls(x) bude odemčený.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebné spolupůsobení pro zpracování Projektu a vyvíjení dalších činností, ke kterým se Zhotovitel zavázal v rámci této smlouvy, zejména:

a) umožnění přístupu do všech prostor určených pro Expozici,

b) součinnost při zapracování koncepce grafického řešení Objednatele do Projektu,

c) včasné a jednoznačné vyjádření Objednatele k dotazům a předkládaným koncepcím architektonického řešení i dílčích řešení Projektu.

2. Spolupůsobení Objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele.

3. Objednatel poskytne podklady, případně jiná další spolupůsobení dle průběžných jednání

bezplatně.

4. Další doplňující podklady, jejichž potřeba se vyskytne v průběhu plnění díla, se Objednatel zavazuje poskytnout do 5 pracovních dnů od vyžádání Zhotovitelem. Jinou lhůtu dojednají obě strany v případě, že se bude jednat o podklady, které nemůže Objednatel zajistit vlastními silami.

5. Zhotovitel není v prodlení s plněním Projektu, jestliže Objednatel nezajistí součinnost v rozsahu a termínech sjednaných dle této smlouvy. Nesplnění povinnosti Objednatele vést vzájemnou komunikaci po dobu delší než 30 dní se považuje za podstatné porušení povinností uložených touto smlouvou a umožňuje Zhotoviteli v souladu s touto smlouvou plnění zakázky ukončit.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění smluvně sjednaných výkonů bude hájit zájmy Objednatele, a bude mu neprodleně dávat na vědomí všechny okolnosti, které jsou důležité

VII.

Autorská práva

1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona.

2. Použití projektové dokumentace jakožto autorského díla

a) Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované v rámci Projektu pro účely této smlouvy se řídí jakožto autorské dílo následujícími pravidly:

- originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) jsou a

zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel si bude moci ponechat a v souladu s účelem této smlouvy užít řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla. Vyžádá-li si Objednatel zvlášť výrobu modelů či grafických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat;

- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová určení (specifikace) nemohou být použity bez výslovného svolení Zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány a Objednateli dodány. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení specifikací je úplné zaplacení ceny díla, na které mu dle této smlouvy vznikl nárok;

- předkládání či rozšiřování Zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení

a textových určení (specifikací) v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení autorských práv.

b) Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas s užitím autorského díla – projektové dokumentace

zpracované pro tuto zakázku – vždy pro příslušnou fázi, pro niž je tato projektová dokumentace zpracována. Použití dokumentace pro kteroukoliv z následujících projektových fázi a pro provedení díla je možné pouze s výslovným písemným souhlasem Zhotovitele,

3. Objednatel se zavazuje, že bude v přiměřeném rozsahu respektovat snahu Zhotovitele udržet autorskou koncepci díla,

4. Zhotovitel si vyhrazuje právo publikovat po konzultaci s Objednatelem předmět díla v odborném tisku a využít pro vlastní propagaci, např. na webových stránkách, propagačních materiálech, přednáškách apod.

VIII.

Smluvní pokuta

# 1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou ceny díla dle faktury Zhotovitele, povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení.

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem plnění na zpracování Díla uvedeném v čl. II. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 500 Kč výši 0,1%  za každý den prodlení.

# 3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva strany oprávněné doručena straně povinné.

# 4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodu 2, není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

# IX.

# Ukončení smlouvy

- Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení.

- Objednatel i Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že dojde k výraznému prodlení s plněním povinností dohodnutých v této smlouvě. Za výrazné prodlení dle této smlouvy se považuje 30 dnů.

- Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel bude práce dle této smlouvy provádět v evidentně nízké kvalitě nebo v rozporu se zadáním díla či svými povinnostmi, a to po písemném upozornění Objednatelem na tuto skutečnost a na úmysl Objednatele od smlouvy odstoupit, nedojde-li k nápravě.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy.

4. Pro veškerá práva a povinnosti smluvních stran této Smlouvy platí české právo. V případě sporu bude rozhodovat soud věcně a místně příslušný k projednání předmětného sporu.

5. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.

6. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé Smlouvy, Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet.

8. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v podobě písemných dodatků ke smlouvě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.

9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Šumperku dne 5. 6. 2024…….			V Praze dne…………………..

Vlastivědné muzeum v Šumperku,		             Rusina Frei, s.r.o.
příspěvková organizace

………………………………			………………………………….

PhDr. Marie Gronychová				Ing.arch. MgA. Martin Rusina, PhD.

ředitelka						       jednatel

………………………………….

Ing.arch. Martin Frei

jednatel