**Harmonogram**

**Akce:** **Rekonstrukce kotelny pro nebytové prostory v objektu Blanická 187/1068 ve Staré Bělé**

|  |  |
| --- | --- |
| Akce | Do (od předání staveniště) |
| Instalace ohřívače a zprovoznění elektro ohřevu | 2 dnů |
| Instalace a napojení kotlů na otopnou soustavu a ohřívač | 10 dnů |
| Instalace komínu, odvod spalin | 10 dnů |
| regulace | 15 dnů |
| Revize a zprovoznění díla | 20 dnů |

Rostislav Dubina