Cenová nabídka
na zpracování dokumentace
„Kontejnery myšinec“

Předmět nabídky:
Zpracování projektové dokumentace (dle 499/2006 Sb.) ve stupni:
- Dokumentace pro umístění stavby – NUTNO podat do konce 06/2024
- Vyřízení umístění stavby – povolení (předběžně na územní souhlas, projednáno s paní XX)
- Dokumentace pro provádění stavby

Rozsah dokumentace:

PD pro umístění stavby (již zpracoval pan XX, doplnit TZ, situace stavby) – 8 000,- Kč bez DPH

Zajištění vydání povolení vč. projednání s dotčenými orgány : 15 000 Kč,- bez DPH
Nabídková cena PD DPS (pro provádění stavby) : 38 000,- Kč bez DPH
- Přípojka elektro (z objektu vedle)
- Přívod vody (z objektu vedle)
- Napojení na kanalizaci splaškovou (nová šachta na kanalizaci pod umístěním stavby)
- Stavební část – zpevněná plocha a umístění/kotvení kontejnerů
- Rozpočet pro zadání zhotoviteli
Termín :
- Musí se stihnout podání žádosti o umístění do konce června
- Prováděcí projekt pro výběr dodavatele do konce 09/2024 (kvůli elektra)
Předmětem není :
- Geodetické zaměření plochy
- Požadavky vyplývající z povolování stavby nad rámec nabídky (hlukové studie atp.)

V Ostravě 5.6.2024

        XX