Obchodní případ: Štrbice - poldr - IGP Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Kontaktní osoba:

Nabídkový rozpočet inženýrskogeologického
průzkumu v oblasti poldru Štrbice

| číslo položk y | druh práce | mj. | cena/ mj. Kč | počet mj. | cena celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přípravné práce a projekt prací |  |  |  |  |  |
| 1 | Přípravné práce, rešerše dostupných podkladů | hod | 800 | 10 | 8 000 |
| 2 | Rekognoskace terénu, projekt prací | hod | 800 | 8 | 6 400 |
| Geofyzikální průzkum |  |  |  |  |  |
| 3 | Geofyzikální měření ERT - terénní práce, 4 profily á 100 m | profil | 12 000 | 4 | 48 000 |
| 4 | Vytyčení a zaměření GF profilů | profil | 1 500 | 4 | 6 000 |
| 5 | Doprava geofyzikální skupiny, 2 výjezdy | km | 20 | 360 | 7 200 |
| 6 | Zpracování výsledků geofyzikálního měření, zpráva | hod | 900 | 40 | 36 000 |
| Odkryvné a laboratorní práce |  |  |  |  |  |
| 7 | kopané sondy pro ověření anomálií, 4 ks do hloubky 2-3 m | sond a | 2 500 | 4 | 10 000 |
| 8 | dokumentace sond geologem, odběr vzorků | hod | 800 | 8 | 6 400 |
| 9 | laboratorní rozbor zemin - indexové zkoušky | vzore k | 2 000 | 4 | 8 000 |
| 10 | geodetické zaměření sond | sond a | 750 | 4 | 3 000 |
| Inženýrskogeologické práce |  |  |  |  |  |
| 11 | Sled a řízení prací | hod | 800 | 8 | 6 400 |
| 12 | doprava geologa a vzorků | km | 360 | 15 | 5 400 |
| 13 | Zpracování výsledků | hod | 900 | 12 | 10 800 |
| 14 | Vyhodnocení, zpráva, doporučení | hod | 900 | 24 | 21 600 |
| 15 | Účast na jednání, prezentace výsledků průzkumu | hod | 900 | 12 | 10 800 |
| CELKEM (bez DPH) 194 000,- Kč |  |  |  |  |  |
| 40 740,- DPH 21 % Kč |  |  |  |  |  |
| CELKEM (vč. DPH) 234 740,- Kč |  |  |  |  |  |

1/2 Obchodní případ: Štrbice - poldr - IGP Zadavatel:

Povodí Ohře s.p. Kontaktní osoba:

Cíle prací:

Cílem prací je provedení průzkumu pro zjištění průsakových cest pod hrází poldru a v jejím blízkém okolí. V rámci průzkumu bude provedeno geofyzikální měření na 4 profilech délky á 100 m, na nichž bude provedeno elektrické odporové měření se zaměřením na detekci propustných zón. Průzkum bude doplněn o 4 kopané sondy v nichž bude zdokumentována skladba kvartérního pokryvu a identifikovány případné propustné polohy. Výsledky prací budou souborně vyhodnoceny v závěrečné zprávě s doporučením dalšího postupu pro zajištění funkčnosti i bezpečnosti zemní hráze. Zpráva bude předána ve 2 paré v tištěné podobě a elektronicky ve formátu PDF.

Termíny:

Práce jsme schopni zahájit do 15 pracovních dnů od obdržení závazné objednávky prací a ukončit do 31.8.2024. Nabídka je platná do 30.6.2024.

V Praze dne 15.4.2024

Zpracoval, vedoucí pracoviště IG SG

Geotechnika a.s.

2/2